## Slide 1
OPERAČNÝ PROGRAM
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
AKTUÁLNY STAV IMPLEMENTÁCIE
Výročná konferencia
27. 11. 2017

## Slide 2
Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
IMPLEMENTAČNÁ ŠTRUKTÚRA | 
Riadiaci orgán OP KŽP | Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľské orgány OP KŽP | Slovenská agentúra životného prostredia - PO1, PO2, PO3 - ŠC 3.1.2
 | Slovenská inovačná a energetická agentúra - PO4
 | Ministerstvo vnútra SR - PO3 - ŠC 3.1.1, 3.1.3

## Slide 3: Alokácie OP KŽP po prioritných osiach
  Príspevok z fondov EŠIF → takmer 3,138 mld. €
  - z toho: ▪ KOHÉZNY FOND → viac ako 1,861 mld. €
  ▪ EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA → viac ako 1,276 mld. €
  Národné spolufinancovanie → približne 1,172 mld. €
Názov prioritnej osi | Alokácia v rámci OP KŽP v € | % | Fond
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry | 1 441 766 000 | 45,95 | KF
Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami | 419 346 261 | 13,36 | KF
Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy | 260 901 369 | 8,31 | EFRR
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch | 938 886 480 | 29,92 | EFRR
Prioritná os 5: Technická pomoc | 77 000 000 | 2,45 | EFRR
Celková alokácia z EŠIF | 3 137 900 110 |  | KF + EFRR
  CELKOVÁ ALOKÁCIA OP KŽP → viac ako 4,31 mld. €

## Slide 4
Chart: Rozdelenie alokácie v rámci OP KŽP v % a v mil. €
| EFRR | EFRR | EFRR | KF | KF | PO 3 | PO 4 | PO 5 | PO 1 | PO 2
Alokácia v rámci OP KŽP v mil. € | 260.9014 | 938.8865 | 77 | 1441.766 | 419.3463
1441,77
77

## Slide 5: Vyhlásené výzvy a vyzvania
K 16. 11. 2017 bolo v rámci OP KŽP vyhlásených:
31 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty,
1 vyzvanie pre fázovaný veľký projekt,
2 vyzvania pre finančné nástroje (ktoré predstavujú návratnú formu pomoci),
2 vyzvania pre národné projekty a
4 vyzvania pre technickú pomoc.
Celková suma zdrojov EÚ, na ktoré boli vyhlásené výzvy, je viac než 2,44 mld. €, čo predstavuje 77,8 % alokácie OP KŽP.
Všetky výzvy a vyzvania ktoré vyhlásil RO za PO1 a PO2: 23 výziev (1 480 380 000 EUR) a 2 vyzvania (107 011 064 EUR) = SPOLU 1 587 391 064 EUR.
V porovnaní s predchádzajúcou výročnou konferenciou (zdroj údajov k 16.11.2016) došlo k vyhláseniu 15 výziev a 1 vyzvania pre národný projekt v celkovej výške 0,98 mld. €, čo predstavuje zvýšenie sumy alokovanej vo výzvach o 67 %.
Výzvy, ktoré vyhlásil RO za PO1 a PO2 od Výročnej konferencie (16.11.2016):
9 výziev (441 000 0000 EUR).

## Slide 6: Pracovná skupina monitorovacieho výboru pre podporu zelených opatrení v rámci výziev na ochranu pred povodňami a výzvy na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine V súlade s princípom partnerstva Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 1. augusta 2016 zriadilo Pracovnú skupinu monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami. Účelom pracovnej skupiny je špecifikovať opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré využívajú najmä zelenú infraštruktúru a ktoré bude možné podporiť v rámci výziev zameraných na ochranu pred povodňami, ako aj zadefinovanie spôsobu podpory zelených opatrení v rámci týchto výziev.

## Slide 7: Predložené žiadosti o NFP
Celkovo bolo v rámci OP KŽP predložených 2011 žiadostí o NFP vo výške žiadaného NFP (EÚ + ŠR) 2 697,5 mil. €.
V rámci PO1, PO2, PO3 - ŠC 3.1.2 bolo:
predložených 866 ŽoNFP v sume 1 647,6 mil. € vo výške žiadaného NFP,
z toho schválených je 569 ŽoNFP v sume 1 240,1 mil. € vo výške žiadaného NFP,
v zásobníku projektov 18 ŽoNFP v sume 147,7 mil. € vo výške žiadaného NFP.
V porovnaní s predchádzajúcou výročnou konferenciou (zdroj údajov k 15.11.2016) došlo k predloženiu 1 061 žiadostí o NFP vo výške žiadaného NFP (EÚ + ŠR) 876,1 mil. €, čo predstavuje nárast počtu predložených žiadostí o takmer 112 % a nárast žiadaného NFP o viac ako 48 %.

## Slide 8: Kontrahovanie, stav k 16.11.2017
K 16. 11. 2017 bolo zazmluvnených 548 projektov v celkovej sume 997,9 mil. €
(z toho 232 projektov v sume 695,1 mil. € z KF a 316 projektov v sume 302,8 mil. € z EFRR) za EÚ zdroj čo predstavuje takmer 32 % alokácie OP KŽP.
Z celkového počtu projektov sú už 4 projekty riadne ukončené.
Najviac zazmluvnených projektov je v prioritnej osi 4 v celkovom počte 299 a v prioritnej osi 1 v počte 232.
Najvyššia zazmluvnená suma je v prioritnej osi 1 v hodnote 695,1 mil. €.
V porovnaní s predchádzajúcou výročnou konferenciou (zdroj údajov k 16.11.2016) došlo k nárastu kontrahovania o 443 projektov, čo prestavuje nárast počtu o 422 %.
Zároveň došlo k nárastu sumy kontrahovania o 324,4 mil. €, čo prestavuje nárast zazmluvnenia o viac ako 48 %. Z toho kontrahovanie KF vzrástlo o 170,1 mil. € (t.j. 32,4 %) a kontrahovanie EFRR vzrástlo o 154,3 mil. € (t.j. 103,9 %).

## Slide 9: Kontrahovanie a čerpanie, stav k 16.11.2017
OP KŽP | EÚ alokácia | Kontrahovanie |  | Počet zazmluvnených projektov | Čerpanie | 
 |  | v € | v % z alokácie |  | v € | v % z alokácie
PO 1 | 1 441 766 000 | 695 115 393 | 48% | 232 | 94 363 356 | 7%
PO 2 | 419 346 261 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PO 3 | 260 901 369 | 56 497 003 | 22% | 4 | 1 242 306 | 0%
PO 4 | 938 886 480 | 216 467 455 | 23% | 299 | 37 136 692 | 4%
PO 4 - MRR | 937 558 268 | 215 139 243 | 23% | 299 | 36 325 147 | 4%
PO 4 - VRR | 1 328 212 | 1 328 212 | 100% | 1* | 811 545 | 61%
PO 5 | 77 000 000 | 29 846 327 | 39% | 13 | 11 787 504 | 15%
PO 5 - MRR | 74 343 500 | 28 816 021 | 39% | 13 | 11 380 636 | 15%
PO 5 - VRR | 2 656 500 | 1 030 306 | 39% | 13* | 406 868 | 15%
OP KŽP | 3 137 900 110 | 997 926 179 | 32% | 548 | 144 529 858 | 5%
KF | 1 861 112 261 | 695 115 393 | 37% | 232 | 94 363 356 | 5%
EFRR | 1 276 787 849 | 302 810 785 | 24% | 316 | 50 166 502 | 4%
EFRR – MRR | 1 272 803 137 | 300 452 267 | 24% | 316 | 48 948 088 | 4%
EFRR - VRR | 3 984 712 | 2 358 518 | 59% | 14* | 1 218 414 | 31%
* Projekty sú súčasne zazmluvnené v rámci menej rozvinutých regiónov a zároveň aj v rámci viac rozvinutého regiónu.

## Slide 10: Čerpanie k 16.11.2017
Čerpanie na základe schválených súhrnných žiadostí o platbu (úroveň CO MF SR) je vo výške viac ako 144,5 mil. € za EÚ zdroj, čo predstavuje 4,6 % z alokácie OP KŽP. Z toho čerpanie za KF predstavuje 94,3 mil. € (5,07 % z KF) a čerpanie za EFRR predstavuje 50,2 mil. € (3,93 % z EFRR).
Do konca roka predpokladáme nárast certifikovaného čerpania o 26,7 mil. €.
Na konci roka 2017 by mala byť kumulatívna hodnota certifikovaného čerpania vo výške cca 171,2 mil. €, čo je 5,46 % z celkovej alokácie OP KŽP.
Poznámka: čerpanie finančných prostriedkov sa prejaví priemerne po 8 mesiacoch od zazmluvnenia. V prípade nadlimitných zákaziek, ktoré sú posudzované na ÚVO, sa uvedený termín čerpania posúva minimálne o pol roka.
Stav čerpania na úrovni Partnerskej dohody je vo výške 1 182,1 mil. €, čo je 8,5 % z EŠIF.

## Slide 11: Čerpanie záväzku n+3
V zmysle pravidiel Európskej únie je potrebné ku koncu roka 2017 dosiahnuť minimálnu hranicu čerpania 140,1 mil. €, z toho za:
KF 82,7 mil. €,
EFRR - menej rozvinuté regióny 57,2 mil. €,
EFRR - viac rozvinuté regióny 0,2 mil. €.
Existovala hrozba dekomitmentu pre EFRR – MRR (pre vykazovanie naplnenia pravidla n+3 sa uplatňujú intenzity finančného plánu operačného programu na celkové deklarované výdavky).
S cieľom zníženia rizika dekomitmentu v rámci EFRR – menej rozvinuté regióny RO v súčinnosti so SIEA vypracoval návrh zmeny OP KŽP, ktorá spočíva v úprave miery spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 4 vo vzťahu ku kategórii regiónu - menej rozvinuté regióny (58,14 %  78,93 %) a s tým súvisiacich úpravách finančného plánu OP KŽP.
Pozn.: Dňa 23.11.2017 zaslala EK aktualizovanú metodiku na výpočet dekomitmentu v rámci pravidla n+3, na základe ktorého sa bude minimálna hranica čerpania posudzovať na úrovni operačného programu.
Na základe uvedenej informácie by riziko dekomitmentu za EFRR - menej rozvinuté regióny malo byť vykryté výdavkami za KF zahrnutými do súhrnných žiadostí o platbu s hraničným termínom k 30.11.2017.

## Slide 12: Prioritná os 1
UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY v alokácii 1 441,8 mil. €, z toho vyhlásených 23 výziev a vyzvaní v sume 1 247,4 mil. € (86,5 % alokácie PO 1)
Investičná priorita 1.1: Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek  402,9 mil. €.
Vyhlásených 6 výziev a 1 vyzvanie pre finančné nástroje  328 mil. € (81,4 % z IP 1.1).
Zazmluvnených 172 projektov  166,5 mil. € (41,3 %).
Riadne ukončený je 1 projekt  93 tis. €. Mimoriadne ukončené sú 4 projekty  1 mil. €.
Investičná priorita 1.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek  519,1 mil. €.
Vyhlásených 5 výziev  531 mil. € (102,3 % z IP 1.2).
Zazmluvnených 40 projektov  419,3 mil. € (80,8 %).
Riadne ukončené sú 2 projekty  0,5 mil. €. Mimoriadne ukončených je 6 projektov  51,5 mil. €.

## Slide 13: Prioritná os 1
UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY v alokácii 1 441,8 mil. €, z toho vyhlásených 23 výziev a vyzvaní v sume 1 247,4 mil. € (86,5 % alokácie PO 1)
Investičná priorita 1.3: Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry  129,3 mil. €.
Vyhlásené 4 výzvy  50,8 mil. € (39,3 % z IP 1.3).
Investičná priorita 1.4: Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku  390,4 mil. €.
Vyhlásených 6 výziev  332,6 mil. € (85,2 % z IP 1.4). Z toho vyhlásené výzvy zamerané na zníženie miery znečistenia ovzdušia 3 výzvy  155,3 mil. € a na environmentálne záťaže 3 výzvy  177,3 mil. €.
Zazmluvnených 20 projektov  109,3 mil. € (28 %). Z toho zazmluvnené projekty zamerané na zníženie miery znečistenia ovzdušia 18 projektov  98,2 mil. € a na environmentálne záťaže 2 projekty  11,1 mil. €.
Informačné aktivity – prierezová výzva č. 28  5 mil. € sa týka všetkých 4 investičných priorít. K zazmluvneniu projektu ešte nedošlo.

## Slide 14
Príklady dobrej praxe
v PO 1
  Projekt (v real.): Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč
  Prijímateľ: obec Branč
  Zazmluvnená suma / už vyčerpaná (EÚ zdroj): 5 845 930,83 € / 4 375 530,72 €
  Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Branč
  Plánované aktivity: Hlavným cieľom predkladaného projektu je dobudovanie kanalizačnej (stokovej) siete aglomerácie Branč, ktorú tvoria obce Branč a Ivanka pri Nitre, a to v celkovej dĺžke 6 706 metrov, spolu so zvýšením kapacity a intenzifikáciou jestvujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Branč, do ktorej sa po realizácii projektu pripojí aj obec Ivanka pri Nitre, ktorá gravituje k tejto ČOV.
  Čistiareň odpadových vôd
  Stoková sieť
  Očakávané výstupy a výsledky:
  Realizáciou projektu sa zvýši napojenie cieľovej skupiny - obyvateľov aglomerácie na verejnú kanalizáciu, a teda aj ČOV o 2204 ekvivalentných obyvateľov (o 46,45 %) na 4745 EO
  Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) - 6,706 km
  Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV – 1
  Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd – 2 204 EO

## Slide 15
Príklady dobrej praxe
v PO 1
  Fotodokumentácia:

## Slide 16
Príklady dobrej praxe
v PO 1
  Projekt: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice
  Prijímateľ: obec Trakovice
  Zazmluvnená suma / už vyčerpaná (EÚ zdroj): 236 472,46 € / 233 485,96 €
  Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Trakovice
  Zrealizované aktivity:
  Realizácia projektu pozostáva z výstavby malej kompostárne v obci, t.j. kompostárne určenej výlučne na zelený odpad, ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100 t a z nákupu potrebnej techniky ako sú traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač kompostu, štiepkovač a pod.
  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu:
  Výstavba kompostoviska
  Nákup technológie pre zber a spracovanie kompostu
  Očakávané výstupy a výsledky:
  Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov: 100 t/rok
  Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov: 100 t/rok

## Slide 17
Príklady dobrej praxe
v PO 1
  Fotodokumentácia:

## Slide 18
Príklady dobrej praxe
v PO 1
  Projekt (v real.): Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov
  Prijímateľ: obec Miloslavov
  Zazmluvnená suma / už vyčerpaná (EÚ zdroj): 751 460,27 € / 36 122,45 € čaká sa na zúčtovanie, resp. úhradu predfinancovaní vo výške 547 767,05 €
  Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, obec Miloslavov
  Zrealizované, resp. plánované aktivity:
  1. Triedený zber komunálnych odpadov,
  2. Informačné aktivity ako súčasť investičného projektu (plánované).
  Očakávané výstupy a výsledky:
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu: 951,9 t/rok
Počet osôb zapojených do informačných aktivít: 2500
Počet zrealizovaných informačných aktivít: 2
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov: 951,9 t/rok

## Slide 19
  Fotodokumentácia:
Príklady dobrej praxe
v PO 1

## Slide 20: Programové ukazovatele
V treťom roku implementácie OP KŽP už môžeme povedať, že v prípade úspešnej realizácie zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1, ktorá je v gescii MŽP SR, dôjde k naplneniu cieľových hodnôt 4 programových ukazovateľov.
Konkrétny cieľ | Kód ukazovateľa | Ukazovateľ výstupu programu | Merná jednotka | Cieľová hodnota 2023 | Zazmluvnená hodnota | Prekročenie hodnoty vyjadrené v %
1.1.1 | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | t/rok | 21 579 | 56 934 | 164 %
1.2.1 | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | osoby | 205 046 | 258 357 | 26 %
1.2.3 | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | počet | 786 929 | 887 546 | 13 %
1.4.1 | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | počet | 20 | 22 | 10 %
V PO 1 sú to nasledujúce ukazovatele:

## Slide 21: PO 2
ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO ZAMERANÍM NA OCHRANU PRED POVODŇAMI v alokácii 419,3 mil. €, z toho vyhlásené 2 výzvy za 340 mil. € (81,1 % z alokácie)
IP 1: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Zameranie: posilniť preventívnu ochranu pred povodňami a zmierniť ich negatívne dôsledky.
Cieľ: znížiť nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, ŽP, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť spojené s povodňami (v súlade s čl. 1 smernice 2007/60/ES)
Zároveň sa sleduje zníženie rizika kontaminácie ŽP škodlivými látkami v prípade povodní, ako aj zmiernenie ďalších negatívnych dôsledkov zmeny klímy, a to sucha vhodným zadržiavaním vody v krajine.
Očakávaným výsledkom: zvýšená úroveň adaptácie na zmenu klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.2: Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu
Zameranie: riešiť sekundárne problémy spôsobené prejavmi zmeny klímy - riziká spojené s výdatnými dažďami, ktoré môžu byť príčinou nielen vzniku povodní, ale aj zaplavenia úložísk ťažobného odpadu, preliatia až pretrhnutia hrádze odkaliska, alebo rozplavenia materiálu haldy na veľké územia a tým k zdevastovaniu zasiahnutých zložiek ŽP.
Očakávaným výsledkom: znížené riziko kontaminácie prostredia z uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu.

## Slide 22: PO 2 - Oprávnené aktivity
Špecifický cieľ 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
  Vyhlásená výzva č. 21 za 290 mil. €
B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
  Vyhlásená výzva č. 18 za 50 mil. €
C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
  Plánovaná výzva uvedená v harmonograme na rok 2017 za 17 mil. €
Špecifický cieľ 2.1.2: Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu
A. Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu (v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“)
výzva zatiaľ nebola vyhlásená, očakáva sa aktualizácia legislatívy

## Slide 23: PO 3
PODPORA RIADENIA RIZÍK, RIADENIA MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A ODOLNOSTI PROTI MIMORIADNYM UDALOSTIAM OVPLYVNENÝM ZMENOU KLÍMY v alokácii 260,9 mil. €, z toho ŠC 3.1.2 v sume 27 mil. €
IP 1: 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.2: Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)
Zameranie: riešiť sekundárne problémy spôsobené prejavmi zmeny klímy - riziká spojené s výdatnými dažďami, ktoré môžu spôsobovať okrem vzniku povodní aj možný vznik zosuvov, ktoré sa objavujú čoraz častejšie na územiach, ktoré nimi v minulosti neboli postihnuté.
Očakávaným výsledkom:
znížené riziko zosuvov pôdy,
zlepšenie preskúmania územia z hľadiska identifikácie deficitných oblastí na zdroje pitnej vody.
PO 3 - oprávnené aktivity:
Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy
  Plánovaná výzva uvedená v harmonograme na rok 2017 za 24 mil. €
B. Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody, ich akumuláciu a vodohospodársku bilanciu
  Plánovaná výzva uvedená v harmonograme na rok 2017 za 3 mil. €

## Slide 24: Stimulačný mechanizmus na zabezpečenie plynulej implementácie projektov
Z hľadiska urýchlenia začiatku implementácie projektov:
V rámci výziev OP KŽP je stanovená podmienka mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené VO na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky, s výnimkou zákaziek: - s nízkymi hodnotami
- podlimitných realizovaných cez elektronický kontraktačný systém - podliehajúcich niektorej z výnimiek zo zákona o VO
Prijímateľ je povinný v prípade všetkých VO začatých, resp. vyhlásených ku dňu podania ŽoNFP predložiť poskytovateľovi do 10 pracovných dní po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP kompletnú dokumentáciu z procesu VO k aktivitám projektu (ak bola uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom) alebo zaslať informáciu o stave, v akom sa proces VO k aktivitám projektu nachádza.
V prípade, ak z výzvy nevyplýva povinnosť žiadateľa mať vyhlásené VO už v čase predkladania ŽoNFP, je prijímateľ povinný začať VO najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (napr. v prípade zákaziek realizovaných cez elektronický kontraktačný systém, kde existuje predpoklad, že vďaka automatizácii celého kontrakčného procesu prebehne výber dodávateľa zrýchlene).

## Slide 25
Z hľadiska verejného obstarávania:
Ak na základe finančnej kontroly VO týkajúcej sa hlavných aktivít poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, môže prijímateľ opakovať obstaranie zákazky maximálne jeden krát (možnosť udelenia výnimky – súhlas poskytovateľa s opakovaním VO).
Ak prijímateľ opakuje VO, je povinný zaslať na ex ante kontrolu dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia správy z kontroly, týkajúcej sa predchádzajúceho VO, resp. v prípade udelenia výnimky do 20 dní od doručenia súhlasu poskytovateľa s opakovaním procesu VO.
Stimulačný mechanizmus na zabezpečenie plynulej implementácie projektov

## Slide 26: Stimulačný mechanizmus na zabezpečenie plynulej implementácie projektov
Z hľadiska realizácie projektu:
Povinnosť prijímateľa predkladať harmonogram finančnej realizácie projektu.
Povinnosť prijímateľa aktualizovať harmonogram po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom kontroly každého VO a elektronicky predložiť poskytovateľovi jeho aktualizáciu v lehote do 10 dní.
Povinnosť prijímateľa postupovať v súlade s aktuálnym harmonogramom. Ak dôjde k omeškaniu o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP.

## Slide 27: Faktory ovplyvňujúce stav implementácie
Kým v prvých dvoch rokoch išlo o vyhlasovanie výziev, ktoré nadväzovali na oblasti podpory v predchádzajúcom PO 2007 – 2013, od polovice roka 2016 sú vyhlasované výzvy na
  novo podporované aktivity – zvýšená odborná náročnosť prípravy výziev,
  oblasti podpory z PO 2007 – 2013, na ktoré sa však v prebiehajúcom programovom období uplatňujú pravidlá štátnej pomoci.
Na to nadväzujú nové kategórie štátnej pomoci – komunikácia s EK a PMÚ SR je odborne i časovo náročná.
Plnenie všetkých ex ante kondicionalít týkajúcich sa OP KŽP – RO venoval zvýšenú pozornosť ich plneniu do konca roka 2016 (posledné potvrdenie EK 15.02.2017),
Legislatívne zmeny, zmeny systému riadenia EŠIF, zmeny metodických pokynov CKO a nové vzory CKO vyplývajúce z vládou SR prijatého Akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF.

## Slide 28
Nedostatky ŽoNFP a dôvody
ukončenia schvaľovacieho procesu
Dôvody zamietnutia ŽoNFP vo fáze administratívneho overovania:
podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy – nesúlad parciel medzi stavebnými povoleniami a dokladmi preukazujúcimi vysporiadanie majetkovo právnych vzťahov,
podmienka mať stavebné povolenia na realizáciu aktivít projektu – strata právoplatnosti stavebného povolenia; nepredloženie stavebných povolení na všetky stavebne objekty, ktoré sú predmetom ŽoNFP,
podmienka oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavé aktivity – nevyhlásenie verejných obstarávaní,
podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie – nesúlad so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
podmienka maximálnej a minimálnej výšky príspevku –nedosiahnutie, resp. prekročenie stanovených limitov pre určenie NFP.

## Slide 29
Dôvody zamietnutia ŽoNFP vo fáze odborného hodnotenia:
hodnotiace kritérium 1.1 - Súlad projektu s intervenčnou stratégiou operačného programu – nenapĺňanie legislatívneho rámca na národnej a európskej úrovni, ktorý je transponovaný do OP KŽP, t.j. ŽoNFP nenapĺňajú špecifické ciele a očakávané výsledky na úrovni danej oblasti OP KŽP,
hodnotiace kritérium 4.1 Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu – dosiahnutie 25 % podielu neoprávnených, resp. neúčelných výdavkov k celkovým oprávnených výdavkom za ŽoNFP,
nedosiahnutie minimálneho bodového hodnotenia vo výške 60 % z celkového počtu bodov odborného hodnotenia, t.j. nízka kvalitatívna úroveň ŽoNFP.
Nedostatky ŽoNFP a dôvody
ukončenia schvaľovacieho procesu

## Slide 30
Špecifický cieľ | Oprávnení žiadatelia | Oprávnené územie | Forma výzvy |  | Dátum uzavretia výzvy | Indikatívna výška FP (zdroje EÚ) v €
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov |  |  |  |  |  | 
Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov A. mimo schémy štátnej pomoci B. schéma pre miestne Infraštruktúry | Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci: - subjekty územnej samosprávy, a to výlučne obce alebo združenia obcí B. Oprávnení žiadatelia v rámci schémy pre miestne infraštruktúry: - subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie - združenia právnických osôb so 100% účasťou obce - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - právnické osoby oprávnené na podnikanie so 100% účasťou obce | najmenej rozvinuté okresy SR | otvorená |  | do vyčerpania alokácie | 25 000 000
Plánované výzvy v rámci PO 1 v 2017

## Slide 31
Špecifický cieľ | Oprávnení žiadatelia | Oprávnené územie | Forma výzvy | Dátum vyhlásenia výzvy | Dátum uzavretia výzvy | Indikatívna výška FP (zdroje EÚ) v €
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov |  |  |  |  |  | 
Aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – A. mimo schémy štátnej pomoci B. schéma pre miestne Infraštruktúry | A. Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci: - subjekty územnej samosprávy, a to výlučne obce alebo združenia obcí B. Oprávnení žiadatelia v rámci schémy pre miestne infraštruktúry: - subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie - združenia právnických osôb so 100% účasťou obce - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - právnické osoby oprávnené na podnikanie so 100% účasťou obce | celé územie SR mimo najmenej rozvinutých okresov | otvorená | október 2017 | do vyčerpania alokácie | 25 000 000
Plánované výzvy v rámci PO 1 v 2017

## Slide 32
Špecifický cieľ | Oprávnení žiadatelia | Oprávnené územie | Forma výzvy |  | Dátum uzavretia výzvy | Indikatívna výška FP (zdroje EÚ) v €
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ |  |  |  |  |  | 
Aktivita B: Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový | Obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách | celé územie SR | otvorená |  | do vyčerpania alokácie | 17 500 000
Plánované výzvy v rámci PO 1 v 2017

## Slide 33
Textové pole
Špecifický cieľ | Oprávnení žiadatelia | Oprávnené územie | Forma výzvy |  | Dátum uzavretia výzvy | Indikatívna výška FP (zdroje EÚ) v €
2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy |  |  |  |  |  | 
Aktivita C: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) - mimo schémy štátnej pomoci | subjekty verejnej správy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby | celé územie SR | otvorená |  | do vyčerpania alokácie | 17 000 000
3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |  |  |  |  |  | 
Aktivita A: Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy | subjekty verejnej správy | územie menej rozvinutých regiónov SR | otvorená |  | do vyčerpania alokácie | 24 000 000
Aktivita B: Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody, ich akumuláciu a vodohospodársku bilanciu | MŽP SR a ním zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie | územie menej rozvinutých regiónov SR | otvorená |  | do vyčerpania alokácie | 3 000 000
Plánované výzvy v rámci PO 2 a PO 3 v 2017

## Slide 34: ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.
riaditeľka odboru riadenia programov