Podklad na zasadnutie monitorovacieho výboru

Podrobnejšie informácie k predkladanému národnému projektu

# PODPORA BIODIVERZITY PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCIACH SLOVENSKA – ZELENÉ OBCE

Zdroj financovania: Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 - 2020

Žiadateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

# ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

| Názov NP | Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach slovenska – zelené obce |
| --- | --- |
| Postavenie prijímateľa: | - v zmysle Zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22.11.2013 č. 27/2013 – 1.6. v znení neskorších dodatkov č. 1 až č. 3), - zo Štatútu (Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 38/2013 – 1.6. v znení neskorších dodatkov č. 1 až č. 4), - v zmysle OP Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1, Špecifický cieľ 1.3.1, aktivita B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb). |
| Realizovaný rozsah zelenej infraštruktúry: | Implementácia prvkov zelenej infraštruktúry pre účely zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb, kde prvkom zelenej infraštruktúry sa v ponímaní zamerania národného projektu myslí drevinová a súvisiaca kerová výsadba. Hlavným cieľom je výsadba drevín a súvisiacich kerových spoločenstiev na miestnej úrovni. S uvedenou implementáciou súvisí: - dodanie drevín, - výsadba drevín, - nevyhnutné terénne úpravy, - fixácia drevín. |
| Územný rozsah | Na elimináciu obmedzujúceho faktora územnej spôsobilosti k realizácii prvkov zelenej infraštruktúry, t. j. naplnenie cieľov národného projektu je územný rozsah definovaný nasledovne: - v intraviláne obcí z aspektu existujúceho územného plánu obce, ako dokumentácie určujúcej rozvoj daného územia, - v zastavanom území obcí z pohľadu katastrálneho vymedzenia administratívnej správy, ako aspektu kde sa zohľadňujú súčasné trendy rozvoja daného územia, - vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný dokumentáciou ochrany prírody a krajiny – miestny územný systém ekologickej stability podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), a to z dôvodu naplnenia podstaty existujúcich dokumentov viazaných na ochranu a zabezpečenia optimálneho využívania krajiny, resp. daného územia. |
| Ekologický aspekt | Revitalizačné opatrenia na úrovni cielenej výsadby drevín, čo prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia v danom území. Primárne sa vytvára, resp. obnovuje biodiverzity, čo plní základné ekologické funkcie. Zachovaním a obnovou biodiverzity a ekosystémov sa na miestnej/lokálnej úrovni posilňuje: - klimatická funkcia (vytváranie mikroklimatických pomerov, lepšia regulácia, resp. absorpcia negatívnych klimatických výkyvov), - pôdoochranná funkcia (predchádzanie eróziám a pustnutiu pôdy), - vodoochranná funkcia (vytváranie osobitných hydrologických podmienok s pozitívnym efektom na mikropovodia), - krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia (vizuálna funkcia, hygienická funkcia, kompozičná funkcia, prepájacia funkcia ekosystémov na úrovni jedinca a spoločenstiev). |
| Oprávnení užívateľ pomoci | Obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. |
| Metodológia realizácie národného projektu | - V rámci národného projektu je pomoc poskytovaná ďalším subjektom v tejto oblasti ako konečným užívateľom príspevku (ďalej len „užívateľ“). - Východiskovým implementačným materiálom bude „Metodická príručka k tvorbe biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“ vydanou SAŽP, ktorá determinuje základné: - priestorové (presný vymedzenie územia, resp. priestoru, kde sa bude realizovať výsadba), - ekologické (aké ekologické funkcie má plniť realizovaná výsadba) a - druhové parametre výsadby drevín (ktoré konkrétne dreviny sú predmetom výsadby). Podľa metodológie sa bude následne postupovať v procese poskytovania pomoci pre užívateľov. Metodická príručka bude zostavená na základe odberateľsko-dodávateľských vzťahov, kde zadávateľom na jej vypracovanie bude SAŽP. Ide o vysoko odbornú východiskovú metodológiu, ktorou sa zabráni neodbornej a neoprávnenej výsadbe drevín. - Oprávnení užívateľ si pred požiadaním o vydanie poukážky na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie realizačného projektu (podmienka oprávnenosti aktivity/žiadosti). Tento typ dokumentu – realizačný projekt v kombinácií s „Metodickou príručkou k tvorbe biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“ presne: - definuje miesto výsadby a terénnych úprav, - definuje rozsah výsadby, - definuje typ drevín určených na výsadbu, - definuje plochy, priestor tej časti krajiny, kde je žiaduce docieliť legislatívnu ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to na úrovni prvkov regionálneho/miestneho územného systému ekologickej stability. - Oprávnený užívateľ pomoci požiada formou elektronickej žiadosti o vydanie poukážky (dodanie a výsadba drevín) cez internetovú stránku (webové sídlo) www.sazp.sk. Užívateľ požiada o vydanie poukážky vyplnením formulára žiadosti, v ktorom uvedie svoje základné údaje vo vzťahu k oprávnenosti realizácie aktivity a priloží realizačný projekt výsadby. SAŽP po podaní elektronickej žiadosti o vydanie poukážky skontroluje: - oprávnenosť užívateľa (v zmysle vopred zverejnených podmienok) prostredníctvom definovaného súboru dokumentov, ktorými sa preukazuje postavenie žiadateľa v súlade so všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku vo forme poukážky, - oprávnenosť územia prostredníctvom miesta realizácie, - súlad realizačného projektu so žiadosťou, metodickou príručkou a cieľmi národného projektu. - Poskytovateľ pomoci prostredníctvom oprávneného dodávateľa zhotoviteľa (alebo skupina dodávateľov) uskutočňuje dodanie a výsadbu drevín za účelom vecného naplnenia národného projektu. Výber oprávneného dodávateľa bude zabezpečený na základe procesu verejného obstarávania realizovaného zo strany SAŽP. |
| Ostatné formálne náležitosti | - Lehota určená pre žiadateľov na podanie žiadostí o vydanie poukážky: priebežne počas doby realizácie národného projektu, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. - Predmet podpory má verejno-prospešný charakter s cieľom podpory zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry. - Podmienky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k miestu realizácie národného projektu. - Spôsob realizácie navrhovanej výsadby – žiadosť o poukážku je v súlade s realizačným projektom, ktorý bol spracovaný odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. - Maximálny limit na jednu poukážku, t. j. 16 500,- EUR. |