Ministerstvo životného prostredia – Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia

Zámer národného projektu

| Operačný program: | Operačný program Kvalita životného prostredia |
| --- | --- |
| Prioritná os: | 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ: | ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 |
| Žiadateľ: | Slovenská agentúra životného prostredia |
| Názov projektu: | Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce |
| Celkové oprávnené výdavky projektu: | 7 000 000,- EUR |
| Požadovaná výška NFP: | 7 000 000,- EUR |

| 1. Identifikácia prijímateľa: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno/názov: Slovenská agentúra životného prostredia |  |  |  |
| Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica |  |  |  |
| Štát: Slovenská republika |  |  |  |
| IČO: 00626031 |  |  |  |
| DIČ: 2021125821 |  |  |  |
| IČZ: 1000021957 |  |  |  |
| Platiteľ DPH: áno |  | IČ DPH: SK2021125821 |  |
| Právna forma: príspevková organizácia |  |  |  |
| Štatutárny orgán: generálny riaditeľ |  |  |  |
| Titul | Meno | Priezvisko | Titul za menom |
| Ing. | Martin | Lakanda |  |

2. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu:

Názov: Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov – SAŽP

Sídlo: Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica

| 3. Komunikácia vo veci projektového zámeru NP: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktné údaje a adresa na doručovanie písomností: |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba: |  |  |  |  |
| Titul | Meno | Priezvisko | Titul za menom | Subjekt |
| RNDr. | Michal | Klaučo | PhD. | Prijímateľ |
| Adresa na doručovanie písomností: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica |  |  |  |  |

4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu prostredníctvom výzvy a zdôvodnenie prijímateľa

1. Zdôvodnenie jedinečnosti a kompetencie na realizáciu národného projektu: Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SAŽP“), ako odborná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, má celoslovenskú pôsobnosť a zabezpečuje plnenie odborných úloh v odvetví starostlivosti o životné prostredie na území Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o predkladaný Zámer národného projektu, SAŽP z povahy svojej činnosti v zmysle Zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22.11.2013 č. 27/2013 – 1.6. v znení neskorších dodatkov č. 1 až č. 3) zabezpečuje starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie, realizuje krajinné plánovanie a vykonáva integráciu a podporu budovania zelenej infraštruktúry. Slovenská agentúra životného prostredia sa priamo podieľa na integrácii zelenej infraštruktúry do sektorových politík a podporuje budovanie zelenej infraštruktúry, ako významného faktoru pre riadenie prírodného kapitálu a manažmentu životného prostredia. Z uvedeného postavenia je SAŽP odbornou organizáciou, ktorej aj zo Štatútu (Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 38/2013 – 1.6. v znení neskorších dodatkov č. 1 až č. 4) vyplýva realizácia takých činností, ktoré podporujú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry. 2. Uvedenie určenia prijímateľa v OP: Slovenská agentúra životného prostredia – je určená ako prijímateľ národného projektu zameraného na podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1, Špecifický cieľ 1.3.1, aktivita B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb). 3. Deklarovanie skúseností a administratívnych kapacít na zabezpečenie realizácie projektu: Slovenská agentúra životného prostredia plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci OP Životné prostredie, OP Kvalita životného prostredia, zabezpečuje činnosť Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program Stredná Európa, zabezpečuje činnosť Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program Juhovýchodná Európa. SAŽP má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov ako prijímateľ a aj ako sprostredkovateľský orgán. V rámci OP Kvalita životného prostredia SAŽP realizovala niekoľko projektov v oblasti životného prostredia. V súčasnosti disponuje dostatočnými ľudskými zdrojmi na zabezpečenie realizácie projektu.

5. Identifikácia národného projektu:

Názov projektu: Obnova biodiverzity a ekosystémov v obciach Slovenska prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska

Prioritná os:

1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Názov aktivity:

B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry

Kategórie regiónov:

Rozvinuté / Menej rozvinuté – celá Slovenská republika

Spôsob financovania:

Nenávratný finančný príspevok

| 6. Miesto realizácie projektu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Štát | Región (NUTS II): | Vyšší územný celok (NUTS III): | Okres (NUTS IV): | Obec: |
| Slovensko | SK01 | SK010 | Všetky okresy, vrátane okresov v SK011/SK01 | Všetky obce vrátane obcí v SK011/SK01 |
|  | SK02 | SK021 SK022 SK023 |  |  |
|  | SK03 | SK031 SK032 |  |  |
|  | SK04 | SK041 SK042 |  |  |
| 7. Popis projektu: |  |  |  |  |
| Stručný popis projektu |  |  |  |  |
| Zámerom národného projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, prostredníctvom cielenej výsadby drevín: - v intraviláne obcí z aspektu existujúceho územného plánu obce, - v zastavanom území obcí z pohľadu katastrálneho vymedzenia administratívnej správy, alebo - vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný dokumentáciou ochrany prírody a krajiny – miestny územný systém ekologickej stability podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Východiskom pre realizáciu národného projektu je fakt, že územie Európy vykazuje rozsiahle straty biotopov a fragmentáciu krajinnej sféry. Pre biodiverzitu to predstavuje zásadný problém. Aj keď kľúčové prírodné oblasti sú z veľkej časti chránené v rámci sústavy Natura 2000, ešte je potrebné umožniť, aby sa druhy mohli pohybovať medzi týmito oblasťami, ak sa má zabezpečiť ich prežitie z dlhodobého hľadiska. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov prípadne realizáciou jednoduchých terénnych uprav za účelom vytvárania, resp. obnovy biodiverzity, ktorá plní primárne ekologické funkcie. Takto cielenou výsadbou sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia. |  |  |  |  |
| 7.1 Rámcový popis aktivít národného projektu |  |  |  |  |
| Slovenská agentúra životného prostredia má postavenie prijímateľa národného projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom v tejto oblasti ako konečným užívateľom príspevku (ďalej len „užívateľ“). Pre dosiahnutie stanoveného cieľa SAŽP poskytuje užívateľom príspevok vo forme poukážok. Vecné plnenie z poskytnutej poukážky si bude môcť užívateľ uplatniť u oprávneného dodávateľa/zhotoviteľa, čo zahŕňa dodanie a výsadbu drevín (kde je možné podľa potreby zaradiť aj kry), terénne úpravy a zabezpečenie výsadby podľa realizačného projektu, ktorý bude vypracovaný v súlade s „Metodickou príručkou k tvorbe biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“ vydanou SAŽP (ďalej len „metodická príručka“). Oprávnený dodávateľ/zhotoviteľ je subjekt (alebo skupina dodávateľov), ktorý podľa realizačného projektu (odborne vypracovaný projekt) uskutočňuje dodanie a výsadbu drevín za účelom vecného naplnenia národného projektu. Výber oprávneného dodávateľa bude zabezpečený na základe procesu verejného obstarávania realizovaného zo strany SAŽP. Pre uvedený účel SAŽP bude evidovať zoznam oprávnených dodávateľov a ich zoznam zverejní na internetovej stránke www.sazp.sk. Užívateľ je oprávnený vybrať si zo zoznamu oprávneného dodávateľa v súlade s miestom realizácie výsadby. Výber užívateľa (žiadosť o uzatvorenie zmluvy) sa bude uskutočňovať formou elektronickej žiadosti o vydanie poukážky (dodanie a výsadba drevín) cez internetovú stránku (webové sídlo) www.sazp.sk. Užívateľ požiada o vydanie poukážky vyplnením formulára žiadosti, v ktorom uvedie svoje základné údaje vo vzťahu k oprávnenosti realizácie aktivity a priloží realizačný projekt výsadby. SAŽP po podaní elektronickej žiadosti o vydanie poukážky skontroluje: - oprávnenosť užívateľa (v zmysle vopred zverejnených podmienok) prostredníctvom definovaného súboru dokumentov, ktorými sa preukazuje postavenie žiadateľa v súlade so všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku vo forme poukážky, - oprávnenosť územia prostredníctvom miesta realizácie, - súlad realizačného projektu so žiadosťou, metodickou príručkou a cieľmi národného projektu. Užívateľ si pred požiadaním o vydanie poukážky na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie realizačného projektu (podmienka oprávnenosti aktivity/žiadosti). Tento typ dokumentu – realizačný projekt: - definuje miesto výsadby a terénnych úprav, - definuje rozsah výsadby, - definuje typ drevín určených na výsadbu, - zároveň, ak je to miestne a vecne príslušné vychádza aj z návrhových opatrení schválenej dokumentácie ochrany prírody a krajiny (miestne územné systémy ekologickej stability), - taktiež môže definovať plochy, priestor tej časti krajiny, kde je žiaduce docieliť legislatívnu ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to na úrovni prvkov regionálneho/miestneho územného systému ekologickej stability. Realizačný projekt zhotovuje odborne spôsobilá osoba podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Zhotovenie realizačného projektu vychádza z odbornej metodickej príručky, ktorú v rámci vyhlásenia národného projektu zverejní SAŽP na svojej webovej stránke. Predpokladaný rozsah podporených prvkov zelenej infraštruktúry je 390, čo zodpovedá počtu potenciálnych užívateľov národného projektu, ktorí na základe poukážky realizujú prvky zelenej infraštruktúry s cieľmi a obsahovou náplňou národného projektu. Národný projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity (dve podaktivity) a jednej podpornej aktivity: - Hlavná aktivita národného projektu: Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry – hlavnou aktivitou sa bude realizovať podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – cielená výsadba drevín. - Podaktivita č. 1: Zhotovenie odbornej metodickej príručky k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry, ako východiskového, odborného a metodického materiálu pre účely vyhotovenia realizačného projektu výsadby. - Podaktivita č. 2: Poskytovanie poukážok užívateľom – príjem, kontrola oprávnenosti a vyhodnotenie prijatých žiadostí o vydanie poukážky, následné vecné plnenie z poukážky si užívatelia budú môcť uplatniť cez obstaraného dodávateľa/zhotoviteľa, ktorý bude realizovať dodanie a výsadbu drevín podľa realizačného projektu výsadby. - Podporná aktivita: Riadenie projektu a publicita – zamerané na mzdové výdavky za účelom projektového a finančného riadenia, následná činnosť spojená s informovaním a komunikáciou a propagáciou projektu. Oprávneným územím na realizáciu národného projektu: zastavané územie, resp. intravilán obce, ako urbanizované prostredie, alebo vyčlenené plochy vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný dokumentáciou ochrany prírody a krajiny – miestny územný systém ekologickej stability podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Oprávnené subjekty/užívatelia národného projektu: obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Lehota určená pre žiadateľov na podanie žiadostí o vydanie poukážky: priebežne počas doby realizácie národného projektu, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. Kritéria na výber žiadostí o poskytnutie poukážky: - Predmet podpory má verejno-prospešný charakter s cieľom podpory zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry. - Podmienky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k miestu realizácie národného projektu. - Oprávnenosť územia – poskytnutie príspevku len na územie v intraviláne obce, alebo v zastavanom území obce a mimo chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, avšak oprávnenosť výdavkov národného projektu sa vzťahuje aj na tú časť územia, kde sú identifikované (aj navrhované) prvky miestneho územného systému ekologickej stability, a to za podmienky vysporiadania majetkových práv voči oprávnenému subjektu/užívateľovi. - Súlad s cieľmi národného projektu – realizačný projekt bol spracovaný v súlade s metodickou príručkou. - Spôsob realizácie navrhovanej výsadby – žiadosť o poukážku je v súlade s realizačným projektom, ktorý bol spracovaný odborne spôsobilou osobou podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a metodickou príručkou. - Maximálny limit na jednu poukážku. Forma poskytnutej pomoci (príspevku) užívateľom: - Bezodplatné dodanie a výsadba a zabezpečenie drevín pre stanovený účel národného projektu. |  |  |  |  |

| 8. Ukazovatele projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Názov | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Relevancia k HP |
| O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | 390 | Udržateľný rozvoj |

| 9. Rámcový rozpočet projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavná aktivita/podaktivita | Skupina výdavkov | Výška výdavku | Komentár |
| Podaktivita č. 1: Zhotovenie odbornej metodickej príručky k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry | 518 – ostatné služby | 110 000 | Vypracovanie odbornej metodickej príručky k tvorbe biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry |
| Podaktivita č. 2: Poskytovanie poukážok užívateľom | 352 – poskytnutie dotácií, transferov voči tretím osobám | 6 435 000 | 390 oprávnených žiadateľov x poskytnutá pomoc vo výške maximálne 16 500 € vo forme poukážky |
| Podporná aktivita |  |  | x |
| Riadenie projektu a publicita | 521 – Mzdové výdavky publicita | 455 000 | Projektový manažér 1 904,10 € cena práce / mesiac x 36 mesiacov = 68 547,60 € 1 x Finančný manažér 1 350,20 € cena práce / mesiac x 36 mesiacov = 48 607,40 € 3 x Kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí o vydanie poukážky 1 937,00 € cena práce / mesiac x 36 mesiacov x 3 = 209 196,00 € Cestovné výdavky = 50 000 € Publicita projektu podľa manuálu pre informovanie a komunikáciu, čo zahŕňa označenie miesta realizácie aktivít projektu, hlavné webové sídlo projektu, výroba informačných materiálov a dokumentov (brožúry, letáky, skladačky) a výroba informačných predmetov (malé reklamné predmety) = 78 649,00 € |
| SPOLU | x | 7 000 000 | x |

| 10. Požadovaná výška NFP |  |
| --- | --- |
| Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) | 7 000 000,- |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR) | 0,- |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) | 100% |
| Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR) | 7 000 000,- |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) | 0,- |