**Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti**

**ČASŤ A**

# IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014SK16M1OP002 |
| Názov | Kvalita životného prostredia |
| Verzia | 2021.0 |
| Dátum schválenia správy monitorovacím výborom |  |

[IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ 1](#_Toc256000001)

[2. PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 5](#_Toc256000002)

[2.1. Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch. 5](#_Toc256000003)

[3. VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 9](#_Toc256000004)

[3.1. Prehľad o vykonávaní 9](#_Toc256000005)

[3.2. Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 13](#_Toc256000006)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6i 13](#_Toc256000007)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6ii 17](#_Toc256000008)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6iii 23](#_Toc256000009)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6iv 27](#_Toc256000010)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 5i 33](#_Toc256000011)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 5b 36](#_Toc256000012)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4a 44](#_Toc256000013)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4b 51](#_Toc256000014)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4c 57](#_Toc256000015)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4e 62](#_Toc256000016)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4g 66](#_Toc256000017)

[Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 70](#_Toc256000018)

[Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 5 / 5.1.1 73](#_Toc256000019)

[Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 5 / 5.1.2 74](#_Toc256000020)

[Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky 75](#_Toc256000021)

[Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci 76](#_Toc256000022)

[3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 80](#_Toc256000023)

[Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu 80](#_Toc256000024)

[Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ERDF REACT-EU, the ESF, the ESF REACT-EU and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013) 81](#_Toc256000025)

[Tabuľka 8: Použitie krížového financovania 97](#_Toc256000026)

[Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal) 98](#_Toc256000027)

[Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU) 99](#_Toc256000028)

[4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ 100](#_Toc256000029)

[6 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 102](#_Toc256000030)

[7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV 107](#_Toc256000031)

[8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV 108](#_Toc256000032)

[Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia 108](#_Toc256000033)

[OZE\_VC\_SEOF 111](#_Toc256000034)

[**n/a** 113](#_Toc256000035)

[Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch 116](#_Toc256000036)

[**SIH - EE - Podniky** 118](#_Toc256000037)

[Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov 122](#_Toc256000038)

[**SIH - EE - GES Priame úvery - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov** 124](#_Toc256000039)

[Investovanie do sektora odpadového hospodárstva 128](#_Toc256000040)

[OH\_VC\_IPM AE 130](#_Toc256000041)

[**n/a** 132](#_Toc256000042)

[OH\_VC\_SEOF 135](#_Toc256000043)

[**n/a** 137](#_Toc256000044)

[OH\_VC\_WTEP 140](#_Toc256000045)

[**n/a** 142](#_Toc256000046)

[9. Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT 145](#_Toc256000047)

[10. POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 147](#_Toc256000048)

[10.1. Veľké projekty 147](#_Toc256000049)

[10.2. Spoločné akčné plány 150](#_Toc256000050)

[11. POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 153](#_Toc256000051)

[11.1. Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 153](#_Toc256000052)

[11.2. Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 153](#_Toc256000053)

[11.3. Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 153](#_Toc256000054)

[11.4. Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 153](#_Toc256000055)

[11.5. Úloha partnerov pri vykonávaní programu 154](#_Toc256000056)

[12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013 155](#_Toc256000057)

[12.1. Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení 155](#_Toc256000058)

[12.2. Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie 157](#_Toc256000059)

[13. OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9. Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku 158](#_Toc256000060)

[14. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 159](#_Toc256000061)

[14.1. Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu 159](#_Toc256000062)

[14.2. Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov 159](#_Toc256000063)

[14.3. Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení 159](#_Toc256000064)

[14.4. V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí 159](#_Toc256000065)

[Stratégia EUSDR 162](#_Toc256000066)

[14.5. V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie 164](#_Toc256000067)

[14.6. Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov 164](#_Toc256000068)

[15. FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 165](#_Toc256000069)

[16. INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku) 166](#_Toc256000070)

[17. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] 167](#_Toc256000071)

[Dokumenty 168](#_Toc256000072)

[Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti 169](#_Toc256000073)

# PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

|  |
| --- |
| **V roku 2021 bolo vyhlásených 8 výziev v celkovej hodnote 191 mil. € za zdroj EÚ. Zazmluvnených bolo 463 projektov v hodnote 398,8 mil. €, čo predstavuje cca 14 % z alokácie operačného programu (OP).** Nárast kontrahovania bol zaznamenaný vo všetkých prioritných osiach (PO), najvýraznejší % nárast bol zaznamenaný v PO 3 (34,75 % z alokácie PO) a najnižší % nárast bol zaznamenaný v PO 4 (9,6 % z alokácie PO).  Výdavky schválené Certifikačným orgánom (CO) v súhrnných žiadostiach o platbu (SŽoP) v roku 2021 predstavujú sumu 345 416 910,44 €, z toho za zdroj EÚ 279 704 788,06 €.  Na úrovni programu predstavovala suma za jednotlivé fondy:  - Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – v celkovej výške 213 963 717,9 €, z toho za zdroj EÚ 173 767 407,89 €,  - Kohézny fond (KF) – v celkovej výške 131 453 192,54 €, z toho za zdroj EÚ 105 937 380,17 €.  **K 31.12.2021 CO deklaroval na EK výdavky za OP (po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek) v celkovej sume 1 543 022 937,85 €.** CO deklaroval na EK v roku 2021 výdavky za OP v celkovej sume 372 558 625,76 € za EÚ zdroj.  **Koniec roka 2021 predstavoval piaty míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2018 vo výške 384 mil. €. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2021 splnené.**  *Veľké projekty*  Veľký projekt s názvom “Čistiareň odpadových vôd SEVER” je riadne ukončený. Záverečná ŽoP bola uhradená dňa 31.05.2021 a čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo sumu 46 211 992 € za zdroj EÚ. Projekt je v období udržateľnosti.  *Národné projekty (NP)*  *Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska (PO 1)*  NP je zazmluvnený v sume 5 941 798,72 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 1 441 728,46 € zdroj EÚ. Od začiatku implementácie projektu bolo zrealizovaných 86 prvkov zelenej infraštruktúry v sume 1 085 814,93 € zdroj EÚ.  *Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (PO 1/PO 2)*  NP je zazmluvnený v sume 18 143 321,26 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 8 344 568,35 € zdroj EÚ. Do konca roka 2021 bolo zrealizovaných celkom 355 informačných aktivít.  *Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (PO 2)*  NP je zazmluvnený v sume 2 118 173,77 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 1 656 992,23 € zdroj EÚ. Do konca roka 2021 sa zrealizovalo 20 informačných aktivít.  *„Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (PO 1/PO 2)*  NP nie je vo fáze implementácie.  *Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti (PO 4)*  NP je zazmluvnený v sume 3 799 255,35 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 1 587 754,83 € EÚ zdroj. Počet monitorovaných budov v roku 2021 stúpol o 432 na celkových 19 769 (840 administratívnych budov, 725 škôl, 17 866 bytových domov a 338 iných typov budov).  *Odborne o energii (PO 4)*  NP je zazmluvnený v sume 6 196 801,42 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 2 084 552,93 € zdroj EÚ. V roku 2021 bolo realizovaných 17 energetických auditov a celkový stav dosiahol 78 zrealizovaných auditov.  *Žiť energiou (PO 4)*  NP je zazmluvnený v sume 24 110 568,47 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 5 000 240,14 € zdroj EÚ. V roku 2021 bolo zrealizovaných 480 informačných aktivít a do aktivít projektu sa zapojilo 11 797osôb.  *Zelená domácnostiam (PO 4)*  NP bol riadne ukončený dňa 24.5.2019 (realizácia hlavných aktivít ukončená k 31.12.2018). Celkové čerpanie projektu bolo v sume 36 827 249,67 € zdroj EÚ. Vyhlásených bolo 28 kôl na vydávanie poukážok, inštalovaných bolo 18 507 malých zariadení na využívanie OZE a celková zvýšená kapacita výroby energie z OZE dosiahla 141,637 MW.  *Zelená domácnostiam II (PO 4)*  NP je zazmluvnený v sume 40 800 000 € zdroj EÚ a čerpanie na úrovni SŽoP je v sume 30 010 324,16  € zdroj EÚ. K 31.12.2021 bolo podporených 16 710 inštalácií zariadení obnoviteľných zdrojov energie (OZE) využívaných v domácnostiach a celková zvýšená kapacita výroby energie (OZE) k 31.12.2021 je 144,844MW, s mierou plnenia 103,46%.  *Zelená domácnostiam III (PO 4)*  NP nie je vo fáze implementácie.  *Finančné nástroje (FN)*  Koncom roka 2021 boli predložené správcom fondu fondov (Slovak Investment Holding a.s.) žiadosti o platbu - zúčtovanie prvej tranže v celkovom objeme cca 21,83 mil. €, čo predstavuje takmer 62% z celkového objemu cca. 35,33 mil. € vyplatených finančných prostriedkov (v rámci prvej tranže) na implementáciu FN, pričom schválených bolo 7,42 mil. €, t.j. 21 % z finančných prostriedkov vyplatených správcovi fondu fondov v rámci prvej tranže. Ku koncu roka 2021 bolo (podľa informácií poskytnutých správcom fondu fondov) na implementáciu FN vynaložených (vyplatených finančným sprostredkovateľom, resp. cieľovým spoločnostiam a správcovi fondu fondov ako poplatok za riadenie fondu fondov) cca. 28,72 mil. €.  **OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je dopytovo orientovaný program, t. j. na základe dopytu žiadateľov.** Stav zazmluvnených hodnôt merateľných ukazovateľov (MU) programu korešponduje so zameraním vyhlásených výziev a dopytom, resp. pripravenosťou žiadateľov a dosahuje v priemere 84 % z cieľa na rok 2023. Skutočný stav napĺňania MU programu zodpovedá času nevyhnutnému na riadnu implementáciu jednotlivých aktivít projektov a v rámci OP sú hodnoty MU napĺňané v priemere na 48 % z cieľa na rok 2023.  Postupné vykazovanie plnenia hodnôt MU je zaznamenávané pri všetkých ukazovateľoch výkonnostného rámca (VR). Bližší popis stavu plnenia MU VR je popísaný v kapitole 6 b). Celkové plnenie záväzného plánu OP KŽP k 31.12.2021 dosiahlo 97,7 %.  S cieľom posilnenia finančnej implementácie OP boli v roku 2021 prijaté nasledovné opatrenia: bola posilnená absorpčná kapacita OP prostredníctvom vyhlásenia nových výziev, v rámci zmeny OP KŽP (verzia 12) došlo k presunu zostatku disponibilných zdrojov do tých oblastí, kde existuje potenciál na ich vyčerpanie. Pokračovalo sa v pravidelnom a detailnom monitorovaní, ako aj v sledovaní procesu prípravy a predkladania ŽoNFP v prípade výziev, v ktorých oprávnenými prijímateľmi sú vymedzené subjekty ústrednej správy.  V roku 2021 bola vykonávacím rozhodnutím EK C(2021) 7116 final zo dňa 28.9.2021 schválená zmena OP na verziu 12. Hlavným cieľom zmeny bolo zabezpečiť vyčerpanie zdrojov OP KŽP v súlade s pravidlom n + 3, t. j. do konca roka 2023, a predísť tak strate finančných prostriedkov.  Pre podporu iniciatív „EK Catching-up regions“ a „Transformácia uhoľného regiónu Horná Nitra“ neboli v rámci OP KŽP vyhlásené osobitné výzvy. Uvedené regióny boli však sekundárne podporené prostredníctvom vyhlásených výziev v PO 4, v rámci ktorých boli projekty uvedených regiónov oprávnené na podporu. |

# VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Prehľad o vykonávaní

| Identifikačný kód (ID) | Prioritná os | Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry | V roku 2021 v rámci PO boli vyhlásené 3 výzvy (69., 71. a 72. výzva) s alokáciou 97 mil. €. Uzatvorené boli 2 výzvy (28. a 55. výzva). Predložených bolo 112 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a schválených 102 ŽoNFP. K účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP) došlo pri 113 projektoch v sume 204 mil. €, 49 projektov bolo riadne ukončených. Čerpanie na PO predstavovalo sumu takmer 89,7 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.  Záväzný plán OP k 31.12.2021 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený v priemere na 99 %. Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 58,1 % a všetky ukazovatele vykazujú merateľné hodnoty. MU programu PO sú zazmluvnené v priemere na 85 % z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 40 % z cieľa na rok 2023.  Identifikované problémy:  - nedodržanie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora;  - nedôslednosť prijímateľov pri dodržiavaní príručiek;  - inflačné tlaky na zvyšovanie cien stavebných prác (nepristúpenie k podpisu zmluvy po ukončení VO, opakovanie VO, odstupovanie od zmlúv o poskytnutí NFP z dôvodu neostatočnej výšky NFP a pod);  - zmena zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,  - dlhotrvajúci process VO;  - nízka aktivita rezortných organizácií pri predkladaní ŽoNFP.  V rámci PO boli v roku 2021 ukončené 3 vládne audity. Na základe identifikovaných nedostatkov riadiaci orgán (RO)/sprostredkovateľský orgán (SO) zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/zákonov/systému riadenia/interných predpisov upozornil a zaškolil zamestnancov RO/SO, zaevidoval a vysporiadava nezrovnalosti, vykonal finančnú kontrolu na mieste (FKnM), upozornil prijímateľov. |
| 2 | Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami | V rámci PO bola v roku 2021 vyhlásená 67. výzva s alokáciou 10 mil. €. Došlo k predloženiu 95 ŽoNFP a bolo schválených 78 ŽoNFP. Účinnosť zmluvy o NFP nadobudlo 44 projektov v sume 24,7 mil. €. Riadne ukončených bolo 14 projektov. Zazmluvnené projekty boli v rámci 40. výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Čerpanie dosiahlo sumu takmer 16,3 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.  Záväzný plán OP k 31.12.2021 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený v priemere na 96% (ukazovateľ výstupu naplnený na 99%, finančný ukazovateľ naplnený na 90%). Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 46,2%. Merateľné ukazovatele programu PO sú zazmluvnené v priemere na 79% z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 30% z cieľa na rok 2023.  Pomalšia implementácia súvisí s problémami najmä v procese prípravy projektov, čo má za následok oneskorené predkladanie ŽoNFP v rámci otvorených výziev. Ide najmä o:  - vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov;  - preukazovanie súladu projektov s požiadavkami článku 4.7 Rámcovej smernice o vode;  - dlhotrvajúci proces verejného obstarávania.  - nízka aktivita rezortnej organizácii (SVP š.p.) pri predkladaní ŽoNFP.  - inflačné tlaky na zvyšovanie cien stavebných prác (nepristúpenie k podpisu zmluvy po ukončení VO, opakovanie VO, odstupovanie od zmlúv o poskytnutí NFP z dôvodu neostatočnej výšky NFP a pod);  V rámci PO boli v roku 2021 ukončené 3 vládne audity. Na základe identifikovaných nedostatkov SO upozornil zamestnancov na dodržiavanie postupov stanovených v manuáli procedúr (MP) a vypracoval/aktualizuje zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich identifikovaných nedostatkov. |
| 3 | Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy | V rámci PO boli v roku 2021 vyhlásené 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP (66. a 70. výzva) s celkovou alokáciou 25. mil. €. Došlo k predloženiu 12 ŽoNFP a bolo schválených 6 ŽoNFP. Účinnosť zmluvy o NFP nadobudlo 6 projektov v sume 84,8 mil.€. Čerpanie predstavovalo sumu viac ako 66,7 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.  Záväzný plán OP k 31.12.2021 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený v priemere na 88 %. Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 45,5 % a všetky ukazovatele vykazujú merateľné hodnoty. Merateľné ukazovatele programu PO sú zazmluvnené v priemere na 88 % z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 64,4 % z cieľa na rok 2023. Prostredníctvom vyhlásených výziev a potenciálneho dopytu žiadateľov sú vytvorené predpoklady na ďalšie zazmluvňovanie hodnôt ukazovateľov.  Z dôvodu pokračovania pandémie COVID-19 boli z hľadiska napĺňania ukazovateľov a objemov čerpania ťažiskovými projekty zamerané na znižovanie jej následkov, najmä na zabezpečenie ochranných prostriedkov a testovacích kapacít. Výrazný pokrok je možné sledovať pri zazmluvňovaní aj realizácii projektov aj v oblasti budovania systémov včasného varovania, čo sa v nasledujúcom období prejaví pri plnení jedného z kľúčových ukazovateľov.  V roku 2021 boli ukončené 2 vládne audity. Na základe identifikovaných nedostatkov SO zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/zákonov/systému riadenia/interných predpisov a zároveň upozornil a zaškolil zamestnancov SO. |
| 4 | Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch | V roku 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila 2 dopytovo orientované výzvy (68. a 73. výzvu) s celkovou alokáciou 59 mil. €. Uzatvorené boli 4 výzvy (53., 57., 59. a 63. výzva). Došlo k predloženiu 248 ŽoNFP a bolo schválených 246 ŽoNFP. Účinnosť zmluvy o NFP nadobudlo 290 projektov celkovo v sume 75,4 mil. €. Riadne ukončených bolo 241 projektov.  Čerpanie na PO 4 v roku 2021 predstavovalo sumu viac ako 96,7 mil.€ na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.  Záväzný plán OP k 31.12. 2021 bol v rámci kritéria a) za ukazovatele VR PO naplnený na 100 %. Plnenie cieľa (2023) ukazovateľov VR dosahuje v priemere 83,2 %.  Merateľné ukazovatele programu PO sú zazmluvnené v priemere na 82,8 % z cieľa na rok 2023 a skutočný stav dosahujú v priemere na 47,5 % z cieľa na rok 2023.  Najvýznamnejší problém, ktorý ovplyvňoval implementáciu boli problémy s VO v súvislosti s porušením princípov VO v zmysle § 10 ods. 2 zákona o VO a nedodržiavanie lehôt v schvaľovacom procese, pri kontrole VO a ŽoP.  V rámci PO boli v roku 2021 ukončené 2 vládne audity. Na základe identif. nedostatkov SO zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/zákonov/systému riadenia/interných predpisov, upozornil a zaškolil zamestnancov SO, zaevidoval a vysporiada nezrovnalosti, vykoná FKnM, vypracoval/aktualizuje zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich identifikovaných nedostatkov, upozornil prijímateľov. Podpora iniciatív EÚ prebieha prostredníctvom výziev zameraných na zníženie energetickej náročnosti a využívanie OZE pri prevádzke verejných budov, podnikov, na výstavbu energetických zariadení využívajúcich OZE a výziev na podporu rozvodov s centrálnym zásobovaním teplom, v ktorých boli príslušné regióny oprávnené na podporu. |
| 5 | Technická pomoc | V rámci PO neboli v sledovanom období vyhlásené nové vyzvania. Projekty boli predkladané v rámci otvorených vyzvaní pre technickú pomoc (TP) vyhlásených v roku 2016 pre každého z oprávnených žiadateľov (RO – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a SO – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Ministerstvo vnútra SR (MV SR) a SIEA) v celkovej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvania z EFRR vo výške 77 mil. €. K vyhláseným vyzvaniam vydal RO dňa 5. 11. 2021 Usmernenie č. 8.  V sledovanom období bolo schválených 9 ŽoNFP a došlo k zazmluvneniu pri 10 projektoch (MV SR – 1, SAŽP - 4 a MŽP SR – 5). Nakontrahované finančné prostriedky boli vo výške 9,7 mil. € a čerpanie predstavovalo sumu 10,3 mil. € na úrovni schválených SŽoP za zdroj EÚ.  Projekty implementované v roku 2021 boli zamerané najmä na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov RO/SO, oprávnených výdavkov súvisiacich s materiálno-technickým zabezpečením, právne služby na podporu implementácie, prenájmom kancelárskych priestorov administratívnych kapacít RO/SO pri vykonávaní oprávnených činností v rámci implementácie OP KŽP, ako aj informovanie širokej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch OP. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v podobe dosahovania hodnôt jednotlivých ukazovateľov.  V roku 2021 boli ukončené 2 vládne audity. Na základe identifikovaných nedostatkov RO zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/zákonov/systému riadenia/interných predpisov. |

## Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

**Prioritné osi okrem technickej pomoci**

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6i

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | Tony ročne |  | 197 466,00 |  |  | 88 060,00 |  |  | Plne realizované operácie – 88 060,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | Tony ročne |  | 197 466,00 |  |  | 203 602,00 |  |  | V ITMS2014+ je chybne vykazovaná hodnota ukazovateľa 200 602 t/rok.  Dôvody: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektu 310011AFX9 (3 000 t/rok), ktorý bol mimoriadne ukončený, ale až v roku 2022. |
| F | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | t/rok |  | 82 524,00 |  |  | 59 739,69 |  |  | Plne realizované operácie – 59 739,6850  Čiastočne realizované operácie – 0  Dátum spustenia výpočtu v ITMS2014+ : 30.3.2022 |
| S | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | t/rok |  | 82 524,00 |  |  | 74 696,51 |  |  |  |
| F | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | t/rok |  | 329 676,00 |  |  | 166 176,50 |  |  | Plne realizované operácie – 166 176,5000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | t/rok |  | 329 676,00 |  |  | 391 327,50 |  |  | V ITMS2014+ je chybne vykazovaná hodnota ukazovateľa 388 327,50 t/rok.  Dôvody: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektu 310011AFX9 (3 000 t/rok), ktorý bol mimoriadne ukončený, ale až v roku 2022. |
| F | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | počet |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | K danému MU prispieva len 1 projekt s kódom 310011D635, ktorého hlavné aktivity ešte neboli ukončené, preto nebola zo strany prijímateľa vykázaná žiadna hodnota z tohto dôvodu je hodnota MU 0. |
| S | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | počet |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 322,00 |  |  | 413,00 |  |  | Plne realizované operácie – 265,0000  Čiastočne realizované operácie – 148,0000 |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 322,00 |  |  | 1 321,00 |  |  | K prekročeniu ukazovateľa prispela najmä realizácia projektov v rámci 28. výzvy zameranej na informačné aktivity, kedy napr. v rámci projektu 310011M790 bolo zazmluvnených až 202 informačných aktivít a v rámci projektu 310011AFU4 až 621 informačných aktivít. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | 17 860,00 |  |  | 13 395,00 |  |  | 11 095,00 |  |  |
| S | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | 187 515,00 |  |  | 150 880,00 |  |  | 134 180,00 |  |  |
| F | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | 54 599,24 |  |  | 45 895,00 |  |  | 30 987,50 |  |  |
| S | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | 66 962,96 |  |  | 60 928,21 |  |  | 53 458,99 |  |  |
| F | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | 95 976,50 |  |  | 85 880,50 |  |  | 67 331,00 |  |  |
| S | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | 375 440,50 |  |  | 338 805,50 |  |  | 254 780,50 |  |  |
| F | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 334,00 |  |  | 270,00 |  |  | 131,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 660,00 |  |  | 653,00 |  |  | 305,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | 45 565,00 |  |  | 32 170,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | 1 602,71 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | 56 789,21 |  |  | 4 846,06 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | 111 565,50 |  |  | 57 746,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 202,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | 0,00 |  |  |
| S | CO17 | Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu | 0,00 |  |  |
| F | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | 0,00 |  |  |
| S | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | 0,00 |  |  |
| F | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | 0,00 |  |  |
| S | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | 0,00 |  |  |
| F | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | 0,00 |  |  |
| S | O0004 | Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6i - Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| Konkrétny cieľ | 1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0001 | Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov | % |  | 44,72 | 2012 | 60,00 |  |  | Zdroj údajov: MŽP SR  Údaj za rok 2021 aktuálne nie je k dispozícii. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0001 | Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov | 43,38 |  | 39,67 |  | 43,16 |  | 40,77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0001 | Podiel zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov | 47,09 |  | 54,75 |  | 48,57 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6ii

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | Osoby |  | 179 987,00 |  |  | 126,00 |  |  | Plne realizované operácie – 126,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | Osoby |  | 179 987,00 |  |  | 82 891,00 |  |  | Vyhlásením 47. výzvy z 21. 12. 2018 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V štádiu konania o žiadosti o NFP v rámci 47. výzvy je žiadosť, ktorá by mal prispieť k naplneniu predmetného ukazovateľa. |
| F | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | Populačný ekvivalent |  | 285 231,00 |  |  | 51 034,00 |  |  | Plne realizované operácie – 51 034,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | Populačný ekvivalent |  | 285 231,00 |  |  | 287 982,00 |  |  |  |
| F | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | počet |  | 1 503,00 |  |  | 768,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 768,0000 |
| S | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | počet |  | 1 503,00 |  |  | 1 338,00 |  |  | Pokles zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim rokom je zapríčinený zúžením rozsahu projektu s kódom 310011P406 a vypustením hlavnej aktivity Budovanie a rekonštrukcia objektov monitorovacej siete povrchových vôd. |
| F | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | počet |  | 1 835,00 |  |  | 1 562,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 1 562,0000 |
| S | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | počet |  | 1 835,00 |  |  | 1 648,00 |  |  |  |
| F | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | počet |  | 21,00 |  |  | 12,00 |  |  | Plne realizované operácie – 12,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota MU vo Výročnej správe za rok 2021 je vykázaná len za plne realizované operácie, t.j. hodnota za čiastočne realizované operácie nebola vykázaná. |
| S | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | počet |  | 21,00 |  |  | 16,00 |  |  | Vyhlásením 17. výzvy z 24. 02. 2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.  V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 15, avšak nie je správna.  Dôvody:  ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektu 310011U487 (počet 1), ktorý bol mimoriadne ukončený, ale až v roku 2022.  Pokles zazmluvnenej hodnoty MU v porovnaní s predchádzajúcim rokom je zapríčinený mimoriadnym ukončením projektov (310011ACH5 a 310011L546) v roku 2021. |
| F | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | počet |  | 34,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | počet |  | 34,00 |  |  | 5,00 |  |  | Vyhlásením 64. výzvy z 1.12.2020 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | počet |  | 1 905 530,00 |  |  | 1 851 590,00 |  |  | Plne realizované operácie – 779 513,0000  Čiastočne realizované operácie – 1 072 077,0000 |
| S | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | počet |  | 1 905 530,00 |  |  | 1 906 700,00 |  |  | Prekročenie cieľovej hodnoty je spôsobené zmenou legislatívy v oblasti monitorovania povrchových vôd, t.j. došlo k navýšeniu počtu sledovaných prioritných látok, ako aj analýz vybraných zdrojov znečistenia. |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 116,00 |  |  | 23,00 |  |  | Plne realizované operácie – 10,0000  Čiastočne realizované operácie – 13,0000 |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 116,00 |  |  | 139,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | 124,00 |  |  | 74,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | 82 891,00 |  |  | 2 540,00 |  |  | 2 540,00 |  |  |
| F | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | 37 030,00 |  |  | 21 973,00 |  |  | 7 482,00 |  |  |
| S | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | 252 113,00 |  |  | 259 037,00 |  |  | 259 037,00 |  |  |
| F | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | 648,00 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | 1 503,00 |  |  | 1 303,00 |  |  | 631,00 |  |  |
| F | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | 1 559,00 |  |  | 526,00 |  |  | 526,00 |  |  |
| S | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | 1 648,00 |  |  | 1 645,00 |  |  | 1 632,00 |  |  |
| F | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | 12,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | 17,00 |  |  | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| F | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | 1 695 505,00 |  |  | 1 213 177,00 |  |  | 1 017 088,00 |  |  |
| S | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | 1 905 530,00 |  |  | 987 916,00 |  |  | 987 256,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 23,00 |  |  | 9,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 139,00 |  |  | 139,00 |  |  | 54,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | 2 540,00 |  |  | 3 129,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | 6 012,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | 258 357,00 |  |  | 273 863,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | 322,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | 1 632,00 |  |  | 1 632,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | 679 253,00 |  |  | 4 763,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | 887 546,00 |  |  | 388 132,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | 0,00 |  |  |
| F | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  |
| S | O0006 | Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  |
| F | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  |
| S | O0007 | Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  |
| F | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | 0,00 |  |  |
| S | O0008 | Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch | 0,00 |  |  |
| F | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | 0,00 |  |  |
| S | O0009 | Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov | 0,00 |  |  |
| F | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  |
| S | O0176 | Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| Konkrétny cieľ | 1.2.1 - Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0120 | Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd | osoby |  | 3 301 000,00 | 2012 | 3 851 955,00 |  |  | Zdroj údajov: MŽP SR  Údaj za rok 2021 nie je k dispozícii. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0120 | Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd | 3 805 182,00 |  | 3 746 422,00 |  | 3 724 376,00 |  | 3 682 230,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0120 | Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd | 3 603 000,00 |  | 3 534 000,00 |  | 3 506 000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| Konkrétny cieľ | 1.2.2 - Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0003 | Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod | osoby |  | 4 707 000,00 | 2012 | 4 850 000,00 |  |  | Zdroj údajov: Štatistický úrad SR  Údaj za rok 2021 nie je k dispozícii. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0003 | Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod | 4 903 613,00 |  | 4 882 462,00 |  | 4 859 937,00 |  | 4 836 129,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0003 | Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod | 4 813 842,00 |  | 4 785 255,00 |  | 4 752 831,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6ii - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| Konkrétny cieľ | 1.2.3 - Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0004 | Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov | % |  | 42,42 | 2012 | 100,00 | 99,62 |  | Zdroj údajov: MŽP SR |
| R0005 | Podiel vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov na celkovom počte vodných útvarov | % |  | 1,14 | 2012 | 51,00 | 2,33 |  | Zdroj údajov: MŽP SR |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0004 | Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov | 96,31 |  | 86,09 |  | 48,32 |  | 33,12 |  |
| R0005 | Podiel vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov na celkovom počte vodných útvarov | 2,33 |  | 2,07 |  | 2,00 |  | 1,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0004 | Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov | 15,08 |  | 62,22 |  | 58,01 |  |
| R0005 | Podiel vodných útvarov so zabezpečenou spojitosťou toku a habitatov na celkovom počte vodných útvarov | 1,34 |  | 1,20 |  | 1,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6iii - Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6iii

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | Hektáre |  | 20 131,00 |  |  | 8 326,53 |  |  | Plne realizované operácie – 117,0500  Čiastočne realizované operácie – 8 209,4800 |
| S | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | Hektáre |  | 20 131,00 |  |  | 36 265,58 |  |  | K prekročeniu ukazovateľa prispieva najmä realizácia projektov v rámci 49. výzvy zameranej na realizáciu schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), kde v prípade realizácie 2 projektov (310011ASU5, 310011AQI8) zameraných na zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných lesných ekosystémoch je cieľová hodnota ukazovateľa až 15 469 ha. |
| F | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet |  | 390,00 |  |  | 86,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 86,0000 |
| S | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet |  | 390,00 |  |  | 402,00 |  |  |  |
| F | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | počet |  | 700,00 |  |  | 35,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 35,0000 |
| S | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | počet |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
| F | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | počet |  | 3 000,00 |  |  | 115,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 115,0000 |
| S | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | počet |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 645,00 |  |  | 200,00 |  |  | Plne realizované operácie – 11,0000  Čiastočne realizované operácie – 189,0000 |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 645,00 |  |  | 6 470,00 |  |  | K prekročeniu ukazovateľa prispieva najmä realizácia projektov v rámci 28. výzvy zameranej na informačné aktivity, kedy napr. v rámci projektu, ktorý bol zazmluvnený koncom roka 2020 (kód 310011Z243) s cieľovou hodnotou až 2074 informačných aktivít. Ďalšie 2 projekty boli zazmluvnené v roku 2021, projekt 310011ALW8 s cieľovou hodnotou 1609 a 310011X632 cieľovou hodnotou 2080.  V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 6 457, avšak nie je správna.  Dôvody: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektu 310011T499 (počet 13), ktorý bol mimoriadne ukončený, ale až v roku 2022. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | 3 801,26 |  |  | 2 879,90 |  |  | 935,00 |  |  |
| S | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | 8 434,53 |  |  | 8 304,53 |  |  | 8 304,53 |  |  |
| F | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | 86,00 |  |  | 86,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | 402,00 |  |  | 395,00 |  |  | 390,00 |  |  |
| F | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | 15,00 |  |  | 12,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |
| F | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | 58,00 |  |  | 46,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 110,00 |  |  | 52,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 2 776,00 |  |  | 689,00 |  |  | 476,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Príroda a biodiverzita: Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany | 0,00 |  |  |
| F | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| S | O0010 | Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| F | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | 0,00 |  |  |
| S | O0011 | Počet novo zaradených monitorovaných lokalít | 0,00 |  |  |
| F | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | 0,00 |  |  |
| S | O0012 | Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6iii - Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr |
| Konkrétny cieľ | 1.3.1 - Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000 |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0006 | Počet biotopov a druhov v priaznivom stave | počet |  | 102,00 | 2013 | 112,00 |  |  | Zdroj údajov: MŽP SR  Pravidelná správa hodnotenia biotopov a druhov bola vypracovaná k 31.12.2018. Vzhľadom na pravidelnú šesťročnú frekvenciu vykazovania údajov pre EK (prostredníctvom správy hodnotenia biotopov a druhov) bola ďalšia správa (mimoriadna) pre potreby OP KŽP vypracovaná k 31.12.2020.  Najbližšia mimoriadna správa hodnotenia biotopov a druhov bude vypracovaná k 31.12.2023. |
| R0007 | Počet biotopov a druhov v neznámom stave | počet |  | 69,00 | 2013 | 10,00 |  |  | Zdroj údajov: MŽP SR  Pravidelná správa hodnotenia biotopov a druhov bola vypracovaná k 31.12.2018. Vzhľadom na pravidelnú šesťročnú frekvenciu vykazovania údajov pre EK (prostredníctvom správy hodnotenia biotopov a druhov) bola ďalšia správa (mimoriadna) pre potreby OP KŽP vypracovaná k 31.12.2020.  Najbližšia mimoriadna správa hodnotenia biotopov a druhov bude vypracovaná k 31.12.2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0006 | Počet biotopov a druhov v priaznivom stave | 114,00 |  |  |  | 114,00 |  |  |  |
| R0007 | Počet biotopov a druhov v neznámom stave | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0006 | Počet biotopov a druhov v priaznivom stave |  |  |  |  |  |  |
| R0007 | Počet biotopov a druhov v neznámom stave |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 6iv

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hektáre |  | 141,00 |  |  | 28,06 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 28,0600 |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hektáre |  | 141,00 |  |  | 109,43 |  |  |  |
| F | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | počet |  | 131,00 |  |  | 122,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 122 |
| S | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | počet |  | 131,00 |  |  | 180,00 |  |  | Hodnota ukazovateľa vyjadruje počet novovybudovaných a podporených existujúcich akreditovaných odberných miest NMSKO. Rozšírenie monitorovania a s tým spojené rozšírenie reálneho počtu akreditovaných odberových miest vyplýva z požiadaviek výzvy č. 2017/2116 z EK, ako aj z iných povinnosti SR voči EEA, a to najmä pokiaľ ide o počet a typ vzorkovacích miest – bodov na účely stálych meraní, ako sa stanovuje v článku 6 a článku 7 ods. 2 a 3 smernice 2008/50/ES v spojení s oddielom A bodom 1 prílohy V k uvedenej smernici. |
| F | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | počet |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | počet |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vyhlásením 25. výzvy z 14. 02. 2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V roku 2019 došlo k mimoriadnemu ukončeniu projektu, ktorý mal prispieť k naplneniu cieľa. Výzva č. 25 je stále otvorená, keďže existuje predpoklad na naplnenie cieľovej hodnoty. |
| F | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | ha |  | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | Realizované sú 2 projekty, ktoré prispejú k plneniu MU. Projekt 310011C158 ukončil realizáciu hlavných aktivít v decembri 2021, avšak záverečná monitorovacia správa ešte nebola schválená. Projekt 310011Q489 plánuje ukončiť hlavné aktivity v decembri 2022. |
| S | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | ha |  | 36,00 |  |  | 18,68 |  |  | Vyhlásením 3. výzvy z 11. 09. 2015 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V štádiu konania o žiadosti o NFP v rámci výzvy je žiadosť, ktorá by mala prispieť k naplneniu predmetného ukazovateľa. |
| F | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | ha |  | 446,00 |  |  | 604,91 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 604,9100 |
| S | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | ha |  | 446,00 |  |  | 607,75 |  |  |  |
| F | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | MW |  | 70,00 |  |  | 0,05 |  |  | Plne realizované operácie – 0,048  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | MW |  | 70,00 |  |  | 187,54 |  |  | Potenciál podpory v rámci 45. výzvy z 29. 10. 2018, ktorá bola prioritne zameraná na plnenie ukazovateľa, bol nízky najmä z dôvodu súbežnej podpory v rámci PO 4, ŠC 4.3.1, zameranej na komplexnú obnovu verejných budov, ktorá zahŕňala aj rekonštrukciu vykurovacích systémov. V prípade mnohých verejných budov prijímatelia uprednostnili možnosť ich komplexnej obnovy, a teda aj náhradu energetických zariadení v týchto budovách, čím došlo k zníženiu potenciálu podpory v rámci 45. výzvy. Z tohto dôvodu RO dňa 11. 09. 2020 výzvu uzavrel.  30.09.2019 bola vyhlásená 55. výzva, ktorá vytvorila predpoklad pre naplnenie hodnôt ukazovateľa. K prekročeniu ukazovateľa prispelo schválenie projektu SAŽP - Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie 30.08.2021, v rámci ktorého má byť vymenených 8 500 zariadení za nízkoemisné. |
| F | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | počet |  | 20,00 |  |  | 22,00 |  |  | Plne realizované operácie – 22,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | počet |  | 20,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 516,00 |  |  | 94,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 94,0000 |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 516,00 |  |  | 355,00 |  |  | Vyhlásením výzvy OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3 z 29.11.2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.  Zároveň bola vyhlásená 28. výzva a v rámci aktivity B Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania, ktorá vytvorila ďalší predpoklad pre naplnenie ukazovateľa. Dňa 31.03.2020 bola výzva čiastočne uzavretá z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov. V čase vyhlásenia výzvy neboli predložené také projekty, ktoré by naplnili predmetný ukazovateľ, resp. v rámci vyčleneného finančného objemu by vedeli zrealizovať viac informačných aktivít. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 26,75 |  |  | 26,75 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 109,43 |  |  | 104,75 |  |  | 92,63 |  |  |
| F | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | 122,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | 180,00 |  |  | 180,00 |  |  | 180,00 |  |  |
| F | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | 18,68 |  |  | 18,68 |  |  | 12,46 |  |  |
| F | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | 205,10 |  |  | 205,10 |  |  | 205,10 |  |  |
| S | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | 205,10 |  |  | 205,10 |  |  | 205,10 |  |  |
| F | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | 16,00 |  |  | 13,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  | 22,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 89,00 |  |  | 71,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | 12,46 |  |  | 12,46 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | 205,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | 205,10 |  |  | 205,10 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | 22,00 |  |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  |
| F | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | 0,00 |  |  |
| S | O0015 | Počet podporených akreditovaných odberných miest NMSKO | 0,00 |  |  |
| F | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | 0,00 |  |  |
| S | O0016 | Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností | 0,00 |  |  |
| F | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | 0,00 |  |  |
| S | O0017 | Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží | 0,00 |  |  |
| F | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | 0,00 |  |  |
| S | O0018 | Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží | 0,00 |  |  |
| F | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | 0,00 |  |  |
| S | O0174 | Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie | 0,00 |  |  |
| F | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | 0,00 |  |  |
| S | O0177 | Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.4.1 - Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0122 | Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM | t/rok |  | 38 640,00 | 2012 | 31 680,00 |  |  | Zdroj údajov: Národná emisná inventúra znečisťujúcich látok (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/un/clrtap). Údaj za rok 2021 nie je k dispozícií.  V prípade uvedeného ukazovateľa došlo k revízii metodiky jeho vykazovania z dôvodu implementácie odporúčaní vyplývajúcich z revízneho procesu. Bola vykonaná rekalkulácia pre celý časový rad, teda upravili sa hodnoty aj za predchádzajúce roky. |
| R0123 | Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok | t/rok |  | 225 879,00 | 2012 | 187 796,00 |  |  | Zdroj údajov: Národná emisná inventúra znečisťujúcich látok (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/un/clrtap). Údaj za rok 2021 nie je k dispozícií.  V prípade uvedeného ukazovateľa došlo k revízii metodiky jeho vykazovania z dôvodu implementácie odporúčaní vyplývajúcich z revízneho procesu. Bola vykonaná rekalkulácia pre celý časový rad, teda upravili sa hodnoty aj za predchádzajúce roky. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0122 | Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM | 23 965,25 |  | 23 831,68 |  | 23 269,08 |  | 27 737,72 |  |
| R0123 | Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok | 187 568,44 |  | 199 309,58 |  | 211 037,14 |  | 227 931,13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0122 | Produkcia emisií tuhých znečisťujúcich látok PM | 27 202,27 |  | 28 655,64 |  | 22 344,86 |  |
| R0123 | Produkcia emisií vybraných znečisťujúcich látok | 227 425,87 |  | 271 675,56 |  | 233 493,61 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| Investičná priorita | 6iv - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.4.2 - Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0009 | Podiel sanovaných lokalít na celkovom počte lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v SR | % |  | 44,00 | 2013 | 53,00 | 45,47 |  | Zdroj údajov: Informačný systém (IS) environmentálnych záťaží (EZ) a Ročná správa z PHÚ „Odborná podpora problematiky EZ”.  Podiel % zastúpenia sanovaných EZ mohol v niektorom roku klesnúť kvôli navýšeniu počtu pravdepodobných EZ v IS EZ. Výpočet percentuálneho podielu všetkých sanovaných lokalít (vrátane tých zaradených v dvoch častiach registra EZ - t.j. napr. AC - register A aj C), pričom počet sanovaných lokalít sa predelil jedinečným počtom všetkých lokalít EZ v IS EZ bez duplicity a v platnom stave. Vzorec výpočtu: všetky lokality zaradené v registri C (vrátane AC a BC) \*100 / (A+B+C-AC-BC). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0009 | Podiel sanovaných lokalít na celkovom počte lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v SR | 44,74 |  | 44,52 |  | 45,61 |  | 44,40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0009 | Podiel sanovaných lokalít na celkovom počte lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami v SR | 45,05 |  | 44,97 |  | 44,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami |
| Investičná priorita | 5i - Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 5i

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | Osoby |  | 7 002,00 |  |  | 1 040,00 |  |  | Plne realizované operácie – 1 040,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota MU vo Výročnej správe za rok 2021 je vykázaná len za plne realizované operácie, t.j. hodnota za čiastočne realizované operácie nebola vykázaná. |
| S | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | Osoby |  | 7 002,00 |  |  | 6 758,00 |  |  |  |
| F | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | počet |  | 86,00 |  |  | 73,00 |  |  | Plne realizované operácie – 73,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | počet |  | 86,00 |  |  | 307,00 |  |  | Na základe veľkého dopytu žiadateľov v rámci 40. výzvy bola vyhlásená ďalšia výzva zameraná na realizáciu vodozádržných opatrení (62. výzva), v rámci ktorej bol zaznamenaný tiež vysoký záujem o predloženie projektov. Zároveň finančná náročnosť realizovaných opatrení je nižšia, ako RO pri nastavovaní predmetného ukazovateľa predpokladal. |
| F | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | počet |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | počet |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| F | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | počet |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | počet |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vyhlásením 54. výzvy zo 06. 09. 2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 193,00 |  |  | 104,00 |  |  | Plne realizované operácie – 30,0000  Čiastočne realizované operácie – 74,0000 |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 193,00 |  |  | 221,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | 1 014,00 |  |  | 735,00 |  |  | 344,00 |  |  |
| S | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | 6 621,00 |  |  | 6 661,00 |  |  | 6 323,00 |  |  |
| F | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | 32,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | 93,00 |  |  | 56,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 57,00 |  |  | 30,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 220,00 |  |  | 277,00 |  |  | 117,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | 0,00 |  |  |
| F | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | 0,00 |  |  |
| S | O0019 | Počet realizovaných vodozádržných opatrení | 0,00 |  |  |
| F | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | 0,00 |  |  |
| S | O0020 | Počet aktualizovaných alebo novovytvorených plánovacích podkladov manažmentu povodňových rizík (na úrovni SR) | 0,00 |  |  |
| F | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | 0,00 |  |  |
| S | O0021 | Počet novovytvorených metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami |
| Investičná priorita | 5i - Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov |
| Konkrétny cieľ | 2.1.1 - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0010 | Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika | osoby |  | 124 878,00 | 2013 | 110 859,00 |  |  | Frekvencia vykazovania je každé dva kalendárne roky od roku 2016 a následne aj k 31.12.2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0010 | Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika | 123 866,00 |  |  |  | 124 878,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0010 | Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy |
| Investičná priorita | 5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 5b

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hektáre | Menej rozvinuté | 197,00 |  |  | 106,63 |  |  | Plne realizované operácie – 106,6300  Čiastočne realizované operácie – 0  Prekročenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa bolo spôsobené realizovaním prác naviac týkajúcich sa predĺženia rigolov v jednotlivých lokalitách. |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hektáre | Menej rozvinuté | 197,00 |  |  | 92,29 |  |  | Vyhlásením 37. výzvy z 28. 12. 2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | EUR | Menej rozvinuté | 9 807 930,00 |  |  | 18 020 352,04 |  |  | Plne realizované operácie – 17 672 410,0000  Čiastočne realizované operácie – 347 942,0400 |
| S | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | EUR | Menej rozvinuté | 9 807 930,00 |  |  | 31 645 684,76 |  |  | V dôsledku neočakávaného priebehu pandémie COVID-19 nastala potreba zakúpenia väčšieho množstva osobných ochranných prostriedkov a tým aj nárast ich hodnoty. |
| F | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | testy | Menej rozvinuté | 250 000,00 |  |  | 15 294 290,00 |  |  | Plne realizované operácie – 2 748 836,0000  Čiastočne realizované operácie – 12 545 454,0000 |
| S | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | testy | Menej rozvinuté | 250 000,00 |  |  | 15 294 540,00 |  |  | Pokračujúca pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou spojená potreba zabezpečenia testovacích kapacít si vyžiadala výrazné navýšenie hodnoty ukazovateľa, než bolo pôvodne plánované. Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP. |
| F | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | EUR | Menej rozvinuté | 3 995 000,00 |  |  | 60 639 690,32 |  |  | Plne realizované operácie – 12 339 692,4200  Čiastočne realizované operácie – 48 299 997,9000 |
| S | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | EUR | Menej rozvinuté | 3 995 000,00 |  |  | 60 639 690,32 |  |  | Pokračujúca pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou spojená potreba zabezpečenia testovacích kapacít si vyžiadala výrazné navýšenie hodnoty ukazovateľa, než bolo pôvodne plánované. Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP. |
| F | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | ochranné prostriedky | Menej rozvinuté | 2 366 806,00 |  |  | 50 138 100,00 |  |  | Plne realizované operácie – 49 965 000,0000  Čiastočne realizované operácie – 173 100,0000 |
| S | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | ochranné prostriedky | Menej rozvinuté | 2 366 806,00 |  |  | 56 075 312,00 |  |  | V dôsledku neočakávaného priebehu pandémie COVID-19 nastala potreba zakúpenia väčšieho množstva osobných ochranných prostriedkov, než bolo pôvodne plánované. |
| F | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | Vyhlásením 70. výzvy z 19. 08. 2021 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0023 | Počet systémov včasného varovania | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 1,0000  Systém včasného varovania, vrátane systému vyhodnocovania rizík, prenosu údajov a informačných tokov, bol vybudovaný a otestovaný. V súčasnosti prebieha inštalácia koncových zariadení s cieľom zvyšovania pokrytia územia, preto je operácia považovaná za čiastočne realizovanú. |
| S | O0023 | Počet systémov včasného varovania | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 13,00 |  |  | V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 12, avšak nie je správna.  Dôvody: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektu 310031W773 (počet 1), ktorý bol mimoriadne ukončený, ale až v roku 2022.  Pôvodná cieľová hodnota (2023) ukazovateľa bola stanovená pre projekty podporujúce projekty s celonárodným rozsahom. Z dôvodu pomerne vysokého záujmu obcí, ktoré neboli pokryté celonárodnými projektami, pristúpil SO k zazmluvneniu projektov s regionálnym a lokálnym rozsahom. Tým došlo aj k navýšeniu hodnoty ukazovateľa.  Pokles zazmluvnenej hodnoty MU v porovnaní s predchádzajúcim rokom je zapríčinený mimoriadnym ukončením 2 projektov v roku 2021. |
| F | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | ha | Menej rozvinuté | 762,00 |  |  | 604,48 |  |  | Plne realizované operácie – 604,4800  Čiastočne realizované operácie – 0  Dôvodom prekročenia plochy preskúmaného zosuvného územia bolo zistenie v rámci prieskumných prác, že je potrebné overiť výskyt svahových deformácií na väčšej ploche územia, ako sa predpokladalo. Prekročenie hodnoty vyplýva z hodnoty preskúmaného zosuvného územia na lokalitách : Liptovská Štiavnica z hodnoty 17,73 ha na hodnotu 22,80 ha, Veľká Čausa z hodnoty 58,23 ha na hodnotu 77,70 ha, Ľubietová – nad ihriskom z hodnoty 119,25 ha na hodnotu 137,95 ha a Levočské Lúky z hodnoty 3,57 ha na 4,70 ha. |
| S | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | ha | Menej rozvinuté | 762,00 |  |  | 560,11 |  |  | Vyhlásením 37. výzvy z 28. 12. 2017 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. V štádiu konania o žiadosti o NFP v rámci výzvy je žiadosť, ktorá by mala prispieť k naplneniu predmetného ukazovateľa. |
| F | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | ha | Menej rozvinuté | 21 965,00 |  |  | 0,00 |  |  | K plneniu MU prispieva iba 1 projekt s kódom 310011N706, ktorého hlavné aktivity by mali byť ukončené v marci 2023, z tohto dôvodu je hodnota MU 0. |
| S | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | ha | Menej rozvinuté | 21 965,00 |  |  | 84 080,00 |  |  | 4-násobne prekročená hodnota ukazovateľa je v nadväznosti na projekt Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGUDŠ), ktorým došlo k zazmluvneniu celej alokácie 34. výzvy. Z tohto dôvodu bola výzva následne uzavretá. Dôvodom prekročenia je nesprávne stanovená cieľová hodnota. V programovom období 2007 – 2013 nebol takýto typ opatrenia podporovaný a nebolo možné vychádzať z historických skúseností z už implementovaných projektov. Finančné náklady na realizáciu opatrení vychádzali z realizovaných projektov ŠGÚDŠ, ktoré boli zamerané najmä na podrobnejší prieskum. Prieskum v realizovanom projekte je nastavený pre rozsiahlejšie oblasti, pre ktoré sú náklady na jednotku plochy nižšie. |
| F | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 371,00 |  |  | Plne realizované operácie – 1,0000  Čiastočne realizované operácie – 370,0000 |
| S | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 412,00 |  |  | Pôvodná cieľová hodnota (2023) ukazovateľa bola stanovená pre projekty podporujúce subjekty na celonárodnej a regionálnej úrovni. K výraznému prekročeniu cieľovej hodnoty ukazovateľa došlo hlavne realizáciou projektu zameraného na posilnenie intervenčných kapacít na lokálnej úrovni, kde subjektami so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami sú dobrovoľné hasičské zbory jednotlivých obcí.  Úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa bude zohľadnená v rámci návrhu na zmenu OP KŽP. |
| F | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 1,0000 |
| S | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 106,63 |  |  | 106,63 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 82,33 |  |  | 82,33 |  |  | 82,33 |  |  |
| F | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | 10 559 598,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | 44 918 053,55 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | 100 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | 100 250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | 605 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | 672 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | 11 044 470,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | 48 381 646,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0023 | Počet systémov včasného varovania | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0023 | Počet systémov včasného varovania | 15,00 |  |  | 8,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | 604,48 |  |  | 87,04 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | 560,11 |  |  | 81,97 |  |  | 81,97 |  |  |
| F | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | 84 080,00 |  |  | 84 080,00 |  |  | 84 080,00 |  |  |
| F | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | 365,00 |  |  | 292,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | 407,00 |  |  | 396,00 |  |  | 394,00 |  |  |
| F | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | 4,00 |  |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0023 | Počet systémov včasného varovania | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0023 | Počet systémov včasného varovania | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  |
| S | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | 0,00 |  |  |
| F | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | 0,00 |  |  |
| S | CV1 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | 0,00 |  |  |
| F | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | 0,00 |  |  |
| S | CV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | 0,00 |  |  |
| F | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | 0,00 |  |  |
| S | CV3 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | 0,00 |  |  |
| F | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | 0,00 |  |  |
| S | CV6 | Časti osobných ochranných prostriedkov (OOP) | 0,00 |  |  |
| F | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | 0,00 |  |  |
| S | O0022 | Počet vytvorených modelov vývoja mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy | 0,00 |  |  |
| F | O0023 | Počet systémov včasného varovania | 0,00 |  |  |
| S | O0023 | Počet systémov včasného varovania | 0,00 |  |  |
| F | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | 0,00 |  |  |
| S | O0024 | Plocha preskúmaného zosuvného územia | 0,00 |  |  |
| F | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | 0,00 |  |  |
| S | O0025 | Plocha hydrogeologicky preskúmaného územia | 0,00 |  |  |
| F | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | 0,00 |  |  |
| S | O0026 | Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami. | 0,00 |  |  |
| F | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | 0,00 |  |  |
| S | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy |
| Investičná priorita | 5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof |
| Konkrétny cieľ | 3.1.1 - Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0012 | Podiel pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania | % | Menej rozvinuté | 36,66 | 2013 | 80,00 | 36,66 |  | Zdroj údajov: MV SR, údaj je kvantifikovaný len pre potreby OP KŽP. V zmysle OP KŽP je frekvencia vykazovania raz za kalendárny rok, avšak k úprave vykazovanej hodnoty môže dôjsť až po ukončení relevantných projektov realizovaných v rámci OP KŽP. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0012 | Podiel pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania | 36,66 |  | 36,66 |  | 36,66 |  | 36,66 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0012 | Podiel pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania | 36,66 |  | 36,66 |  | 36,66 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy |
| Investičná priorita | 5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof |
| Konkrétny cieľ | 3.1.2 - Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0013 | Podiel plochy sanovaného zosuvného územia na celkovej ploche evidovaného zosuvného územia SR | % | Menej rozvinuté | 3,50 | 2013 | 8,50 | 4,99 |  | Zdroj údajov: Databáza svahových deformácií Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0013 | Podiel plochy sanovaného zosuvného územia na celkovej ploche evidovaného zosuvného územia SR | 4,99 |  | 4,95 |  | 4,50 |  | 3,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0013 | Podiel plochy sanovaného zosuvného územia na celkovej ploche evidovaného zosuvného územia SR | 3,50 |  | 3,50 |  | 3,50 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy |
| Investičná priorita | 5b - Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof |
| Konkrétny cieľ | 3.1.3 - Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0014 | Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy | Min. | Menej rozvinuté | 108,00 | 2013 | 87,00 | 108,00 |  | Zdroj údajov: MV SR, údaj je kvantifikovaný len pre potreby OP KŽP. V zmysle OP KŽP je frekvencia vykazovania raz za kalendárny rok a k úprave vykazovanej hodnoty môže dôjsť po ukončení relevantných projektov realizovaných v rámci OP KŽP. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0014 | Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0014 | Čas trvania zásahu pri mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4a

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 1,00 |  |  | Plne realizované operácie – 1,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Uvedená hodnota vo výročnej správe je v súlade s hodnotou CO01 automaticky vypočítanou systémom ITMS2014+. Funkcionalita určená pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu a aj nový typ agregácie MU programu „súčet jedinečných záznamov“ bola nasadená koncom roka 2020. Z uvedeného dôvodu bola hodnota v roku 2020 stanovená manuálne, čím vznikol rozdiel vo vykazovaní dosiahnutej hodnoty v roku 2021 oproti roku 2020. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Menej rozvinuté | 346,00 |  |  | 290,34 |  |  | Plne realizované operácie – 145,4941  Čiastočne realizované operácie – 144,8440  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II. |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Menej rozvinuté | 346,00 |  |  | 254,39 |  |  | Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017, 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. Zároveň bol v roku 2021 schválený MV pre OP KŽP zámer národneho projektu Zelená domácnostiam III. |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 5,31 |  |  | Plne realizované operácie – 5,3072  Čiastočne realizované operácie – 0  Dosiahnutie plánovaných hodnôt bolo závislé od miery dopytu domácností v rámci NP Zelená domácnostiam po jednotlivých druhoch zariadení (napr. slnečný kolektor, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu, ...) a táto miera dopytu je ťažko odhadnuteľná, nakoľko závisí len od potrieb a ekonomickej situácie jednotlivých domácností. Práve zvýšená miera záujmu o zariadenia s vyššou kapacitou vyrobenej energie v porovnaní s výškou poskytnutej dotácie mala za následok výrazne vyššie naplnenie pôvodne kontrahovanej cieľovej hodnoty. |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená. |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 127 593,00 |  |  | 95 191,77 |  |  | Plne realizované operácie – 44 613,3536  Čiastočne realizované operácie – 50 578,4137  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II.  Hodnota ukazovateľa bude napĺňaná počas obdobia udržateľnosti, teda po ukončení realizácie projektov.  Dosiahnutie vyššej skutočnej hodnoty oproti plánovanej hodnote bolo spôsobené od miery dopytu domácností v prámci NP Zelená domácnostiam po jednotlivých druhoch zariadení (tepelné čerpadlo, kotol na biomasu), čo bolo ťažko stanoviteľné a uvedená skutočnosť sa prejavila aj v miere naplnenia merateľného ukazovateľa. Práve kotol na biomasu a tepelné čerpadlá majú najvyšší podiel na plnení tohto ukazovateľa. |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 127 593,00 |  |  | 84 034,80 |  |  | Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017 a 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 a 63.výzvy zo dňa 22.05.2020 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. Nakoľko je 61. výzva stále otvorená, je predpoklad navýšenia predmetnej hodnoty, čo sa ukáže už v nasledujúcom roku. Zároveň v roku 2021 bol schválený MV pre OP KŽP zámer národneho projektu Zelená domácnostiam III. |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Rozvinutejšie | 3 485,00 |  |  | 1 447,43 |  |  | Plne realizované operácie – 1 447,4346  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Rozvinutejšie | 3 485,00 |  |  | 1 448,30 |  |  | Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená. |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | počet | Menej rozvinuté | 55 986,00 |  |  | 34 259,00 |  |  | Plne realizované operácie – 17 549,0000  Čiastočne realizované operácie – 16 710,0000  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II.  Dosiahnutie hodnôt za plne realizované operácie sa vzťahuje výlučne na NP Zelená domácnostiam. Realizáciou projektu Zelená domácnostiam II sú vytvorené podmienky na naplneniu cieľovej hodnoty ukazovateľa. |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | počet | Menej rozvinuté | 55 986,00 |  |  | 34 500,00 |  |  | S cieľom zabezpečenia dosiahnutia stanovenej cieľovej hodnoty bol v roku 2021 schválený MV pre OP KŽP zámer národneho projektu Zelená domácnostiam III. |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | počet | Rozvinutejšie | 3 000,00 |  |  | 955,00 |  |  | Plne realizované operácie – 955,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Dosiahnutie hodnôt za plne realizované operácie sa vzťahuje výlučne na NP Zelená domácnostiam, jeho zvýšené plnenie ovplyvnil vyšší dopyt domácností po tých druhoch zariadení, ktoré sú podporované nižšou výškou poukážky, t.j. bolo podporených viac zariadení. |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | počet | Rozvinutejšie | 3 000,00 |  |  | 800,00 |  |  | Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená. |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | MWe | Menej rozvinuté | 43,00 |  |  | 20,71 |  |  | Plne realizované operácie – 9,5522  Čiastočne realizované operácie – 11,1589  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II. |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | MWe | Menej rozvinuté | 43,00 |  |  | 42,00 |  |  | Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017 a 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. Zároveň v roku 2021 bol schválený MV pre OP KŽP zámer národneho projektu Zelená domácnostiam III.  K zníženiu hodnoty ukazovateľa o 0,16 MWh oproti roku 2020 došlo z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektu 310041R118 v roku 2021, ktorý neprispel k cieľom OP, čím došlo k zniženiu dosiahnutej hodnoty zo 42,16 MWh za roku 2020 na hodnotu 42,00 dosiahnutej za rok 2021. |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | MWe | Rozvinutejšie | 0,75 |  |  | 0,46 |  |  | Plne realizované operácie – 0,4559  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | MWe | Rozvinutejšie | 0,75 |  |  | 2,00 |  |  | Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená. |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | MWt | Menej rozvinuté | 303,00 |  |  | 269,63 |  |  | Plne realizované operácie – 135,9419  Čiastočne realizované operácie – 133,6851  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II. |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | MWt | Menej rozvinuté | 303,00 |  |  | 211,39 |  |  | Vyhlásením 36. výzvy zo dňa 27.12.2017 a 41. výzvy zo dňa 31.05.2018 (uzatvorené v roku 2019) a 61. výzvy zo dňa 18.12.2019 a 63. výzvy zo dňa 22.05.2020 (uzatvorená 31.05.2021) boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. Zároveň v roku 2021 bol schválený MV pre OP KŽP zámer národneho projektu Zelená domácnostiam III. |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | MWt | Rozvinutejšie | 4,25 |  |  | 4,85 |  |  | Plne realizované operácie – 4,8513  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | MWt | Rozvinutejšie | 4,25 |  |  | 3,00 |  |  | Dosahovanie cieľových hodnôt ukazovateľa bolo závislé na miere dopytu v rámci NP Zelená domácnostiam, ktorého realizácia bola ukončená. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 18,00 |  |  | 19,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 233,47 |  |  | 178,11 |  |  | 136,33 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 241,11 |  |  | 235,46 |  |  | 91,73 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 5,31 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 75 854,93 |  |  | 47 903,12 |  |  | 44 047,47 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 80 985,93 |  |  | 78 735,50 |  |  | 32 376,68 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 1 447,43 |  |  | 1 447,43 |  |  | 1 447,43 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 1 448,30 |  |  | 1 448,30 |  |  | 1 448,30 |  |  |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 28 393,00 |  |  | 22 463,00 |  |  | 17 552,00 |  |  |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 34 500,00 |  |  | 34 500,00 |  |  | 13 500,00 |  |  |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 955,00 |  |  | 955,00 |  |  | 955,00 |  |  |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 16,38 |  |  | 12,60 |  |  | 9,55 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 42,16 |  |  | 42,16 |  |  | 21,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,46 |  |  | 0,46 |  |  | 0,46 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 179,34 |  |  | 148,47 |  |  | 126,78 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 197,95 |  |  | 192,30 |  |  | 69,73 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 4,85 |  |  | 4,85 |  |  | 4,85 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 74,99 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 90,00 |  |  | 90,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 3,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 23 712,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 31 809,02 |  |  | 31 809,02 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 993,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 1 448,30 |  |  | 1 448,30 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 10 572,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 13 500,00 |  |  | 13 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 719,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 6,58 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 21,00 |  |  | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,46 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 68,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 68,00 |  |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 3,32 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 0,00 |  |  |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 0,00 |  |  |
| F | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 0,00 |  |  |
| S | O0028 | Počet malých zariadení na využívanie OZE | 0,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov |
| Konkrétny cieľ | 4.1.1 - Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0015 | Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR | % | Menej rozvinuté | 10,40 | 2012 | 15,50 |  |  | Údaj za rok 2021 nie je aktuálne k dispozícii.  Realizáciou národného projektu Zelená domácnostiam I a II, ako aj implementáciou projektov v rámci dopytovo orientovaných projektov s využítiím zariadení OZE mohlo prísť k zvýšeniu podielu energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0015 | Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR | 17,35 |  | 16,90 |  | 11,90 |  | 11,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0015 | Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR | 12,00 |  | 12,90 |  | 11,60 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov |
| Konkrétny cieľ | 4.1.2 - Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0115 | Inštalovaný elektrický výkon malých zariadení OZE v domácnostiach v BSK | MW | Rozvinutejšie | 0,10 | 2012 | 1,00 | 0,50 |  | Údaje za roky 2014 a 2015 nie sú k dispozícii, keďže NP Zelená domácnostiam odštartoval v decembri 2015. V roku 2017 dosiahol tento ukazovateľ svoje maximum, pretože boli vyčerpané všetky prostriedky pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci NP (ukazovateľ sledovaný len prostredníctvom NP Zelená domácnostiam). Do konca programového obdobia už nebude podporených viac zariadení OZE na výrobu elektriny v tomto regióne. V rámci NP boli okrem zariadení na výrobu elektriny z OZE podporované aj zariadenia na výrobu tepla z OZE. Hodnota ukazovateľa bola stanovená profesionálnym odhadom, avšak miera dopytu je ťažko odhadnuteľná a závisí len od potrieb jednotlivých domácností. Nedosiahnutie ukazovateľa v podobe zvýšenia inštalovaného elektrického výkonu OZE má za následok prekročenie ukazovateľa vo forme zvýšenia inštalovaného tepelného výkonu OZE. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0115 | Inštalovaný elektrický výkon malých zariadení OZE v domácnostiach v BSK | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0115 | Inštalovaný elektrický výkon malých zariadení OZE v domácnostiach v BSK | 0,20 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4b - Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4b

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 166,00 |  |  | 12,00 |  |  | Plne realizované operácie – 12,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota MU vo Výročnej správe za rok 2021 je vykázaná len za plne realizované operácie, t.j. hodnota za čiastočne realizované operácie nebola vykázaná.  Uvedená hodnota vo výročnej správe je v súlade s hodnotou CO01 automaticky vypočítanou systémom ITMS2014+. Funkcionalita určená pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu a aj nový typ agregácie MU programu „súčet jedinečných záznamov“ bola nasadená koncom roka 2020. Z uvedeného dôvodu bola hodnota v roku 2020 stanovená manuálne, čím vznikol rozdiel vo vykazovaní dosiahnutej hodnoty v roku 2021 oproti roku 2020. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 166,00 |  |  | 248,00 |  |  | Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017, 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. Celkový počet podnikov je bez zazmluvneného počtu za FN, vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k poskytnutiu podpory pre konkrétne podniky. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | V zmysle Systému riadenia FN, časť 4.2 Monitorovanie na úrovni prijímateľa, predkladá Prijímateľ s Osobitnou správou o operáciách (OSO) aj Mimoriadnu monitorovaciu správu (MMS) projektu. Periodicita predkladania OSO a MMS je raz ročne, vždy za rok "N" do 31. marca. Nakoľko je MMS v procese spracovania a je v stave zaregistrovaná, už dosiahnutá hodnota bude započítaná až v nasledujúcej Výročnej správe. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 38,00 |  |  | 38,00 |  |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Menej rozvinuté | 21,00 |  |  | 2,79 |  |  | Plne realizované operácie – 2,7929  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Menej rozvinuté | 21,00 |  |  | 18,91 |  |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 42 366,00 |  |  | 4 649,29 |  |  | Plne realizované operácie – 4 649,2896  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 42 366,00 |  |  | 42 474,58 |  |  | V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 41 314,399, avšak nie je správna. Dôvod: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041AQM1(192,36 t ekviv. CO2), 310041W514 (212,17 t ekviv. CO2) a 310041Z878 (755,65 t ekviv. CO2), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |
| F | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | počet | Menej rozvinuté | 270,00 |  |  | 297,00 |  |  | Plne realizované operácie – 297,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota MU vo Výročnej správe za rok 2021 je vykázaná len za plne realizované operácie, t.j. hodnota za čiastočne realizované operácie nebola vykázaná. |
| S | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | počet | Menej rozvinuté | 270,00 |  |  | 624,00 |  |  | Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017, 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.  V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 620, avšak nie je správna. Dôvod: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041AQM1 (počet 1), 310041W514 (počet 2) a 310041Z878 (počet 1), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 132,00 |  |  | Plne realizované projekty: 108,0000  Čiastočne realizované projekty: 24,0000 |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 136,00 |  |  | K naplneniu predmetného merateľného ukazovateľa prispieva iba 30.výzva, ktorá už bola uzavretá. Dosiahnutá úroveň je odrazom reálneho dopytu na vypracovanie energetických auditov zo strany žiadateľov, ktorí sa prednostne orientujú na samotnú implementáciu opatrení na zabezpečenie energetickej efektívnosti. Výsledkom bolo zameranie ďalších výziev výlučne na implementáciu opatrení na energetickú efektívnosť. |
| F | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | počet | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 18,00 |  |  | Plne realizované operácie – 18,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | počet | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 40,00 |  |  | Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017, 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | počet | Menej rozvinuté | 14,00 |  |  | 1,00 |  |  | Plne realizované operácie – 1,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | počet | Menej rozvinuté | 14,00 |  |  | 9,00 |  |  | Prostredníctvom zazmluvneného projektu na FN, vyhlásením 30. výzvy zo dňa 29.09.2017, 46. výzvy zo dňa 20.12.2018, 59. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | MWh/rok | Menej rozvinuté | 188 146,00 |  |  | 7 026,50 |  |  | Plne realizované operácie – 7 026,4960  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | MWh/rok | Menej rozvinuté | 188 146,00 |  |  | 195 586,44 |  |  | V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 190 393,3153, avšak nie je správna. ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041AQM1 (883,25 MWh/rok), 310041W514 (1379,2 MWh/rok) a 310041Z878 (2930,675 MWh/rok), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |
| F | O0185 | Úspora PEZ v podniku | MWh/rok | Menej rozvinuté | 188 146,00 |  |  | 18 709,54 |  |  | Plne realizované operácie – 18 709,5356  Čiastočne realizované operácie – 0,00 |
| S | O0185 | Úspora PEZ v podniku | MWh/rok | Menej rozvinuté | 188 146,00 |  |  | 187 079,17 |  |  | V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 181 886,0434, avšak nie je správna. ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041AQM1 (883,25 MWh/rok), 310041W514 (1379,2 MWh/rok) a 310041Z878 (2930,675 MWh/rok), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | MWe | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 0,62 |  |  | Plne realizované operácie – 0,6237  Čiastočne realizované operácie – 0,00 |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | MWe | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 7,48 |  |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | MWt | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 2,20 |  |  | Plne realizované operácie – 2,2019  Čiastočne realizované operácie – 0,00 |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | MWt | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 11,81 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 84,00 |  |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 190,00 |  |  | 106,00 |  |  | 56,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 1,41 |  |  | 0,21 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 13,59 |  |  | 12,13 |  |  | 10,96 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 689,20 |  |  | 373,55 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 28 622,29 |  |  | 24 361,73 |  |  | 20 751,24 |  |  |
| F | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | 174,00 |  |  | 66,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | 469,00 |  |  | 347,00 |  |  | 204,00 |  |  |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | 120,00 |  |  | 102,00 |  |  | 53,00 |  |  |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | 124,00 |  |  | 104,00 |  |  | 56,00 |  |  |
| F | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | 10,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | 27,00 |  |  | 26,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| F | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | 395,48 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | 129 439,73 |  |  | 96 304,45 |  |  | 62 761,08 |  |  |
| F | O0185 | Úspora PEZ v podniku | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0185 | Úspora PEZ v podniku | 123 308,37 |  |  | 93 709,67 |  |  | 61 852,85 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,24 |  |  | 0,21 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 5,05 |  |  | 4,41 |  |  | 4,23 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 1,20 |  |  | 0,02 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 8,94 |  |  | 7,75 |  |  | 6,73 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 45,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 18 984,00 |  |  | 18 984,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | 55,00 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | 51 034,00 |  |  | 51 034,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0185 | Úspora PEZ v podniku | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0185 | Úspora PEZ v podniku | 51 034,00 |  |  | 51 034,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| F | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | O0029 | Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  |
| F | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | 0,00 |  |  |
| S | O0031 | Počet zavedených systémov merania a riadenia | 0,00 |  |  |
| F | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  |
| S | O0032 | Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  |
| F | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | 0,00 |  |  |
| S | O0184 | Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu | 0,00 |  |  |
| F | O0185 | Úspora PEZ v podniku | 0,00 |  |  |
| S | O0185 | Úspora PEZ v podniku | 0,00 |  |  |
| F | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | O0188 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | O0189 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4b - Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch |
| Konkrétny cieľ | 4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0114 | Energetická náročnosť výroby | MWh/mil. Eur | Menej rozvinuté | 2 702,00 | 2012 | 2 170,00 |  |  | Zdroj: Štatistický úrad SR (ŠÚ SR/ Metodika ESA2010).  Na úrovni databázy ŠU SR dochádza každoročne k prepočtu údajov pridanej hodnoty, ktorá vstupuje do výpočtu na určenie energetickej náročnosti výroby. Z tohto dôvodu bola vykonaná rekalkulácia pre celý časový rad, tzn. že sa upravili hodnoty aj za predchádzajúce roky.  Údaje za rok 2021 nie sú aktuálne k dispozícii. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0114 | Energetická náročnosť výroby | 2 253,82 |  | 2 160,37 |  | 2 501,09 |  | 2 629,52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0114 | Energetická náročnosť výroby | 2 534,76 |  | 2 461,14 |  | 2 546,21 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4c

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 10,11 |  |  | Plne realizované operácie – 10,1084  Čiastočne realizované operácie – 0  V ITMS2014+ je hodnota za projekt 310041G410 vykázaná ako čiastočne realizovaná (0,0100 MW), avšak pri tomto projekte vznikol nástupca s novým IČO a systém ITMS2014+ berie do výpočtu hodnoty z pôvodného projektu, aj keď je operácia plne realizovaná. |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 87,11 |  |  | V rámci investičnej priority 4c bol zaznamenaný enormný záujem zo strany prijímateľov v rámci 6.,19.,48. a 68.výzvy (68.výzva bola vyhlásená dňa 13.07.2021), čo sa premietlo aj do zazmluvnenej hodnoty merateľného ukazovateľa. Pri žiadanej výške NFP v jednotlivých predložených ŽoNFP bolo možné poskytnúť príspevok väčšiemu počtu žiadateľov/prijímateľov, čím prišlo k prekročeniu naplnenia cieľovej hodnoty ukazovateľa.  Na základe vykonanej analýzy MU zo strany SIEA pri 6.a 19. Výzve sú upravované hodnoty MU formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. |
| F | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh ročne | Menej rozvinuté | 290 069 583,00 |  |  | 33 930 983,15 |  |  | Plne realizované operácie – 33 930 983,1473  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota ukazovateľa bude napĺňaná v období udržateľnosti, teda po ukončení realizácie projektov. |
| S | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh ročne | Menej rozvinuté | 290 069 583,00 |  |  | 199 609 920,10 |  |  | Na základe vykonanej analýzy MU zo strany SIEA pri výzve 6.a 19 bola formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP upravená hodnota MU. V roku 2021 prebiehal v rámci 48.výzvy schvaľovací proces ŽoNFP, ktoré prispejú k plneniu plánovanej hodnoty MU.  Vyhlásením 68. výzvy zo dňa 13.07.2021 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.  V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 199 438 828,3326, avšak nie je správna. Dôvod : ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041I210 (110 240,3 kWh/rok) a 310041K169 (60 851,46 kWh/rok), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 76 488,00 |  |  | 22 080,71 |  |  | Plne realizované operácie – 22 080,7080  Čiastočne realizované operácie – 0  V ITMS2014+ je hodnota za projekt 310041G410 vykázaná ako čiastočne realizovaná (36,4310 t ekviv. CO2), avšak pri tomto projekte vznikol nástupca s novým IČO a systém ITMS2014+ berie do výpočtu hodnoty z pôvodného projektu, aj keď je operácia plne realizovaná. |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 76 488,00 |  |  | 42 521,43 |  |  | Na základe vykonanej analýzy MU zo strany SIEA pri výzve 6.a 19 bola formou dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP upravená hodnota MU.  Vyhlásením 68. výzvy zo dňa 13.07.2021 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.  V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 42 467,8105, avšak nie je správna. Dôvod: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041I210 (28,34 t ekviv. CO2) a 310041K169 (25,28 t ekviv. CO2), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Menej rozvinuté | 573,00 |  |  | 706,00 |  |  | Plne realizované operácie – 706,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota MU vo Výročnej správe za rok 2021 je vykázaná len za plne realizované operácie, t.j. hodnota za čiastočne realizované operácie nebola vykázaná. |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Menej rozvinuté | 573,00 |  |  | 836,00 |  |  | V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 834, avšak nie je správna. ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041I210 (počet 1) a 310041K169 (počet 1), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022.  V rámci investičnej priority 4c bol zaznamenaný enormný záujem zo strany prijímateľov v rámci 6., 19., 48. a 68.výzvy (68.výzva bola vyhlásená dňa 13.07.2021), čo sa premietlo aj do zazmluvnenej hodnoty merateľného ukazovateľa. Pri žiadanej výške NFP v jednotlivých predložených ŽoNFP bolo možné poskytnúť príspevok väčšiemu počtu žiadateľov/prijímateľov, čím prišlo k prekročeniu naplnenia cieľovej hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Menej rozvinuté | 1 297 906,00 |  |  | 1 076 053,72 |  |  | Plne realizované operácie – 1 076 053,7200  Čiastočne realizované operácie – 0  V ITMS2014+ je hodnota za projekt 310041G410 vykázaná ako čiastočne realizovaná (2 266,0680 m2), avšak pri tomto projekte vznikol nástupca s novým IČO a systém ITMS2014+ berie do výpočtu hodnoty z pôvodného projektu, aj keď je operácia plne realizovaná. |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Menej rozvinuté | 1 297 906,00 |  |  | 1 391 925,50 |  |  | V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 1 390 608,4542, avšak nie je správna.  Dôvod: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041I210 (665,62 m2) a 310041K169 (651,43 m2), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |
| F | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | kWh/rok | Menej rozvinuté | 178 889 416,00 |  |  | 26 405 341,93 |  |  | Plne realizované operácie – 26 405 341,9320  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota ukazovateľa bude napĺňaná v období udržateľnosti, teda po ukončení realizácie projektov. |
| S | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | kWh/rok | Menej rozvinuté | 178 889 416,00 |  |  | 148 021 212,19 |  |  | Vyhlásením 68. výzvy zo dňa 13.07.2021 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa.  V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 147 873 412,5165, avšak nie je správna. Dôvod: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektov 310041I210 (102 250 kWh/rok) a 310041K169 (45 549,67 kWh/rok), ktoré boli mimoriadne ukončené, ale až v roku 2022. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 9,36 |  |  | 5,59 |  |  | 3,52 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 11,37 |  |  | 38,53 |  |  | 69,52 |  |  |
| F | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 9 229 249,10 |  |  | 2 982 996,69 |  |  | 2 867 762,56 |  |  |
| S | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 183 902 243,28 |  |  | 170 835 689,42 |  |  | 155 315 320,01 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 13 726,59 |  |  | 9 953,21 |  |  | 7 531,61 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 41 174,62 |  |  | 127 603,45 |  |  | 125 439,66 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 561,00 |  |  | 289,00 |  |  | 177,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 806,00 |  |  | 779,00 |  |  | 655,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 771 917,39 |  |  | 396 067,21 |  |  | 260 326,83 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 1 285 543,95 |  |  | 1 150 466,35 |  |  | 957 739,22 |  |  |
| F | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | 6 983 806,09 |  |  | 1 803 367,81 |  |  | 1 634 499,35 |  |  |
| S | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | 132 825 014,92 |  |  | 120 407 786,35 |  |  | 105 375 873,03 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 3,44 |  |  | 0,14 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 562 622,76 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 81 203 302,45 |  |  | 22 007 687,51 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 1 983,79 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 16 083,90 |  |  | 5 028,75 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 65,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 322,00 |  |  | 57,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 80 242,91 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 509 897,32 |  |  | 98 123,61 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | 351 356,68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | 53 300 229,79 |  |  | 12 661 318,64 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  |
| F | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  |
| S | O0187 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |
| Konkrétny cieľ | 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0124 | Energetická náročnosť verejných budov | kWh/(m2. rok) | Menej rozvinuté | 190,00 | 2012 | 58,00 |  |  | V zmysle schváleného znenia OP KŽP bola frekvencia vykazovania tohto ukazovateľa stanovaná na roky 2017, 2020 a 2023. Z tohto dôvodu neboli údaje za roky 2014, 2015 a 2016 uvádzané. Hodnota predmetného ukazovateľa sa prvý krát vykázala za rok 2017 a následne za rok 2020 na základe zrealizovaných projektov. Posledný krát sa hodnota ukazovateľa vykáže za rok 2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0124 | Energetická náročnosť verejných budov | 147,00 |  |  |  |  |  | 183,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0124 | Energetická náročnosť verejných budov |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4e - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4e

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | počet | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 120,00 |  |  | Plne realizované operácie – 35,0000  Čiastočne realizované operácie – 85,0000 |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | počet | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 250,00 |  |  | K napĺňaniu predmetného ukazovateľa dôjde prostredníctvom NP Odborne o energii. K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa došlo z dôvodu evidovaného vyššieho dopytu po energetických auditoch.  V ITMS2014+ je hodnota ukazovateľa 249, avšak nie je správna.  Dôvod: ITMS2014+ nezapočítal cieľovú hodnotu projektu 310041AFH7 (počet 1), ktorý bol mimoriadne ukončený, ale až v roku 2022. |
| F | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 10  Čiastočne realizované operácie sa vzťahujú na NP Odborne o energii – progres naplnenia merateľného ukazovateľa je vyhodnocovaný vo výročných monitorovacích správach NP Odborne o energii za príslušné monitorované obdobie |
| S | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| F | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | počet | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Plne realizované operácie – 1,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | počet | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| F | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | počet | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | počet | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | V rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2017-35 vyhlásenej dňa 27.12.2017 nebol zo strany žiadateľov prejavený záujem predkladať ŽoNFP, a preto bola dňa 15.7.2020 uvedená výzva uzatvorená. Z uvedeného dôvodu nebol v rámci sledovaného merateľného ukazovateľa zaznamenaný progres od roku 2017. |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet | Menej rozvinuté | 2 500,00 |  |  | 525,00 |  |  | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 525,0000 |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet | Menej rozvinuté | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  |  |
| F | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 103,00 |  |  | Plne realizované operácie – 103,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota MU vo Výročnej správe za rok 2021 je vykázaná len za plne realizované operácie, t.j. hodnota za čiastočne realizované operácie nebola vykázaná. |
| S | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 164,00 |  |  | Pri príprave OP KŽP sa vychádzalo z predpokladu, že pomer medzi počtom lokálnych a regionálnych nízkouhlíkových stratégií bude vyrovnaný. Po vyhlásení výzvy však záujem o vypracovanie lokálnych nízkouhlíkových stratégií viacnásobne prekročil záujem o vypracovanie regionálnych stratégií. Keďže lokálna nízkouhlíková stratégia adresuje menšie územie ako regionálna nízkouhlíková stratégia počet vypracovaných nízkouhlíkových stratégií podstatne vzrástol. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | 62,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | 158,00 |  |  | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |
| F | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | 7,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 525,00 |  |  | 428,00 |  |  | 101,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  |
| F | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | 20,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | 166,00 |  |  | 93,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 2 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  |
| S | O0030 | Počet energetických auditov | 0,00 |  |  |
| F | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | 0,00 |  |  |
| S | O0034 | Počet zavedených systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti | 0,00 |  |  |
| F | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | 0,00 |  |  |
| S | O0036 | Počet zavedených systémov energetického manažérstva | 0,00 |  |  |
| F | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  |
| S | O0050 | Počet registrácií EMAS a zavedených systémov environmentálneho manažérstva | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| F | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | 0,00 |  |  |
| S | O0179 | Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4e - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy |
| Konkrétny cieľ | 4.4.1 - Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0125 | Podiel populácie žijúcej v oblastiach, kde bola vykonaná informovanosť o nízkouhlíkových opatreniach | % | Menej rozvinuté | 8,00 | 2013 | 84,00 |  |  | V zmysle schváleného znenia OP KŽP je frekvencia vykazovania tohto ukazovateľa stanovená k 31.12.2018, 2020 a 2023. Z tohto dôvodu neboli údaje za niektoré predchádzajúce roky uvádzané. Posledný krát sa hodnota ukazovateľa vykáže za rok 2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0125 | Podiel populácie žijúcej v oblastiach, kde bola vykonaná informovanosť o nízkouhlíkových opatreniach | 98,08 |  |  |  | 35,34 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0125 | Podiel populácie žijúcej v oblastiach, kde bola vykonaná informovanosť o nízkouhlíkových opatreniach |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4g - Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple |

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4g

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 85 578,00 |  |  | 9 715,03 |  |  | Plne realizované operácie – 9 715,0315  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | Tony ekvivalentu CO2 | Menej rozvinuté | 85 578,00 |  |  | 25 353,89 |  |  | Vyhlásením 57. výzvy zo dňa 21.11.2019, 60. výzvy zo dňa 18.12.2019 a 73. výzvy zo dňa 19.11.2021 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 39,00 |  |  | Plne realizované operácie – 39,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 56,00 |  |  | Vyššia hodnota merateľného ukazovateľa reflektuje na vyšší záujem zo strany prijímateľov (20 výzva) v dôsledku nižšej požadovanej výšky NFP na 1 projekt, t.j. bolo podporených viac projektov oproti plánu. |
| F | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | MWh/rok | Menej rozvinuté | 305 546,00 |  |  | 20 793,44 |  |  | Plne realizované operácie – 20 793,4434  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | MWh/rok | Menej rozvinuté | 305 546,00 |  |  | 92 791,36 |  |  | Vyhlásením 57. výzvy zo dňa 21.11.2019 a 73.výzvy zo dňa 19.11.2021 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | MWh/rok | Menej rozvinuté | 102 276,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | MWh/rok | Menej rozvinuté | 102 276,00 |  |  | 22 825,54 |  |  | Vyhlásením 60. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |
| F | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | MW | Menej rozvinuté | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | MW | Menej rozvinuté | 11,00 |  |  | 3,80 |  |  | Vyhlásením 60. výzvy zo dňa 18.12.2019 boli vytvorené predpoklady pre napĺňanie hodnoty ukazovateľa. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 6 758,36 |  |  | 3 767,07 |  |  | 666,83 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 21 087,03 |  |  | 15 497,52 |  |  | 15 421,07 |  |  |
| F | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | 26,00 |  |  | 22,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | 52,00 |  |  | 37,00 |  |  | 37,00 |  |  |
| F | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | 6 412,92 |  |  | 1 274,66 |  |  | 169,48 |  |  |
| S | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | 91 886,03 |  |  | 68 886,20 |  |  | 68 661,95 |  |  |
| F | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 2 685,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | 6 565,56 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| F | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | 0,00 |  |  |
| S | O0037 | Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou | 0,00 |  |  |
| F | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | 0,00 |  |  |
| S | O0038 | Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom | 0,00 |  |  |
| F | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  |
| S | O0039 | Množstvo tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  |
| F | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  |
| S | O0040 | Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| Investičná priorita | 4g - Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple |
| Konkrétny cieľ | 4.5.1 - Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple |

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0121 | Podiel dodaného tepla vyrobeného KVET k celkovému dodanému teplu | % | Menej rozvinuté | 30,00 | 2012 | 40,00 |  |  | V zmysle schváleného znenia OP KŽP bola frekvencia vykazovania tohto ukazovateľa stanovená na rok 2017, 2020 a 2023. Z tohto dôvodu neboli údaje za roky 2014, 2015 a 2016 uvádzané. Avšak podiel dodaného tepla vyrobeného kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) k celkovému dodanému teplu nebolo možné vykázať ani k 31.12.2017, nakoľko pre tento typ aktivity dovtedy nebola vyhlásená výzva, a to najmä z dôvodu dlhodobého stop-stavu pripájania týchto zariadení do distribučnej siete SR. Prvý krát bola teda hodnota ukazovateľa vykázaná za rok 2020 a posledný krát sa hodnota ukazovateľa vykáže za rok 2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0121 | Podiel dodaného tepla vyrobeného KVET k celkovému dodanému teplu | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0121 | Podiel dodaného tepla vyrobeného KVET k celkovému dodanému teplu |  |  |  |  |  |  |

**Prioritné osi pre technickú pomoc**

## Tabuľka 3 A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 5 - Technická pomoc |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023) spolu** | **Cieľová hodnota (2023) muži** | **Cieľová hodnota (2023) ženy** | **2021 Spolu** | **2021 Muži** | **2021 Ženy** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | Plne realizované operácie – 20,0000  Čiastočne realizované operácie – 0  Dátum spustenia výpočtu v ITMS2014+: 11.4.2022 |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 60,00 |  |  | 68,00 |  |  | Plne realizované operácie – 68,0000  Čiastočne realizované operácie – 0 |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 60,00 |  |  | 80,13 |  |  | Vzdelávacie aktivity prebiehajú priebežne od roku 2014. Systém vzdelávania administratívnych kapacít (AK) v programovom období 2014-2020 je zároveň zabezpečovaný na národnej úrovni v rámci Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF povinným vzdelávaním refundovaných z OP TP, čím je zastrešená viac-menej celá oblasť odborného vzdelávania AK EŠIF. K plneniu predmetného ukazovateľa zatiaľ prispel len SO – SAŽP a RO MŽP SR. |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | FTE |  | 310,00 |  |  | 331,83 |  |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | FTE |  | 310,00 |  |  | 332,50 |  |  | MU vykazuje hodnotu 331,83 AK na základe predložených MS, čo predstavuje nižšiu hodnotu o 0,67 AK oproti zazmluvneným 332,50 AK. Pomer počtu žien (Ž) a mužov (M) bol 207,33 Ž (62,48 %) a 124,50 M (37,52 %). Z uvedeného počtu 331,83 AK boli financované na RO MŽP SR 102,69 AK (63,78 Ž+38,91 M), SO SAŽP 100,07 AK (58,21 Ž+41,86 M), SO MV SR 21,53 AK (12,34 Ž+9,19 M) a SO SIEA 107,54 AK (73 Ž+34,54 M).  Hodnota MU za SO MV SR je vykázaná len za obdobie 1.1-31.08.2021 v zmysle monitorovaného obdobia projektu 310051BAC5, pričom prijímateľ deklaroval, že v období 1.9–31.12.2021 pokryl výdavky AK z vlastných zdrojov. Hodnota MU za SO SAŽP je vykázaná len za obdobie 1.1–30.04.2021 a 01.12–31.12.2021 v zmysle monitorovaného obdobia projektov 310051Y740 a 310051BQM2, pričom prijímateľ deklaroval, že v období 01.05 – 30.11.2021 pokryl výdavky AK z vlastných zdrojov. |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 600,00 |  |  | 28 696,45 |  |  | Plne realizované operácie – 27 902,46  Čiastočne realizované operácie – 793,99  RO: MŽP SR a SO: SAŽP, SIEA a MV SR odvysielali TV spoty, rádio spoty, ako aj vyrobili grafické vizuály, propagačné materiály a iné informačné aktivity, pričom v monitorovacích správach vykazujú predmetný ukazovateľ najmä podľa počtu kusov, ktoré sa nachádzajú na účtovných dokladoch (t.j. rovnaký kus je započítaný x krát). V nadväznosti na nastavenie cieľovej hodnoty ukazovateľa prepočítal RO zrealizované informačné aktivity na druhy s výsledkom, že do roku 2021 bolo zrealizovaných 480 druhov informačných aktivít. Hodnota realizovaných operácií je vyššia ako hodnota vybraných operácií, nakoľko v projektoch 310051G229 a 310051L153 naplnil prijímateľ ukazovateľ na viac ako 100 %. |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 600,00 |  |  | 28 274,00 |  |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 6,00 |  |  | Plne realizované operácie – 5  Čiastočne realizované operácie – 1  Dátum spustenia výpočtu v ITMS2014+: 11.4.2022 |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | SO MV SR ako aj SO SIEA v roku 2021 nepredložili projekty, ktoré by obsahovali projektový ukazovateľ P0131 (deklarovali, že uvedené projekty ani nepredložia), ako aj SO MV SR a SO SAŽP predložili projekty, ktoré obsahovali výdavky AK len za určité obdobie roku 2021 (viď poznámka pri O0175). V zmysle uvedeného je obtiažne presné určenie % ukazovateľa, každopádne môžme deklarovať, že všetky AK sú vybavené materiálno-technickým vybavením obstaraným či už z prostriedkov TP v roku 2021 alebo z prostriedkov TP predošlých rokov, resp. z vlastných zdrojov SO. |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | Vyjadruje: Podiel priemerného ročného počtu evidovaných AK zapojených do implementácie OP vybavených materiálno - technickým vybavením z prostriedkov TP k celkovému priemernému ročnému počtu evidovaných AK zapojených do implementácie OP. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2020 Spolu** | **2020 Muži** | **2020 Ženy** | **2019 Spolu** | **2019 Muži** | **2019 Ženy** | **2018 Spolu** | **2018 Muži** | **2018 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 20,00 |  |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 68,00 |  |  | 43,00 |  |  | 28,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 80,13 |  |  | 80,13 |  |  | 28,13 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | 313,45 |  |  | 316,38 |  |  | 309,58 | 128,65 | 180,93 |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | 321,00 |  |  | 339,00 |  |  | 339,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 28 696,45 |  |  | 27 781,96 |  |  | 27 544,96 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 28 274,00 |  |  | 27 903,00 |  |  | 27 885,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 82,24 |  |  | 92,37 |  |  | 79,31 | 44,95 | 34,39 |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 82,55 |  |  | 93,31 |  |  | 72,96 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2017 Spolu** | **2017 Muži** | **2017 Ženy** | **2016 Spolu** | **2016 Muži** | **2016 Ženy** | **2015 Spolu** | **2015 Muži** | **2015 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | 301,40 | 128,65 | 172,75 | 313,21 | 183,31 | 129,90 | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | 301,40 | 128,65 | 172,75 | 313,21 | 183,31 | 129,90 | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 89,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 139,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 99,55 | 47,55 | 52,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 | 47,00 | 53,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **2014 Spolu** | **2014 Muži** | **2014 Ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 5 - Technická pomoc |
| Konkrétny cieľ | 5.1.1 - Zabezpečenie efektívnej implementácie programu |

## Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 5 / 5.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | % |  | 29,61 | 2014 | 85,00 | 50,21 |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 17,57 | 2013 | 13,00 | 12,13 |  | 14,62 % MŽP SR; 3,94 % SAŽP; 16,45 % SIEA; 13,52 % MV SR. Prijímateľ MV SR predložil projekt kód ITMS2014+ 310051BAC5 na financovanie administratívnych kapacít len za obdobie 01.01 – 31.08.2021. Ak by sme počítali fluktuáciu za obdobie celého roka 2021 bez ohľadu na to, či mzdy administratívnych kapacít boli alebo neboli plne alebo čiastočne refundované z technickej pomoci OP, bola by hodnota fluktuácie SO MV SR 25,61 %. Podobne prijímateľ SAŽP predložil projekty kód ITMS2014+ 310051Y740 a 310051BQM2 na financovanie administratívnych kapacít len za obdobie 01.01 – 30.04.2021 a 01.12 – 31.12.2021. Ak by sme počítali fluktuáciu za obdobie celého roka 2021 bez ohľadu na to, či mzdy administratívnych kapacít boli alebo neboli plne alebo čiastočne refundované z technickej pomoci OP, bola by hodnota fluktuácie SO SAŽP 8,88 %. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | 58,85 |  | 68,75 |  | 71,80 |  | 69,00 |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 10,17 |  | 10,84 |  | 18,68 |  | 25,77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | 56,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 20,51 |  | 5,08 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 5 - Technická pomoc |
| Konkrétny cieľ | 5.1.2 - Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov |

## Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 5 / 5.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 16,31 | 2014 | 33,00 |  |  | V roku 2021 a ani v predchádzajúcich rokoch nebol z úrovne RO realizovaný prieskum verejnej mienky.  V rokoch 2019 - 2020 prebiehala na úrovni RO MŽP SR reklamná kampaň. Predpokladaný termín realizácie prieskumu verejnej mienky bol 4Q 2021.  SAŽP v auguste 2018 uzatvorila Zmluvu o dielo a licenčnú zmluva, ktorej predmetom bol prieskum verejnej mienky o OP KŽP. Prieskum verejnej mienky prebiehal v dvoch fázach – I. fáza prieskumu pred spustením informačnej kampane a II. fáza prieskumu po informačnej kampani.  Zistené poznatky:  • v porovnaní s I. fázou sa zvýšilo kladné hodnotenie prospešnosti fondov EÚ zo 76,5 % na 79,9 %,  • v porovnaní s meraním v I. fáze sa zvýšila znalosť OP KŽP z 33,8 % na 44,7 %,  • miera vnímania aktivít na zlepšenie životného prostredia a financovaných z EÚ fondov sa v porovnaní s I. fázou zvýšila z 33,6 % na 45,7 %. |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | % |  | 91,43 | 2014 | 95,00 | 90,90 |  | Počet riadne ukončených projektov je 1318 a počet mimoriadne ukončených projektov je 132. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | 91,64 |  | 91,31 |  | 87,56 |  | 50,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

|  |  |
| --- | --- |
| Ukazovateľ | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov |
| CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 13 |
| CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0 |

## Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| **Prioritná os** | **Druh ukazovateľa** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **2021 Súhrnne spolu** | **2021 Súhrnne muži** | **2021 Súhrnne ženy** | **2021 Ročne spolu** | **2021 Ročne spolu muži** | **2021 Ročne spolu ženy** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | Population equivalent | KF |  | 51 034,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | KF |  | 28,06 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 892 222 086,72 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | K0007 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít | EO | KF |  | 212 705,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | K0019 | Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | ha | KF |  | 109,43 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | t/rok | KF |  | 59 739,69 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | t/rok | KF |  | 166 176,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | Persons | KF |  | 1 040,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 52 015 976,11 |  |  |  |  |  |
| 2 | I | K0006 | Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | osoby | KF |  | 4 243,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | EFRR | Menej rozvinuté | 106,63 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 151 385 852,37 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | O0023 | Počet systémov včasného varovania | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Menej rozvinuté | 303,24 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Rozvinutejšie | 5,31 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 533 884 069,14 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Rozvinutejšie | 2 396 627,15 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | EFRR | Menej rozvinuté | 1 076 053,72 |  |  |  |  |  |

| **Prioritná os** | **Druh ukazovateľa** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **2020 Súhrnne spolu** | **2019 Súhrnne spolu** | **2018 Súhrnne spolu** | **Pripomienky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | Population equivalent | KF |  | 37 030,00 | 21 973,00 | 7 482,00 | Plne realizované operácie – 51 034  Čiastočne realizované operácie – 0  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 1 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | KF |  | 26,75 | 26,75 | 0,00 | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 28,06  Čiastočne realizované operácie sú vykázané za projekt 310011L456 (26,75 ha), kde bolisanačné práce ukončené a na lokalite prebieha posanačný monitoring. V rámci projektov 310011R176 (0,1 ha), 310011R208 (1,12 ha), 310011R219 (0,09 ha) bola sanovaná len časť plochy, ktorá bola vykázaná vo výročných MS.  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 707 727 633,82 | 636 496 748,62 | 413 108 626,03 |  |
| 1 | I | K0007 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít | EO | KF |  | 192 226,00 | 182 019,00 | 145 035,00 | Kódy projektov v ITMS 2014+ s ukončenou realizáciou aktivít: 310011A002, 310011A003, 310011A006, 310011A007, 310011A008, 310011A009, 310011A011, 310011A013, 310011A014, 310011A016, 310011A023, 310011A028, 310011A029, 310011A030, 310011A033, 310011A034, 310011A035, 310011A040, 310011A066, 310011A067, 310011A080, 310011A089, 310011A097, 310011A101, 310011A109, 310011A110, 310011A121, 310011A903. |
| 1 | I | K0019 | Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | ha | KF |  | 93,82 | 93,82 | 82,26 | Kód kontroly verejného obstarávania v ITMS2014+ : V05449, V09633, V05446, V05527, V06392, V06395, V05988, V08471, V09631, V08294, V09627, V08472, V08473, V08295, V13343, V13641, V18600, V18599, V32179, V31832, V31857, V31858, V32196, V33073, V22903, V22653, V41223, V41224. |
| 1 | O | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | t/rok | KF |  | 54 599,24 | 45 895,00 | 30 987,50 | Plne realizované operácie – 59 739,69  Čiastočne realizované operácie – 0  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 30.3.2022 |
| 1 | O | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | t/rok | KF |  | 95 976,50 | 85 880,50 | 67 331,00 | Plne realizované operácie – 166 176,5  Čiastočne realizované operácie – 0  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 2 | O | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | Persons | KF |  | 1 014,00 | 735,00 | 344,00 | Plne realizované operácie – 1040  Čiastočne realizované operácie – 0  Hodnota MU vo Výročnej správe za rok 2021 je vykázaná len za plne realizované operácie, t.j. hodnota za čiastočne realizované operácie nebola vykázaná.  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 32 917 481,75 | 15 238 671,26 | 3 754 144,20 |  |
| 2 | I | K0006 | Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | osoby | KF |  | 3 978,00 | 4 199,00 | 4 008,00 | Kód kontroly verejného obstarávania v ITMS2014+: V10097, V10095, V07904, V07554, V12149, V19355, V11049, V11657, V07646, V05343, V05381, V07381, V06681, V06679, V12314, V14567, V25446, V17345, V07233, V17249, V11981, V38208, V12017, V12019, V23788, V20666, V22260, V38228, V40009, V28630, V23743. |
| 3 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | EFRR | Menej rozvinuté | 106,63 | 106,63 | 0,00 | Plne realizované operácie – 106,63  Čiastočne realizované operácie – 0  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 72 889 841,19 | 67 459 536,91 | 8 107 174,95 |  |
| 3 | O | O0023 | Počet systémov včasného varovania | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie –1  Systém včasného varovania, vrátane systému vyhodnocovania rizík, prenosu údajov a informačných tokov, bol vybudovaný a otestovaný. Prebieha inštalácia koncových zariadení s cieľom zvyšovania pokrytia územia, preto je operácia považovaná za čiastočne realizovanú.  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 3 | O | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Plne realizované operácie – 0  Čiastočne realizované operácie – 1  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Menej rozvinuté | 244,24 | 183,90 | 139,85 | Plne realizované operácie – 158,3954  Čiastočne realizované operácie – 144,8440  Čiastočne realizované operácie sú vykázane v rámci NP Zelená domácnostiam II.  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Rozvinutejšie | 5,31 | 5,31 | 5,31 | Plne realizované operácie – 5,3072  Čiastočne realizované operácie – 0  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022  Zdôvodnenie prekročenia cieľa (2023): Vzhľadom na enormný záujem žiadateľov v rámci NP «Zelená domácnostiam» o príspevok na inštaláciu OZE v rámci VRR, bola cieľová hodnota ukazovateľa CO30 dosiahnutá už v roku 2018. Z dôvodu, že alokácia pre VRR v rámci PO4 navýšená nebude, dosiahnutú cieľovú hodnotu ukazovateľa je možné považovať za konečnú. |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 415 307 259,39 | 287 448 849,07 | 171 750 048,79 |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Rozvinutejšie | 2 396 627,15 | 2 396 627,15 | 2 395 356,62 |  |
| 4 | O | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | EFRR | Menej rozvinuté | 771 917,39 | 396 067,21 | 260 326,83 | Plne realizované operácie – 1 076 053,7200  Čiastočne realizované operácie – 0  V ITMS2014+ je hodnota za projekt 310041G410 vykázaná ako čiastočne realizovaná (2 266,0680 m2), avšak pri tomto projekte vznikol nástupca s novým IČO a systém ITMS2014+ berie do výpočtu hodnoty z pôvodného projektu, aj keď je operácia plne realizovaná.  Export z ITMS2014+: Dátum spustenia výpočtu 11.3.2022 |

| **Prioritná os** | **Druh ukazovateľa** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **2017 Súhrnne spolu** | **2016 Súhrnne spolu** | **2015 Súhrnne spolu** | **2014 Súhrnne spolu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | Population equivalent | KF |  | 6 012,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 125 387 387,62 | 26 016 262,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | I | K0007 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít | EO | KF |  | 8 216,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | I | K0019 | Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | ha | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | t/rok | KF |  | 1 602,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | t/rok | KF |  | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | Persons | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | I | K0006 | Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | osoby | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 2 889 387,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | O0023 | Počet systémov včasného varovania | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | O | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Menej rozvinuté | 74,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Rozvinutejšie | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 65 094 376,27 | 15 938 250,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Rozvinutejšie | 1 776 548,11 | 472 219,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | O | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | EFRR | Menej rozvinuté | 80 242,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Prioritná os** | **Druh ukazovateľa** | **Identifikačný kód (ID)** | **Ukazovateľ** | **Merná jednotka** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu)** | **Čiastkový cieľ na rok 2018 (muži)** | **Čiastkový cieľ na rok 2018 (ženy)** | **Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu)** | **Konečný cieľ (zámer) (2023) (muži)** | **Konečný cieľ (zámer) (2023) (ženy)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO19 | Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | Population equivalent | KF |  | 0 |  |  | 285 231,00 |  |  |
| 1 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | KF |  | 0 |  |  | 141,00 |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 376 078 000 |  |  | 1 898 661 553,00 |  |  |
| 1 | I | K0007 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd podľa plánovaného stavu projektov s ukončenou realizáciou aktivít | EO | KF |  | 20505 |  |  |  |  |  |
| 1 | I | K0019 | Celkový povrch rekultivovanej pôdy podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | ha | KF |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | O0002 | Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov | t/rok | KF |  | 8632 |  |  | 82 524,00 |  |  |
| 1 | O | O0003 | Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov | t/rok | KF |  | 34579 |  |  | 329 676,00 |  |  |
| 2 | O | CO20 | Prevencia a riadenie rizika: Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany | Persons | KF |  | 0 |  |  | 7 002,00 |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | KF |  | 108 000 000 |  |  | 221 251 525,00 |  |  |
| 2 | I | K0006 | Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany podľa plánovaného stavu zazmluvnených projektov, ktorých verejné obstarávanie bolo overené | osoby | KF |  | 5735 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO22 | Rekultivácia pôdy: Celková plocha rekultivovanej pôdy | Hectares | EFRR | Menej rozvinuté | 77 |  |  | 197,00 |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 47 000 000 |  |  | 286 936 727,00 |  |  |
| 3 | O | O0023 | Počet systémov včasného varovania | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 |  |  | 2,00 |  |  |
| 3 | O | O0027 | Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 |  |  | 4,00 |  |  |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Menej rozvinuté | 160 |  |  | 346,00 |  |  |
| 4 | O | CO30 | Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | MW | EFRR | Rozvinutejšie | 1 |  |  | 5,00 |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Menej rozvinuté | 285 242 931 |  |  | 970 466 366,00 |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | EUR | EFRR | Rozvinutejšie | 823 491 |  |  | 2 656 424,00 |  |  |
| 4 | O | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | EFRR | Menej rozvinuté | 187200 |  |  | 1 297 906,00 |  |  |

## 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (Vzor na prenos finančných údajov)]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Základ pre výpočet** | **Fond spolu** | **Miera spolufinancovania** | **Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie** | **Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu** | **Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi** | **Počet vybraných operácií** |
| 1 | KF |  | Spolu | 1 898 661 553,00 | 80,89% | 1 407 606 602,07 | 74,14% | 1 308 180 412,96 | 916 474 416,09 | 48,27% | 738 |
| 2 | KF |  | Spolu | 221 251 525,00 | 85,00% | 156 662 145,45 | 70,81% | 154 804 875,01 | 52 997 535,23 | 23,95% | 99 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 286 936 727,00 | 85,00% | 287 672 060,60 | 100,26% | 287 658 344,45 | 151 573 141,70 | 52,82% | 36 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 970 466 366,00 | 81,04% | 853 227 772,30 | 87,92% | 796 661 465,11 | 544 685 380,72 | 56,13% | 1 390 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 2 656 424,00 | 50,00% | 2 656 424,00 | 100,00% | 2 656 424,00 | 2 396 627,15 | 90,22% | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 87 462 942,00 | 85,00% | 90 530 180,43 | 103,51% | 90 530 180,43 | 71 472 566,10 | 81,72% | 58 |
| 5 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 5 313 000,00 | 50,00% | 5 502 683,18 | 103,57% | 5 502 683,18 | 4 344 175,08 | 81,77% | 58 |
| **Spolu** | **EFRR** | **Menej rozvinuté** |  | **1 344 866 035,00** | **82,14%** | **1 231 430 013,33** | **91,57%** | **1 174 849 989,99** | **767 731 088,52** | **57,09%** | **1 484** |
| **Spolu** | **EFRR** | **Rozvinutejšie** |  | **7 969 424,00** | **50,00%** | **8 159 107,18** | **102,38%** | **8 159 107,18** | **6 740 802,23** | **84,58%** | **59** |
| **Spolu** | **KF** |  |  | **2 119 913 078,00** | **81,32%** | **1 564 268 747,52** | **73,79%** | **1 462 985 287,97** | **969 471 951,32** | **45,73%** | **837** |
| **Celkový súčet** |  |  |  | **3 472 748 537,00** | **81,56%** | **2 803 857 868,03** | **80,74%** | **2 645 994 385,14** | **1 743 943 842,07** | **50,22%** | **2 380** |

## Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ERDF REACT-EU, the ESF, the ESF REACT-EU and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)

| **Prioritná os** | **Charakteristika výdavku** | | **Dimenzie kategorizácie** | | | | | | | | **Finančné údaje** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Oblasť intervencie** | **Forma financovania** | **Dimenzia** "**Územie**" | **Územné mechanizmy realizácie** | **Dimenzia** "**Tematické ciele**" | **Dimenzia** "**Sekundárny tematický okruh ESF**" | **Dimenzia** "**Hospodárska činnosť**" | **Dimenzia** "**Umiestnenie**" | **Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu** | **Počet vybraných operácií** |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 1 831 579,45 | 1 750 196,60 | 1 742 768,26 | 7 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 250 436,89 | 248 111,17 | 174 090,23 | 5 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 250 436,90 | 248 111,17 | 174 090,23 | 5 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 250 436,90 | 248 111,17 | 174 090,23 | 5 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 436 696,39 | 434 370,67 | 360 349,73 | 6 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 632 600,65 | 458 301,23 | 474 603,98 | 6 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 780 243,70 | 1 738 214,97 | 1 695 437,03 | 7 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 250 436,90 | 248 111,17 | 174 090,23 | 5 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 1 620 754,62 | 1 563 446,03 | 1 560 223,11 | 8 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 15 641 683,48 | 10 583 257,78 | 5 507 546,30 | 19 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 13 506 673,24 | 13 004 908,57 | 7 186 100,03 | 22 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 8 190 316,94 | 8 170 195,75 | 4 195 934,53 | 14 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 10 472 024,48 | 10 398 499,35 | 9 342 394,38 | 24 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 19 400 014,45 | 14 761 763,12 | 5 736 060,05 | 25 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 9 525 654,47 | 9 498 718,03 | 7 232 045,71 | 15 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 6 051 471,36 | 6 050 414,23 | 1 005 030,15 | 12 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 5 405 184,87 | 5 403 875,20 | 5 102 471,33 | 26 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 12 270 136,12 | 12 269 428,41 | 11 410 228,15 | 56 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 20 277 205,24 | 20 196 462,33 | 16 823 229,68 | 75 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 21 776 938,15 | 18 884 333,28 | 17 176 492,18 | 70 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 22 650 822,66 | 22 650 114,95 | 16 601 389,22 | 84 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 14 732 942,77 | 14 300 028,35 | 12 193 265,63 | 59 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 17 149 215,22 | 17 148 507,51 | 9 605 404,20 | 76 |
| 1 | KF |  | 017 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 13 098 820,34 | 10 996 088,84 | 10 436 648,73 | 49 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 017 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 981 236,18 | 981 236,18 | 245 309,04 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 223 185,06 | 222 221,93 | 163 126,34 | 2 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 212 317,04 | 211 715,09 | 157 783,12 | 2 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 228 265,86 | 228 265,86 | 155 994,56 | 2 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 6 501 663,86 | 6 186 594,56 | 1 672 122,83 | 2 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 4 380 601,90 | 4 380 601,90 | 4 333 405,80 | 2 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 290 669,83 | 290 067,87 | 217 848,86 | 2 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 278 630,65 | 278 630,65 | 213 600,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 278 630,65 | 278 630,65 | 213 600,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 278 630,65 | 278 630,65 | 213 600,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 278 630,65 | 278 630,65 | 213 600,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 278 630,65 | 278 630,65 | 213 600,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 606 629,65 | 606 629,65 | 540 099,20 | 2 |
| 1 | KF |  | 018 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 278 630,65 | 278 630,65 | 213 600,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 018 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 776 294,44 | 776 294,44 | 194 073,61 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 223 185,06 | 222 221,93 | 163 126,34 | 2 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 1 415 710,37 | 870 405,77 | 156 328,17 | 2 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 203 922,37 | 203 922,37 | 156 328,17 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 212 317,04 | 211 715,09 | 157 783,12 | 2 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 228 265,86 | 228 265,86 | 155 994,56 | 2 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 2 489 178,53 | 1 459 173,23 | 2 433 374,26 | 2 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 200 277,86 | 200 277,86 | 153 534,26 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 674 770,43 | 674 168,47 | 469 352,83 | 4 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 662 731,26 | 662 731,26 | 465 103,97 | 3 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 662 731,26 | 662 731,26 | 465 103,97 | 3 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 723 124,91 | 689 908,40 | 525 494,47 | 4 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 986 731,26 | 840 931,26 | 789 103,97 | 4 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 5 166 405,25 | 2 518 202,15 | 4 968 331,97 | 5 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 27 287 631,26 | 13 056 622,21 | 26 087 837,48 | 4 |
| 1 | KF |  | 019 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 2 655 431,25 | 1 659 081,25 | 465 103,97 | 4 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 019 | 03 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 037 129,38 | 1 037 129,38 | 259 282,34 | 1 |
| 1 | KF |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 2 383 710,88 | 2 145 339,79 | 2 353 347,73 | 1 |
| 1 | KF |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 2 894 855,15 | 2 605 369,63 | 2 821 925,77 | 2 |
| 1 | KF |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 28 177 826,01 | 25 360 043,41 | 23 265 540,65 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 982 759,87 | 982 759,87 | 594 025,02 | 3 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 839 360,14 | 839 360,14 | 463 651,31 | 3 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 329 384,05 | 329 384,05 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 329 384,05 | 329 384,05 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 329 384,05 | 329 384,05 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 329 384,05 | 329 384,05 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 329 384,05 | 329 384,05 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 329 384,05 | 329 384,05 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 846 094,41 | 846 094,41 | 474 738,38 | 3 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 702 694,67 | 702 694,67 | 344 364,67 | 3 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 323 923,51 | 323 923,51 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 323 923,51 | 323 923,51 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 323 923,51 | 323 923,51 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 323 923,51 | 323 923,51 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 323 923,51 | 323 923,51 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 323 923,51 | 323 923,51 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 8 498 361,77 | 8 498 361,77 | 5 356 403,56 | 13 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 8 354 962,01 | 8 354 962,01 | 5 226 029,85 | 13 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 7 899 406,46 | 7 899 406,46 | 4 811 855,65 | 12 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 7 899 406,46 | 7 899 406,46 | 4 811 855,65 | 12 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 7 899 406,46 | 7 899 406,43 | 4 811 855,65 | 12 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 7 899 406,46 | 7 899 406,46 | 4 811 855,65 | 12 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 7 968 495,79 | 7 968 495,79 | 4 862 059,77 | 13 |
| 1 | KF |  | 021 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 7 968 495,80 | 7 968 495,83 | 4 862 059,77 | 13 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 14 368 446,27 | 13 490 838,52 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 14 575 783,28 | 13 192 866,10 | 14 315 849,75 | 2 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 29 580 987,72 | 28 198 070,54 | 21 300 042,43 | 3 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 21 989 023,30 | 19 790 120,97 | 21 982 979,28 | 1 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 34 175 837,95 | 32 633 143,65 | 32 326 892,13 | 3 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 13 833 009,48 | 12 449 708,53 | 13 808 159,58 | 1 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 24 902 243,35 | 24 645 419,10 | 2 693 954,17 | 3 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 55 552 767,11 | 54 236 355,48 | 19 740 308,45 | 6 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 141 797 081,23 | 129 466 215,98 | 107 340 783,50 | 11 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 81 380 598,63 | 79 997 681,46 | 70 951 504,26 | 7 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 43 266 432,83 | 38 939 789,55 | 25 339 737,41 | 3 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 45 999 108,71 | 43 017 411,31 | 44 815 901,73 | 4 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 10 059 922,49 | 10 059 922,49 | 9 829 048,10 | 3 |
| 1 | KF |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 22 415 468,97 | 20 223 666,25 | 21 435 061,11 | 3 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 442 270,77 | 795 618,79 | 1 436 346,08 | 2 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 111 076 941,38 | 86 850 272,31 | 110 781 544,45 | 16 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 108 807,54 | 103 367,16 | 22 507,77 | 2 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 042 699,51 | 734 400,77 | 684 450,00 | 3 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 6 776 527,09 | 6 776 527,09 | 2 941 686,49 | 6 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 6 776 527,09 | 6 776 527,09 | 2 941 686,49 | 6 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 6 776 527,09 | 6 776 527,09 | 2 941 686,49 | 6 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 6 776 527,09 | 6 776 527,09 | 2 941 686,49 | 6 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 6 776 527,10 | 6 776 527,10 | 2 941 686,50 | 6 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 8 340 736,97 | 7 697 177,89 | 4 371 815,79 | 10 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 6 929 837,93 | 6 929 837,93 | 3 024 128,49 | 8 |
| 1 | KF |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 7 731 035,63 | 7 301 506,79 | 3 545 056,19 | 7 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 108 807,54 | 103 367,16 | 22 507,77 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 5 924,69 | 5 628,45 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 084 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 280 191,46 | 280 191,46 | 82 317,42 | 2 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 733 394,00 | 731 934,00 | 325,08 | 5 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 12 183,88 | 11 377,00 | 325,08 | 3 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 72 808,38 | 72 001,50 | 53 573,23 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 12 183,88 | 11 377,00 | 325,08 | 3 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 349 328,82 | 348 521,94 | 5 255,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 952 438,81 | 951 631,93 | 914 426,53 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 1 160 829,99 | 1 160 023,11 | 53 216,51 | 5 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 562 318,95 | 561 512,07 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 191 303,76 | 190 496,88 | 84 187,51 | 4 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 5 388 035,10 | 5 385 168,03 | 3 271 807,64 | 13 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 5 262 733,68 | 5 259 866,62 | 3 149 619,28 | 12 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 5 275 422,87 | 5 272 555,81 | 3 157 608,54 | 13 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 7 703 340,10 | 7 667 930,81 | 4 450 532,39 | 16 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 5 275 422,88 | 5 272 555,82 | 3 157 608,55 | 13 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 5 391 398,38 | 5 388 531,32 | 3 248 764,50 | 15 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 5 275 422,87 | 5 272 555,81 | 3 157 608,54 | 13 |
| 1 | KF |  | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 5 382 953,60 | 5 380 086,54 | 3 257 291,46 | 14 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 25 246,25 | 23 786,25 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 12 183,88 | 11 377,00 | 325,08 | 3 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 12 183,88 | 11 377,00 | 325,08 | 3 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 334 894,07 | 334 087,19 | 325,08 | 4 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 12 183,88 | 11 377,00 | 325,08 | 3 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 1 243 649,41 | 1 242 842,53 | 107 341,33 | 5 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 373 566,47 | 372 759,59 | 37 758,92 | 5 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 2 182 333,74 | 2 181 526,86 | 335 028,75 | 7 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 282 321,81 | 1 281 514,93 | 144 775,16 | 6 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 4 217 313,59 | 4 215 905,52 | 963 318,36 | 11 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 4 217 313,59 | 4 215 905,53 | 963 318,36 | 11 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 4 993 751,58 | 4 992 343,52 | 986 904,91 | 14 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 4 152 146,28 | 4 150 738,22 | 981 135,76 | 12 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 14 734 319,27 | 14 732 911,21 | 1 552 513,83 | 17 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 5 474 759,49 | 5 473 351,43 | 1 034 166,89 | 16 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 7 497 897,51 | 7 496 489,44 | 1 568 488,92 | 16 |
| 1 | KF |  | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 6 531 991,02 | 6 530 582,95 | 1 321 113,49 | 17 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 3 217 596,67 | 3 217 596,67 | 474 397,04 | 4 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 830 570,34 | 830 570,34 | 433 051,15 | 3 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 1 007 677,49 | 1 007 677,49 | 436 399,80 | 4 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 3 673 498,92 | 3 673 498,92 | 2 485 673,12 | 5 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 2 032 458,95 | 2 032 458,95 | 1 062 690,66 | 5 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 1 007 677,49 | 1 007 677,49 | 436 399,80 | 4 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 3 534 663,02 | 3 534 663,02 | 1 548 233,27 | 6 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 3 935 779,04 | 3 935 779,04 | 1 716 778,77 | 6 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 769 578,51 | 769 578,51 | 436 408,15 | 3 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 9 005 089,02 | 9 005 089,02 | 6 046 903,59 | 6 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 11 526 083,77 | 11 526 083,77 | 4 669 999,74 | 6 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 14 078 733,17 | 14 078 733,17 | 6 421 415,52 | 8 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 14 741 343,17 | 14 741 343,17 | 6 502 209,38 | 7 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 8 280 013,73 | 8 280 013,73 | 4 083 178,73 | 7 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 8 972 868,06 | 8 972 868,06 | 2 187 690,72 | 8 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 5 880 191,14 | 5 880 191,14 | 2 379 307,80 | 7 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK010 | 1 191 434,76 | 1 191 434,76 | 513 420,32 | 5 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK021 | 3 265 577,62 | 3 265 577,62 | 804 202,94 | 6 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK022 | 5 318 353,79 | 5 318 353,79 | 835 642,25 | 7 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK023 | 4 941 371,19 | 4 941 371,19 | 898 326,78 | 8 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK031 | 5 028 687,75 | 5 028 687,75 | 2 998 278,14 | 8 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK032 | 3 003 022,04 | 3 003 022,04 | 1 784 467,80 | 7 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK041 | 4 273 518,74 | 4 273 518,74 | 1 178 308,04 | 8 |
| 1 | KF |  | 089 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SK042 | 2 859 331,88 | 2 859 331,88 | 1 079 034,56 | 7 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK010 | 872 575,96 | 872 378,60 | 114 566,88 | 6 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK021 | 616 295,38 | 616 098,02 | 75 253,35 | 4 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK022 | 593 827,90 | 593 630,54 | 74 597,16 | 3 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK023 | 593 827,90 | 593 630,54 | 74 597,16 | 3 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK031 | 593 827,90 | 593 630,54 | 74 597,16 | 3 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK032 | 24 024 131,58 | 24 023 934,19 | 16 844 326,32 | 4 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK041 | 593 827,90 | 593 630,54 | 74 597,16 | 3 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK042 | 593 827,90 | 593 630,54 | 74 597,16 | 3 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK010 | 587 885,60 | 587 885,60 | 70 582,18 | 2 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK021 | 9 236 978,12 | 9 236 978,12 | 846 207,60 | 7 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK022 | 1 436 190,72 | 1 436 190,72 | 325 407,95 | 4 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK023 | 17 798 882,74 | 17 798 882,74 | 9 050 566,86 | 8 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK031 | 1 190 898,71 | 1 190 898,71 | 177 923,89 | 5 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK032 | 8 371 292,08 | 7 992 927,31 | 5 467 189,53 | 8 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK041 | 3 561 931,85 | 3 561 931,85 | 811 309,63 | 9 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK042 | 8 470 949,58 | 8 470 949,58 | 1 353 211,83 | 4 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK010 | 7 234 493,59 | 7 233 890,07 | 378 146,21 | 13 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK021 | 20 848 285,80 | 20 847 682,29 | 8 239 690,44 | 14 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK022 | 3 592 914,60 | 3 592 311,09 | 1 381 165,56 | 15 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK023 | 12 805 669,68 | 12 805 066,17 | 2 151 943,07 | 23 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK031 | 6 654 147,10 | 6 653 543,59 | 2 677 897,89 | 18 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK032 | 1 188 156,33 | 1 187 552,82 | 345 567,98 | 9 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK041 | 19 349 589,39 | 17 876 487,22 | 1 258 721,84 | 15 |
| 2 | KF |  | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK042 | 5 851 737,14 | 5 851 133,62 | 1 054 870,42 | 17 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK021 | 12 334 548,17 | 12 332 588,72 | 6 511 808,71 | 16 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK022 | 12 334 548,17 | 12 332 588,72 | 6 511 808,71 | 16 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK023 | 12 334 548,17 | 12 332 588,72 | 6 511 808,71 | 16 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK031 | 14 676 819,02 | 14 674 859,57 | 6 811 556,29 | 19 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK032 | 13 143 739,45 | 13 141 780,00 | 6 753 809,39 | 18 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK041 | 13 143 739,45 | 13 141 780,00 | 6 753 809,39 | 18 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SK042 | 13 143 739,45 | 13 141 780,00 | 6 753 809,39 | 18 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK021 | 10 142 858,57 | 10 142 858,57 | 5 903 374,28 | 15 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK022 | 12 031 678,13 | 12 031 678,13 | 6 008 050,41 | 18 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK023 | 10 142 858,57 | 10 142 858,57 | 5 903 374,28 | 15 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK031 | 14 631 694,72 | 14 631 694,72 | 6 241 428,87 | 19 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK032 | 12 530 821,48 | 12 530 821,48 | 6 244 277,51 | 20 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK041 | 12 277 290,76 | 12 277 290,76 | 6 244 277,50 | 19 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SK042 | 10 955 403,90 | 10 955 403,90 | 6 149 033,87 | 17 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK021 | 12 362 414,86 | 12 362 414,86 | 7 215 491,91 | 15 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK022 | 14 780 616,09 | 14 780 616,09 | 7 693 882,49 | 18 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK023 | 12 229 353,02 | 12 229 353,02 | 7 215 491,91 | 14 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK031 | 20 966 408,15 | 20 966 408,15 | 10 266 163,46 | 25 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK032 | 17 796 392,58 | 17 796 392,58 | 9 640 336,08 | 22 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK041 | 19 185 977,25 | 19 185 977,25 | 10 791 411,94 | 24 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  | 22 | SK042 | 16 526 610,64 | 16 526 610,64 | 9 448 136,60 | 20 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 559 386,89 | 1 559 386,89 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 628 986,94 | 1 618 546,96 | 1 204 305,29 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 580 174,18 | 1 580 174,18 | 1 155 004,10 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 646 968,46 | 1 636 479,57 | 1 152 182,72 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 638 663,81 | 1 638 663,81 | 1 152 182,72 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 891 649,79 | 1 889 892,00 | 1 452 015,73 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 879 931,19 | 1 879 931,19 | 1 452 015,73 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 2 008 972,59 | 2 008 972,59 | 1 452 015,73 | 6 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 879 931,19 | 1 879 931,19 | 1 452 015,73 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 879 931,19 | 1 879 931,19 | 1 452 015,73 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 2 166 699,56 | 2 161 187,02 | 1 452 015,73 | 7 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 981 952,94 | 1 972 355,13 | 1 490 052,10 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 559 387,07 | 1 559 387,07 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 559 387,07 | 1 559 387,07 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 559 387,06 | 1 559 387,06 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 992 171,81 | 1 925 505,16 | 1 296 413,94 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 879 931,19 | 1 879 931,19 | 1 452 015,73 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 633 657,17 | 2 633 657,17 | 2 190 006,61 | 7 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 879 931,19 | 1 879 931,19 | 1 452 015,73 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 5 111 604,54 | 5 111 604,54 | 4 599 226,81 | 16 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 3 564 585,40 | 3 529 607,50 | 2 545 399,37 | 12 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 879 931,19 | 1 879 931,19 | 1 452 015,73 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 879 931,19 | 1 879 931,19 | 1 452 015,73 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 011 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 726 460,97 | 1 726 460,97 | 1 134 705,41 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 559 387,07 | 1 559 387,07 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 559 387,07 | 1 559 387,07 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 683 802,07 | 1 665 139,82 | 1 134 705,41 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 580 174,19 | 1 580 174,19 | 1 155 004,10 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 965 641,96 | 1 838 863,75 | 1 366 056,45 | 6 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 559 387,07 | 1 559 387,07 | 1 134 705,41 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 21 | SK032 | 95 066,30 | 90 312,99 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 5 826 278,95 | 5 820 308,94 | 2 219 323,52 | 15 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 2 617 625,10 | 2 486 263,67 | 1 152 182,72 | 7 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 3 012 360,44 | 2 702 943,88 | 2 038 711,11 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 577 042,51 | 1 577 042,51 | 1 152 182,72 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 4 035 157,96 | 4 001 090,78 | 1 749 460,70 | 10 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 2 002 635,44 | 1 951 473,89 | 1 152 182,72 | 6 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 3 553 473,12 | 3 551 715,33 | 1 623 229,66 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 301 349,45 | 2 090 640,32 | 1 452 015,73 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 5 917 582,17 | 5 788 238,82 | 3 618 024,12 | 21 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 2 007 908,19 | 1 990 165,44 | 1 501 364,10 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 3 979 790,38 | 3 979 790,38 | 1 695 508,17 | 10 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 12 743 243,55 | 12 712 097,33 | 7 942 746,10 | 40 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 4 424 077,39 | 4 389 457,46 | 2 019 749,49 | 13 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 23 | SK023 | 82 614,58 | 82 614,58 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 140 056,18 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 140 056,02 | 140 056,18 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 012 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 140 056,02 | 140 056,02 | 35 014,01 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | SK041 | 54 500,43 | 54 500,43 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 18 | SK042 | 979 047,16 | 979 047,16 | 340 291,82 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 3 238 321,89 | 3 238 321,89 | 1 534 087,13 | 8 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 8 925 340,70 | 8 925 340,70 | 6 563 980,33 | 14 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 9 249 061,57 | 9 249 061,56 | 4 111 007,47 | 13 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 22 438 626,65 | 22 438 626,65 | 16 159 368,93 | 27 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 21 275 580,99 | 21 275 580,99 | 13 910 908,00 | 29 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 17 934 605,08 | 17 934 605,08 | 11 544 621,32 | 26 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 19 324 572,85 | 19 324 572,85 | 14 320 280,99 | 27 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SK042 | 42 417,60 | 42 417,60 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 18 | SK041 | 419 633,06 | 419 633,06 | 353 929,21 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 6 358 554,62 | 6 358 554,62 | 4 778 739,23 | 23 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 21 715 482,16 | 21 715 482,16 | 15 667 369,04 | 48 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 17 545 548,67 | 17 545 548,68 | 14 010 880,36 | 39 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 38 253 939,11 | 38 252 535,25 | 11 239 098,26 | 70 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 19 620 595,86 | 19 613 457,01 | 14 795 540,14 | 40 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 23 197 186,71 | 23 197 186,71 | 19 079 859,17 | 53 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 20 059 912,10 | 20 054 398,89 | 15 312 243,78 | 44 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 18 | SK041 | 294 720,41 | 294 720,41 | 213 599,54 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 20 696 325,98 | 20 696 325,98 | 18 105 945,72 | 60 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 20 470 296,27 | 20 470 296,27 | 16 054 193,99 | 67 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 25 333 916,40 | 25 333 916,40 | 22 153 671,29 | 87 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 24 400 153,18 | 24 397 278,77 | 21 894 727,35 | 74 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 25 790 885,25 | 25 757 749,21 | 21 753 912,81 | 83 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 38 892 863,29 | 38 892 863,22 | 35 033 116,11 | 128 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 31 398 831,59 | 31 369 225,90 | 26 078 257,51 | 94 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | SK023 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 932 315,95 | 1 932 315,95 | 483 078,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 932 315,95 | 1 932 315,95 | 483 078,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 932 315,95 | 1 932 315,95 | 483 078,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 932 315,95 | 1 932 315,95 | 483 078,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 932 315,95 | 1 932 315,95 | 483 078,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 932 315,95 | 1 932 315,95 | 483 078,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 964 200,87 | 1 964 200,94 | 491 050,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 964 200,94 | 1 964 200,87 | 491 050,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 964 200,87 | 1 964 200,87 | 491 050,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 964 200,87 | 1 964 200,87 | 491 050,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 964 200,87 | 1 964 200,87 | 491 050,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 964 200,87 | 1 964 200,87 | 491 050,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 964 200,87 | 1 964 200,87 | 491 050,22 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 2 511 204,17 | 2 511 204,17 | 627 801,04 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 511 204,17 | 2 511 204,17 | 627 801,04 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 2 511 204,17 | 2 511 204,17 | 627 801,04 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 2 511 204,17 | 2 511 204,17 | 627 801,04 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 2 511 204,17 | 2 511 204,17 | 627 801,04 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 2 511 204,17 | 2 511 204,17 | 627 801,04 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 03 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 2 511 204,17 | 2 511 204,17 | 627 801,04 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 013 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 932 315,95 | 1 932 315,95 | 483 078,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 2 651 162,64 | 1 193 023,19 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 13 369 666,46 | 11 364 216,49 | 8 683 531,92 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 4 694 579,33 | 3 990 392,43 | 2 553 861,81 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 16 074 144,81 | 12 059 774,55 | 13 666 216,81 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 6 771 886,38 | 5 753 268,43 | 3 832 418,74 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 4 997 983,10 | 4 227 466,56 | 4 845 336,84 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 10 069 502,35 | 8 559 077,00 | 5 687 207,83 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 14 384 676,14 | 12 185 711,52 | 12 535 048,82 | 7 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 16 452 224,71 | 13 723 637,73 | 9 016 126,61 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 14 663 677,36 | 12 421 330,43 | 8 072 044,44 | 8 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 2 431 773,76 | 1 972 932,54 | 2 373 385,85 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 136 870,00 | 116 339,50 | 136 870,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 038 458,28 | 882 689,54 | 1 013 130,03 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 620 092,90 | 964 765,32 | 1 616 342,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 5 210 742,34 | 4 289 171,47 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 2 080 874,49 | 1 679 699,78 | 1 448 549,62 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | SK042 | 93 594,11 | 79 554,99 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 368 467,28 | 313 197,19 | 146 180,17 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 2 227 661,87 | 1 542 731,88 | 1 978 695,82 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 886 964,46 | 500 990,52 | 703 227,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 3 620 124,06 | 2 103 980,35 | 1 405 972,22 | 10 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 581 382,97 | 493 295,24 | 342 498,56 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 04 | SK032 | 618 658,53 | 309 329,27 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SK022 | 234 140,88 | 199 019,75 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 2 596 236,09 | 1 691 617,59 | 1 143 201,05 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 212 393,06 | 1 485 414,14 | 656 220,03 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 066 460,40 | 906 491,34 | 928 535,86 | 6 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 765 350,31 | 1 370 949,71 | 1 151 169,36 | 8 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 3 373 605,86 | 2 425 855,54 | 1 359 621,66 | 18 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 4 355 653,49 | 2 737 739,94 | 1 504 202,74 | 14 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 738 450,10 | 1 064 556,20 | 472 710,12 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 827 852,90 | 1 553 674,96 | 1 567 654,68 | 10 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 038 366,57 | 1 555 975,71 | 740 462,80 | 12 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 480 451,94 | 1 186 680,15 | 1 107 162,97 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 608 913,67 | 1 303 123,23 | 1 268 111,63 | 8 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 3 189 487,08 | 2 265 266,94 | 1 888 080,49 | 15 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 737 466,85 | 1 355 280,84 | 1 352 788,35 | 10 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 848 327,89 | 686 588,99 | 174 185,91 | 6 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | SK042 | 3 785 552,06 | 1 703 498,43 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 269 250,03 | 161 550,02 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 3 054 157,26 | 1 374 370,77 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 2 039 916,35 | 954 907,81 | 146 349,30 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 492 470,04 | 1 121 611,52 | 1 085 502,81 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 10 178 933,22 | 4 569 165,86 | 3 192 687,81 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 6 078 610,31 | 2 690 709,62 | 0,00 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 2 524 070,92 | 1 193 217,91 | 1 029 534,74 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 471 276,25 | 686 433,69 | 0,00 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 300 926,99 | 1 052 393,75 | 0,00 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 5 459 095,99 | 2 473 150,14 | 3 953 204,37 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 163 809,08 | 541 080,66 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 656 190,66 | 315 979,62 | 67 158,69 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 120 448,19 | 1 120 448,20 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 120 448,20 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 070 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 120 448,19 | 1 120 448,19 | 280 112,05 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 346 810,91 | 346 810,91 | 312 892,99 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 247 167,38 | 247 167,38 | 222 994,54 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 291 496,38 | 291 496,38 | 262 988,19 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 346 810,91 | 346 810,91 | 312 892,99 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 247 167,38 | 247 167,38 | 222 994,54 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 291 496,38 | 291 496,38 | 262 988,19 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 012 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 346 810,91 | 346 810,91 | 312 892,98 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 012 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 247 167,37 | 247 167,37 | 222 994,54 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 012 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 291 496,38 | 291 496,38 | 262 988,19 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 11 377 334,26 | 11 377 334,27 | 8 848 792,65 | 50 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 11 377 334,24 | 11 377 334,24 | 8 848 792,65 | 50 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 11 377 334,33 | 11 377 334,30 | 8 848 792,67 | 50 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 11 466 509,34 | 11 466 509,25 | 8 913 492,19 | 51 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 11 466 509,24 | 11 466 509,22 | 8 913 492,19 | 51 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 11 377 334,27 | 11 377 334,33 | 8 848 792,66 | 50 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 11 466 509,24 | 11 466 509,31 | 8 913 492,19 | 51 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 42 210,27 | 42 210,27 | 41 729,24 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 42 210,27 | 42 210,27 | 41 729,24 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 42 210,27 | 42 210,27 | 41 729,24 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 42 210,27 | 42 210,27 | 41 729,24 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 42 210,27 | 42 210,27 | 41 729,24 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 42 210,27 | 42 210,27 | 41 729,24 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 42 210,27 | 42 210,27 | 41 729,24 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 1 475 120,52 | 1 475 120,55 | 1 292 116,31 | 14 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 1 475 120,53 | 1 475 120,52 | 1 292 116,32 | 14 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 1 475 120,51 | 1 475 120,51 | 1 292 116,32 | 14 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 1 475 120,53 | 1 475 120,51 | 1 292 116,31 | 14 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 1 475 120,51 | 1 475 120,51 | 1 292 116,32 | 14 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 1 475 120,50 | 1 475 120,50 | 1 292 116,32 | 14 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 1 475 120,52 | 1 475 120,52 | 1 292 116,32 | 14 |
| 5 | EFRR | Rozvinutejšie | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 4 857 089,24 | 4 857 089,24 | 3 776 650,50 | 51 |
| 5 | EFRR | Rozvinutejšie | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 17 959,62 | 17 959,62 | 17 754,96 | 1 |
| 5 | EFRR | Rozvinutejšie | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 627 634,32 | 627 634,32 | 549 769,62 | 14 |

## Tabuľka 8: Použitie krížového financovania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Použitie krížového financovania** | **Prioritná os** | **Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v EUR)** | **Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100)** | **Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR)** | **Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100)** |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Prioritná os** | **Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v EUR)** | **Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100)** | **Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR)** | **Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100)** |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] | Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] |
|  |  |  |  |

# ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

|  |
| --- |
| Riadiaci orgán v roku 2021 nerealizoval žiadne hodnotenia v rámci OP KŽP. Plán hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej „Plán hodnotenia“) bol v roku 2021 aktualizovaný. Predmetom aktualizácie Plánu hodnotenia bola, okrem iného, aj úprava časového harmonogramu plánovaných hodnotení OP KŽP. Realizácia hodnotení OP KŽP je v zmysle platnej verzie 4.0 Plánu hodnotenia naplánovaná v časovom horizonte rokov 2022 a 2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov/meno** | **Fond** | **Od mesiaca** | **Od roku** | **Do mesiaca** | **Do roku** | **Druh hodnotenia** | **Tematický cieľ** | **Téma** | **Zistenia** |

# **PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

|  |
| --- |
| V roku 2021 boli v rámci OP KŽP ukončené 3 vládne audity (A1044 – audit operácií / doplnková vzorka, 21-003 – audit operácií, systémový audit a 21-033 – audit záverečnej dokumentácie za 7. účtovný rok).  Hlavným cieľom vládneho auditu č. A1044 bolo získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti vykázaných výdavkov na primeranej vzorke operácií OP KŽP podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014. Vládny audit na úrovni RO/SO (SAŽP) identifikoval 2 nedostatky, z toho 1 nedostatok s vysokou závažnosťou, finančného charakteru (nedostatočné vykonanie finančnej kontroly VO – porušenie princípu nediskriminácie a nedostatočné vymedzenie predmetu zákazky) a 1 nedostatok s nízkou závažnosťou, nefinančného charakteru (nedodržanie lehoty na výkon kontroly dodatkov k zmluve o dielo). Vládny audit navrhol odporúčania/opatrenia: zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/zákonov/systému riadenia/interných predpisov, zabezpečiť zaevidovanie a vysporiadanie nezrovnalostí, prijať kontrolné mechanizmy, zaškoliť/poučiť zamestnancov, vypracovať zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov.  Hlavným cieľom vládneho auditu č. 21-003 bolo získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly OP KŽP podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa článku 30 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 (systémový audit) a zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa článku 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 (audit operácií).  Pri výkone auditu operácií bolo identifikovaných 20 nedostatkov, z toho 16 nedostatkov s vysokou závažnosťou (14 finančných: nedostatočné vykonanie FK VO, AFK ŽoP a FKnM a 2 nefinančné/nesystémové: nedostatočné vykonanie FK VO a nedostatočne vypracovaný hodnotiaci hárok), 3 nedostatky so strednou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: nedostatočné vykonanie FK VO, nedodržanie postupu pri uzatvorení dodatku k Zmluve o NFP a nedodržanie lehoty na výkon FK VO) a 1 nedostatok s nízkou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: nevypracovanie návrhu správy z vykonanej FK VO).  Pri výkone systémového auditu bolo identifikovaných 22 nedostatkov, z toho 4 nedostatky s vysokou závažnosťou, (nefinančné, z toho 1 nesystémový: nedodržanie lehoty na vyplatenie príspevku ŽoP, 3 systémové: nedostatočná evidencia údajov a dokumentácie v ITMS2014+, nedodržanie lehoty na vydanie Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, nepreukázanie spôsobu a dostatočnosti overenia ŽoNFP, ŽoP, FKnM, VO – nedostatočný audítorský záznam), 13 nedostatkov so strednou závažnosťou (nefinančné, z toho 12 nesystémových: nedostatočné vykonanie FK VO/ŽoP, nedodržiavanie stanovených lehôt, nedostatočné nastavený audit trail pri vyhodnocovaní výsledkov z odborného hodnotenia, nedostatočne overenie hospodárnosti výdavkov, nevykonanie analýzy údajov v systéme ARACHNE, nesprávna evidencia MU projektu a 1 systémový: nedostatočné nastavenie overenia možného konfliktu záujmov u interných zamestnancoch RO/SO), 5 nedostatkov s nízkou závažnosťou (nefinančné/nesystémové: kontrolný list neobsahoval záverečné stanovisko k finančnej operácii, nedodržanie lehôt pri kontrole monitorovacích správ, nedodržanie/neaktualizovanie vzorov v zmysle stanovených vzorov a nevypracovanie zmien vyplývajúcich zo SR EŠIF).  Vládny audit navrhol odporúčania/opatrenia: zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadení/zákonov/systému riadenia/interných predpisov, zabezpečiť zaevidovanie a vysporiadanie nezrovnalosti, zabezpečiť uplatnenie, vymáhanie a vysporiadanie finančných opráv, posilniť kontrolný mechanizmus v rámci FK VO, vypracovať/aktualizovať a zverejniť zoznam najčastejšie identifikovaných nedostatkov, znížiť riziko deklarovania neoprávnených výdavkov s negatívnym vplyvom na chybovosť OP, vykonať FKnM, zabezpečiť školenie pre zamestnancov, upozorniť zamestnancov a informovať prijímateľov o identifikovaných nedostatkoch, zvýšiť počet vykonaných FKnM počas doby realizácie projektu, zapracovať zmenu MU a dostatočne kontrolovať hodnoty MU, dodržiavať lehoty, určiť lehoty v procese administratívneho overenia ŽoNFP po doplnení, zabezpečiť dostatočný audit trail, zabezpečiť vykonanie analýzy údajov v systéme ARACHNE, aktualizovanie MP, resp. prílohy MP, prijať kontrolné mechanizmy za účelom odstránenia nedostatkov a na odstránenie príčin jeho vzniku.  Hlavným cieľom vládneho auditu č. 21-033 je overenie a získanie uistenia o správnosti údajov obsiahnutých v záverečnej dokumentácii RO (Vyhlásenie hospodárskeho subjektu a Ročný súhrn konečných audítorských správ a kontrol) za účelom vypracovania audítorského stanoviska v zmysle čl. 127 ods. 5 písm. a) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Auditom neboli zistené nedostatky.  Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly  V roku 2021 boli v rámci OP KŽP **vykonané 2 certifikačné overovania**, ktoré sú uzatvorené.  Certifikačné overovanie vykonané na SO SAŽP, ktoré bolo bez zistení. V rámci certifikačného overovania na SO SIEA bolo identifikované zistenie, ktoré sa týkalo nedostatočného vykonania administratívneho overenia a odborného hodnotenia ŽoNFP v súvislosti s nedostatočným overením podmienky poskytnutia príspevku vzťahujúcej sa k štátnej pomoci.  Nezrovnalosti a finančné opravy  V sledovanom období od 1.1.2021 do 31.12.2021 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 12 242 201,95 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 9 976 257,68 €). Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 6. účtovný rok predstavujú 1 031 510,28 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 875 889,58 €), z ktorých bolo opätovne pripočítaných 17 096,31 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 14 531,86 €).  Opatrenia na boj proti podvodom a korupcii  Prostredníctvom webového sídla www.op-kzp.sk časť “Ochrana finančných záujmov” sú k dispozícií odkazy na oznamovanie podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci OP KŽP. RO pre OP KŽP v oblasti boja proti podvodom zaviedol v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík, ktoré sú bližšie popísané v dokumente “Politika boja proti podvodom” (https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/03/Politika-boja-proti-podvodom\_final.pdf). |

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

|  |
| --- |
| OP KŽP je dopytovo orientovaný program a jeho implementácia sa uskutočňuje prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi, t. j. na základe dopytu žiadateľov. Pre zabezpečenie dosahovania cieľov OP bolo **k 31.12.2021 vyhlásených 90 výziev resp. vyzvaní v celkovej sume 3,39 mld. €** a **zazmluvnenie** dosahuje sumu **2,275 mld. €,** čo predstavuje 80 % alokácie OP KŽP.  **Hodnoty merateľných ukazovateľov OP sú napĺňané priebežne a v priemere na 48 % z cieľa na rok 2023**. Dosahovanie hodnôt ukazovateľov programu zodpovedá finančnej implementácií OP, ktorá dosahuje 54,48 % čerpania na úrovni predložených žiadostí o platbu na Európsku komisiu z alokácie OP.  Výkonnostný rámec OP tvorí spolu 19 ukazovateľov v štyroch PO, z toho jedenásť je ukazovateľov výstupu, 5 je finančných ukazovateľov a 3 sú kľúčové vykonávacie kroky.  **Záväzný plán k 31.12.2021 bol v rámci kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca naplnený na 96,46 %.** Fyzická a finančná implementácia OP bola teda **v súlade s plánom stanoveným na začiatku roka 2021**. Výraznejšiu odchýlku oproti plánu evidujeme len na PO 3 - ukazovateľ Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov, ktorý dosiahol 50 % plánovanej hodnoty.  **Prehľad realizovaných činností, ktoré mali vplyv na implementáciu OP KŽP v 2021:**  RO vypracoval zmenu OP KŽP na verziu 12, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť vyčerpanie zdrojov OP KŽP v súlade s pravidlom n + 3, t. j. do konca roka 2023, a predísť tak strate finančných prostriedkov. Zmena OP KŽP napomáha dočerpaniu zdrojov EÚ v rámci operačného programu tak, aby do konca obdobia jeho realizácie boli využité v oblastiach s preukázateľnou absorpčnou kapacitou a zároveň s pozitívnym vplyvov na životné prostredie a na plnenie povinností SR vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy EÚ.  Bola posilnená absorpčná kapacita PO 2 a PO 3 prostredníctvom vyhlásenia nových výziev, a to výzvy č. 66 zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy a výzvy č. 67 zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.  Došlo k posunu v realizácií fyzickej a finančnej implementácie projektov zameraných na prekonávanie, resp. zmierňovanie negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19,  ktoré sú predmetom podpory v rámci špecifických cieľov PO 3 v pôsobnosti MV SR.  Dňa 2. 6. 2021 sa na podnet RO pre OP KŽP uskutočnilo druhé zasadnutie Komisie MV OP KŽP k FN s cieľom analyzovať aktuálny o stav realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP. SIH predložil na sprostredkovateľské orgány OP KŽP (Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská inovačná a energetická agentúra) v priebehu mesiacov október a november 2021 prostredníctvom žiadosti o platbu (zúčtovanie tranže) zúčtovanie výdavkov presahujúcich 60 % z celkového objemu I. tranží poskytnutých SIH-u.  Zároveň sa pokračovalo v pravidelnom a detailnom monitorovaní OP KŽP za účelom získania bližších informácií o aktuálnom stave implementácie, ako aj identifikácie prípadných implementačných rizík. |

# ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov možno nahrať/nájsť pod Všeobecné>Dokumenty v rámci aplikácie SFC2014

# SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF** | |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| ***3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov*** | ***04 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch*** |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 63 125 939,00 |
| **4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj** | |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK05M0OP001, 2014SK16M1OP001, 2014SK16RFOP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| **31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj** | |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| **7. Vykonávacie opatrenia** | |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie iného orgánu, ktorý sa riadi verejným alebo súkromným právom, úlohami vykonávania |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.4.2015 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 74 265 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 63 125 939,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 63 125 939,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 18 566 453,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 15 781 484,90 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 15 781 484,90 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 784 968,10 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 784 968,10 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 637 066,15 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 629 095,41 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 7 970,74 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 9 790,97 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 11 139 873,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 784 968,10 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 784 968,10 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | OZE\_VC\_SEOF |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Štandardný finančný nástroj |
| 8.1.1. Typ štandardného nástroja | Nástroj kapitálového spoluinvestovania |
| **9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Fond WTEP, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2019 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 5 470 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 4 649 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 4 649 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 801 155,26 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 680 981,97 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 680 981,97 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 120 173,29 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 120 173,29 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 134 488,59 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 127 383,56 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 7 105,03 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja*** | **n/a** |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 666 666,67 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 266 666,67 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 666 666,67 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 566 666,67 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 566 666,67 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) |  |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) |  |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) |  |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) |  |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 100 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky |  |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 433 333,33 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 100 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 333 333,33 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní** | |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,41 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,47 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 666 666,67 |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) |  |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) |  |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 094 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 160 231,07 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 120 173,29 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 40 057,78 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO34 - Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 18 219,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0188 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO30 - Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 40,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0189 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 35,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| **9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poskytovanie priamych úverov bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.12.2020 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 23 342 063,07 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 19 840 753,61 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 19 840 753,61 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 5 695 004,07 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 840 753,46 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 840 753,46 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 854 250,61 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 854 250,61 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 29 411,77 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 29 411,77 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja*** | **SIH - EE - Podniky** |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 7 000 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 950 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 3 000 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 550 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 550 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 450 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov |  |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) |  |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 450 000,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 450 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní** | |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,18 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,13 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 501 309,46 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 854 250,61 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 854 250,61 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO30 - Obnoviteľné zdroje: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0029 - Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 55,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0184 - Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 51 034,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8 596,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO34 - Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 18 984,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0188 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0031 - Počet zavedených systémov merania a riadenia*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0185 - Úspora PEZ v podniku*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 51 034,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0189 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0032 - Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 8,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 45,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 12,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 35,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 12,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre PO4 OP Kvalita životného prostredia |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| **9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poskytovanie priamych úverov bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.12.2020 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 44 466 490,69 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 37 796 517,09 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 37 796 517,09 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 10 825 955,44 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 202 062,12 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 9 202 062,12 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 623 893,32 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 623 893,32 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 56 067,56 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 56 067,56 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja*** | **SIH - EE - GES Priame úvery - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov** |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 23 000 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 19 550 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 6 000 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 100 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 5 100 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 900 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 1 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov |  |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) |  |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 900 000,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 900 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní** | |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,18 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,13 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 6 669 973,60 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 623 893,32 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 623 893,32 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO32 - Energetická efektívnosť: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 25 600 338,45 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0187 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 15 788 038,25 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO34 - Zníženie emisií skleníkových plynov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6 750,52 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF** | |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| ***3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov*** | ***06 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov*** |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 57 011 064,00 |
| **4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj** | |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP001, 2014SK05M0OP001 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| **31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj** | |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | Investovanie do sektora odpadového hospodárstva |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| **7. Vykonávacie opatrenia** | |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie iného orgánu, ktorý sa riadi verejným alebo súkromným právom, úlohami vykonávania |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.4.2015 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 67 071 840,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 57 011 064,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 57 011 064,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 16 767 960,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 14 252 766,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 14 252 766,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 515 194,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 515 194,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 725 721,50 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 617 887,84 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 107 833,66 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 11 898,63 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 10 060 776,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 515 194,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 515 194,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | OH\_VC\_IPM AE |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Investovanie do sektora odpadového hospodárstva |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Štandardný finančný nástroj |
| 8.1.1. Typ štandardného nástroja | Nástroj kapitálového spoluinvestovania |
| **9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | IPM Avanea Eco s.r.o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 15.3.2019 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 790 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 671 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 17 671 500,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 881 889,25 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 599 605,86 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 1 599 605,86 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 282 283,39 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 282 283,39 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 881 889,25 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 879 587,88 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 2 301,37 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja*** | **n/a** |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 11 600 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 860 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 000 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 850 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) |  |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 850 000,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) |  |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) |  |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) |  |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 150 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky |  |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 650 000,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 150 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 500 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní** | |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,41 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 1 000 000,00 |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) |  |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) |  |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 158 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 376 377,85 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 282 283,39 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 94 094,46 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0003 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 17 901,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO17 - Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10 723,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0002 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1 190,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | OH\_VC\_SEOF |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Investovanie do sektora odpadového hospodárstva |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Štandardný finančný nástroj |
| 8.1.1. Typ štandardného nástroja | Nástroj kapitálového spoluinvestovania |
| **9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenský Energetický a Odpadový Fond s.r.o. (skrátený názov SEOF s.r.o.) |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2019 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 790 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 671 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 17 671 500,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 5 439 137,76 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 623 267,10 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) |  |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 4 623 267,10 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) |  |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 815 870,66 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 815 870,66 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 519 137,77 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 484 150,67 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 34 987,10 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja*** | **n/a** |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 11 292 348,11 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 598 495,89 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 919 999,99 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 181 999,99 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) |  |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 4 181 999,99 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) |  |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) |  |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) |  |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 738 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 5 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 5 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 5 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 5 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 4 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 3 448 000,01 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 738 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 710 000,01 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní** | |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,41 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,60 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 4 919 999,99 |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) |  |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) |  |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 158 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 087 827,55 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 815 870,66 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 271 956,89 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0003 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 17 901,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO17 - Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10 723,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0002 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1 190,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 5. Názov finančného nástroja | OH\_VC\_WTEP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Investovanie do sektora odpadového hospodárstva |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Štandardný finančný nástroj |
| 8.1.1. Typ štandardného nástroja | Nástroj kapitálového spoluinvestovania |
| **9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| **III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013])** | |
| **11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj** | |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Fond WTEP, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 15.2.2019 |
| **IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 790 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 671 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 17 671 500,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 9 972 144,34 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 476 322,69 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) |  |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 8 476 322,69 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 495 821,65 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 495 821,65 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 244 256,09 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 171 644,67 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 72 611,42 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| **V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja*** | **n/a** |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 13 551 110,48 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 11 518 443,91 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 8 061 221,58 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 6 852 038,34 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) |  |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 6 852 038,34 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) |  |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) |  |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) |  |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 209 183,24 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 5 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 5 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 5 |
| 29.1. z toho veľké podniky |  |
| 29.2. z toho MSP | 5 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 5 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 4 771 794,32 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 209 183,24 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 3 562 611,08 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní** | |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,41 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,50 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 8 554 549,57 |
| **VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| **VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) |  |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) |  |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| **38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR)** | |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 158 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 994 428,83 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 495 821,65 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 498 607,18 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]** | |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0002 - Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1 190,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***O0003 - Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 17 901,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 000,00 |
| ***41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva*** | ***CO17 - Tuhý odpad: Zvýšená kapacita recyklácie odpadu*** |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10 723,33 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 000,00 |

# Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT

Tabuľka 14: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka 15: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Stav VP | Celkové investície | Celkové oprávnené náklady | Plánované oznámenie/dátum predloženia | Dátum tichého súhlasu/schválenia Komisiou | Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum dokončenia | Prioritná os/investičné priority | Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisii v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi) | Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu | Hlavné výstupy | Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác | Pripomienky |
| ČOV - Sever | 2016SK16CFMP004 | Dokončený | 81 673 753,72 | 55 316 687,14 | 2014, štvrtý štvrťrok | 16.9.2016 | 2015, prvý štvrťrok | 2016, štvrtý štvrťrok | 1 - 6ii | 98,24 | Dokončený/v prevádzke | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez prípojok) – 43,58 km;  Počet zrekonštruovaných ČOV – 3;  Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd – 112 159 EO (bude napĺňaný priebežne do roku 2026). | 30.3.2015 |  |

**Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov, a opatrenia prijaté na ich prekonanie**

|  |
| --- |
| V rámci fyzickej implementácie veľkého (fázovaného) projektu neboli identifikované žiadne významné problémy. |

**Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu**

|  |
| --- |
| Nie je plánovaná žiadna zmena v zozname veľkých projektov. |

## Spoločné akčné plány

**Pokrok pri vykonávaní rôznych fáz spoločných akčných plánov**

|  |
| --- |
|  |

Tabuľka 13: Spoločné akčné plány (SAP)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov SAP** | **CCI** | **Fáza vykonávania SAP** | **Celkové oprávnené náklady** | **Celková podpora z verejných zdrojov** | **Príspevok z OP na SAP** | **Prioritná os** | **Druh SAP** | **(Plánované) predloženie Komisii** | **[Plánovaný] začiatok vykonávania** | **[Plánované] dokončenie** | **Hlavné výstupy a výsledky** | **Celkové oprávnené výdavky certifikované Komisii** | **Pripomienky** |

**Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie**

|  |
| --- |
|  |

**ČASŤ B**

**PREDKLADANIE SPRÁV V ROKOCH 2017, 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ**

**[článok 50 ods. 4, článok 111 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

# POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 5 - Technická pomoc |

|  |
| --- |
|  |

## Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

|  |
| --- |
|  |

## Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

|  |
| --- |
|  |

## Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy (v EUR)** | **Podiel celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program (v %)** |
| 1 | 113 695 873,14 | 7,40% |
| 2 | 133 162 823,46 | 70,81% |
| 3 | 244 521 249,55 | 100,26% |
| 4 | 692 765 234,92 | 87,94% |
| **Spolu** | **1 184 145 181,06** | **41,81%** |

|  |
| --- |
|  |

## Úloha partnerov pri vykonávaní programu

|  |
| --- |
|  |

# POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013

## Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stav** | **Názov/meno** | **Fond** | **Rok kompletizácie hodnotenia** | **Druh hodnotenia** | **Tematický cieľ** | **Téma** | **Zistenia (v prípade uskutočnenia)** | **Následná kontrola (v prípade uskutočnenia)** |

## Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

|  |
| --- |
|  |

# OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9. Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku

# ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu

|  |
| --- |
|  |

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

|  |
| --- |
|  |

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

|  |
| --- |
|  |

## V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí

Ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ("Obsah programov"), jeho článku 96 ods. 3 písm. e) ("Obsah, prijatie a zmena operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti"), článku 111 ods. 3 a článku 111 ods. 4 písm. d) ("Správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti") a prílohe 1 oddiele 7.3 ("Prispievanie hlavných programov k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské oblasti), tento program prispieva k makroregionálnym stratégiám a/alebo stratégiám pre morskú oblasť:

|  |
| --- |
| V súlade s Partnerskou dohodou SR je OP KŽP relevantný najmä vo vzťahu k podpore Dunajskej stratégie, pričom Implementácia viacerých aktivít OP KŽP podporí predovšetkým plnenie priorít jej I. piliera „Prepojenie dunajského regiónu“ a II. piliera „Ochrana životného prostredia v dunajskom regióne“.  I.Pilier – Prepojenie dunajského regiónu  **2. Prioritná oblasť** - Podporovať udržateľnejšie energetické zdroje (prostredníctvom podpory technológií v oblasti využívania OZE v rámci oprávnených aktivít investičnej priority 1 prioritnej osi 4). Kontrahovaná suma 146 mil. €.  V rámci aktivít zameraných na využívanie OZE v OP KŽP je pri vybraných ukazovateľoch zaznamenaný nasledovný príspevok:  *Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov(za menej rozvinutý region)* –158,4MW.  *Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov(za viac rozvinutý region)* – 5,31 MW.  Príkladom projektu v rámci *I. Piliera Prepojenie dunajského regiónu* je projekt s kódom 310041P605 **Rekonštrukcia kotolne na biomasu v OÚ a KD obce Oravská Polhora** ( https://www.itms2014.sk/projekt?id=d44e86cf-b140-4f2c-b4ff-5d9e31cf6661).  II.Pilier – Ochrana životného prostredia  **4. Prioritná oblasť** - Obnoviť a udržať kvalitu vôd (v súlade s aktivitami investičnej priority OP KŽP „Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek). Kontrahovaná suma 564 mil. €.  V rámci aktivít zameraných na budovanie a obnovu čistiarni odpadových vôd v OP KŽP je pri vybraných ukazovateľoch zaznamenaný nasledovný príspevok:  *Novovybudované kanalizačné siete* - 748 km.  *Zrekonštruované alebo novovybudované ČOV* - 33 počet.  **5. Prioritná oblasť** - Riadiť riziká v oblasti životného prostredia (v súlade s celkovým zameraním tematického cieľa 5 OP KŽP „Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika). Kontrahovaná suma 377 mil. €.  V rámci aktivít zameraných na podporu prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika v OP KŽP je pri vybranom ukazovateli *Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany* zaznamenaný príspevok 1059 osôb a pri ukazovateli *Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania* zazmluvnený príspevok 2 263 645 ha.  **6. Prioritná oblasť** - Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd (v súlade s troma investičnými prioritami tematického cieľa OP KŽP 6 „Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov“. Súlad bude možné identifikovať predovšetkým v rámci investičných priorít „ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry“). Kontrahovaná suma 219 mil. €.  V rámci aktivít zameraných na ochranu a obnovu biodiverzity v OP KŽP je pri vybraných ukazovateľoch zazmluvnený nasledovný príspevok:  *Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany* –36 266 hektárov.  *Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov* – 3 000 počet.  Príkladom projektu v rámci *II. Piliera Ochrana životného prostredia* je projekt s kódom 310011A110 **Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové** (https://www.itms2014.sk/projekt?id=283f6ee8-a9ac-478b-89cd-f6e428006264). |

🞎 Stratégia EÚ pre región Baltského mora (stratégia EUSBSR)

🗹 Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (stratégia EUSDR)

🞎 Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (stratégia EUSAIR)

🞎 Stratégia EÚ pre alpský región (stratégia EUSALP)

🞎 Stratégia atlantickej morskej oblasti (stratégia ATLSBS)

### Stratégia EUSDR

Pilier(-e) a prioritná(-é) oblasť(-ti), pre ktoré je program relevantný:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pilier** | **Prioritná oblasť** |
| 🞎 | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.1 - Mobilita – vodné cesty |
| 🞎 | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.2 - Mobilita – cestné, železničné a letecké spojenia |
| 🗹 | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.3 - Energetika |
| 🞎 | 1 - Prepojenie podunajskej oblasti | 1.4 - Kultúra a cestovný ruch |
| 🗹 | 2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti | 2.1 - Kvalita vôd |
| 🗹 | 2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti | 2.2 - Riziká v oblasti životného prostredia |
| 🗹 | 2 - Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti | 2.3 - Biodiverzita, krajina a kvalita ovzdušia a pôd |
| 🞎 | 3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti | 3.1 - Znalostná spoločnosť |
| 🞎 | 3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti | 3.2 - Konkurencieschopnosť |
| 🞎 | 3 - Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti | 3.3 - Ľudia a zručnosti |
| 🞎 | 4 - Posilnenie podunajskej oblasti | 4.1 - Inštitucionálna kapacita a spolupráca |
| 🞎 | 4 - Posilnenie podunajskej oblasti | 4.2 - Bezpečnosť |

**Opatrenia alebo mechanizmy použité na lepšie prepojenie programu so stratégiou EUSDR**

**A. Sú v monitorovacom výbore programu makroregionálni koordinátori (najmä vnútroštátni koordinátori, koordinátori prioritných oblastí, alebo členovia riadiacich skupín)?**

Áno 🞎 Nie 🗹

**B. Boli vo výberových kritériách pridelené dodatočné body na osobitné opatrenia na podporu stratégie EUSDR?**

Áno 🞎 Nie 🗹

**C. Boli v rámci programu investované finančné prostriedky EÚ na stratégiu EUSDR?**

Áno 🗹 Nie 🞎

**Približná alebo presná suma v EUR investovaná do stratégie EUSDR:**

|  |  |
| --- | --- |
| EFRR | 390 000 000,00 |
| KF | 916 000 000,00 |
| ESF |  |
| EPFRV |  |
| ENRF |  |
| ENI |  |
| IPA |  |
| akékoľvek iné fondy |  |
| názov "akýchkoľvek iných fondov" |  |

**D. Dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stratégii EUSDR (na rok 2016 sa to nevzťahuje)**

|  |
| --- |
| Popísané v úvodnej časti 14.4. |

**E.**

**Prispieva váš program k dosahovaniu zámerov, ako ich schválili národní koordinátori a koordinátori prioritných oblastí v roku 2016 (dostupné na webovej stránke EUSDR)? [uveďte zámer(-y)]**

|  |
| --- |
| Popísané v úvodnej časti 14.4. |

## **V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie**

|  |
| --- |
|  |

## Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov

|  |
| --- |
|  |

**ČASŤ C PREDKLADANIE SPRÁV V ROKU 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ [článok 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]**

# FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)

Informácie o príspevku programu k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a posúdenie tohto príspevku.

|  |
| --- |
|  |

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Ak hodnotenie pokroku dosiahnutého vzhľadom na čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci dokazuje, že niektoré čiastkové ciele a zámery neboli dosiahnuté, členské štáty by mali načrtnúť príčiny nedosiahnutia týchto čiastkových cieľov v správe 2019 (pokiaľ ide o čiastkové ciele) a v záverečnej vykonávacej správe (pokiaľ ide o zámery).

|  |
| --- |
|  |

Dokumenty

| **Názov dokumentu** | **Druh dokumentu** | **Dátum dokumentu** | **Miestne referenčné číslo/odkaz** | **Odkaz/referenčné číslo Komisie** | **Súbory** | **Dátum odoslania** | **Odoslal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhrnutie pre občanov 2021 | Zhrnutie určené občanom | 9.5.2022 |  |  | Zhrnutie pre občanov 2021 |  |  |